Приложение № 1 к приказу Роснедра

от 24 декабря 2010 года №1603

Перечень

переходящих объектов (завершающихся в 2012-13 гг.) государственного заказа Федерального агентства по недропользованию

по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год

| Код объекта | Отрасль (полезное ископаемое), стадия и объекты работ, государственный регистрационный номер | Дата, срок. (год, квартал), утверждения ПСД, Организация - бюджетополучатель. Организация — исполнитель работ | Сроки проведения работ (год, квартал) | Стоимость, тыс. руб. | Лимит финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | Всего | Остаток на начало года | На 2011 год | На 2012 год | На 2013 год |
| 1. Региональные геолого-геофизические и геолого-съемочные работы | 1520492,494 | 1325987,494 | 598395 | 477992,494 | 249600 |
|  | 1.1. Сводное и обзорное геологическое картографирование | 175000 | 167000 | 50000 | 117000 |  |
| 11-4 | 643м-10-142 Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и ее окраинных морей (восточная часть моря Уэдделла, горные районы Земли Мак-Робертсона и Земли Принцессы Елизаветы) в составе 56 РАЭ | 2010 IV Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ФГУНПП "ПМГРЭ" | 2010 IV | 2012 IV | 175000 | 167000 | 50000 | 117000 |  |
|  | 1.2. Геологическое картографирование масштаба 1:1000000 | 170400 | 106365 | 60495 | 45870 |  |
| 12-4 | 643-10-152 Создание опережающих геофизических основ Госгеолкарты-1000/3 Государственный контракт № АМ-02-34/22 от 07.06.2010 | 2010 III Федеральное агентство по недропользованию ФГУП "ВСЕГЕИ" | 2010 II | 2012 IV | 29900 | 26565 | 16400 | 10165 |  |
| 12-6 | 643-10-142 Создание комплекта современной геологической основы масштаба 1:1000000 листов R-39, 40 | 2010 III Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ОАО "МАГЭ" | 2010 II | 2012 IV | 110000 | 54800 | 30595 | 24205 |  |
| 12-7 | 643м-10-123 Создание комплекта современной геологической основы масштаба 1:1000000 листов U-57, 58, 59, 60 (поднятие Менделеева, Северный Ледовитый океан) | 2010 III Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ФГУП "ВНИИОкеангеология" | 2010 II | 2012 IV | 30500 | 25000 | 13500 | 11500 |  |
|  | 1.3. Геолого-съемочные работы масштаба 1:200000 | 1169092,494 | 1051122,494 | 486900 | 314622,494 | 249600 |
| 13-57 | Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты-200 листов Q-42-VII, VIII (Собская площадь) | ГОУ ВПО «УГГУ» Управление по недропользованию по Ямало-Ненецкому АО | 2010 III | 2012 IV | 8000 | 7500 | 6000 | 1500 |  |
| 13-10 | 64-10-53 Оценка геологической изученности и подготовка геологического обоснования ГДП-200 листов N-54-XXIX, XXX (Северный нефтегазоносной и золотороссыпной район) | 2010 IV Управление по недропользованию по Сахалинской обл. ОАО "СахГРЭ" | 2010 II | 2012 II | 12000 | 8500 | 5500 | 3000 |  |
| 13-32 | 643-10-128 ГДП-200 листа L-38-XXIX (Артезианский объект) | 2010 III Департамент по недропользованию по Южному ФО ФГУГП "Кавказгеолсъемка" | 2010 II | 2012 IV | 18000 | 17500 | 11500 | 6000 |  |
| 13-34 | 643-10-161 ГДП-200 листов Q-40-XXXVI, Q-41-XXXI (Пуйвинская площадь) | 2010 II Управление по недропользованию по Ханты-Мансийскому АО ЗАО "МИРЕКО" | 2010 II | 2012 IV | 45000 | 40000 | 22000 | 18000 |  |
| 13-35 | 643-10-163 ГДП-200 листа Р-40-XVIII (Лопсийская площадь) | 2010 III Департамент по недропользованию по Уральскому ФО ОАО "Уральская геологосъемочная экспедиция" | 2010 II | 2012 IV | 30000 | 26500 | 14500 | 12000 |  |
| 13-36 | 98-10-186 ГДП-200 листа R-53-XX (Куларская площадь) | 2010 III Управление по недропользованию по Респ. Саха (Якутия) ОАО "Янгеология" | 2010 III | 2012 IV | 24800 | 23800 | 16000 | 7800 |  |
| 13-37 | 643-10-130 ГДП-200 листа N-38-XXVI (Белинская площадь) | 2010 III Департамент по недропользованию по Приволжскому ФО ФГУГП "Волгагеология" | 2010 II | 2012 IV | 22000 | 19000 | 12500 | 6500 |  |
| 13-38 | 643м-10-121 Геологическое доизучение северо-западного побережья Ис-фиорда и западного побережья Грен-фиорда (архипелаг Шпицберген) | 2010 III Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ФГУНПП "ПМГРЭ" | 2010 II | 2012 IV | 12000 | 10000 | 5000 | 5000 |  |
| 13-39 | 643м-10-110 Геологическое доизучение масштаба 1:200000 морской части листов L-37-IX (Таганрог), L-37-X (Ростов-на-Дону) | 2010 III Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ГНЦ ФГУГП "Южморгеология" | 2010 II | 2012 IV | 50000 | 37530 | 25500 | 12030 |  |
| 13-41 | 87-10-160 ГДП-200 листа Q-40-XXIII (Сынинская площадь) | 2010 II Управление по недропользованию по Респ. Коми ЗАО "МИРЕКО" | 2010 II | 2012 IV | 27265 | 23765 | 14000 | 9765 |  |
| 13-42 | 036-10-96 Опережающие геохимические работы масштаба 1:200000 на Северотуранской площади (листы N-53-XXXI, XXXII) | 2010 IV Управление по недропользованию по Амурской обл. ОАО "Александровская опытно-методическая экспедиция" | 2010 II | 2012 IV | 40500 | 40000 | 20000 | 20000 |  |
| 13-45 | 035-10-28 Комплексная аэрогеофизическая (аэромагнитная, аэрогамма-спектрометрическая, аэроэлектроразведка) съемка масштаба 1:50 000 на Забайкальской площади | 2010 III Департамент по недропользованию по Сибирскому ФО ЗАО "ГНПП Аэрогеофизика" | 2010 II | 2012 IV | 327827,494 | 248827,494 | 216000 | 32827,494 |  |
| 13-52 | 77-10-21 Оценка геологической, геохимической и геофизической изученности и подготовка геологического обоснования ГДП-200 листов Q-59-XXIX, XXX (Острожненская площадь) | Управление по недропользованию по Чукотскому АО ФГУГП "Георегион" | 2010 II | 2012 IV | 25000 | 23000 | 18000 | 5000 |  |
| 13-53 | 75-10-165 ГДП -200 листа N-41-XIII (Пластовская площадь) | Управление по недропользованию по Челябинской обл. ОАО "Челябинскгеосъемка" | 2010 II | 2012 IV | 22000 | 21500 | 11000 | 10500 |  |
| 13-56 | 08-10-84 Составление и подготовка к изданию комплектов Госгеолкарты-200/2 листов N-54-XXXIII и М-54-VII (Нижнеамурская площадь) | 2010 III Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО ФГУП "Дальгеофизика" | 2010 II | 2012 IV | 24700 | 23700 | 12000 | 11700 |  |
|  | Комплексная аэрогеофизическая (аэромагнитная, аэрогравиметрическая) съемка масштаба 1:200000 Северо-Восточной площади | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО ЗАО "ГНПП Аэрогеофизика" | 2011 I | 2013 IV | 480000 | 480000 | 77400 | 153000 | 249600 |
|  | 1.4. Прочие работы | 6000 | 1500 | 1000 | 500 |  |
| 14-4 | Создание модели глубинной геолого-геохимической зональности Урала на основе новых изотопных и геохимических данных Государственный контракт № АМ-02-34/19 от 07.06.2010 | 2010 IV Федеральное агентство по недропользованию ФГУП "ИМГРЭ" | 2010 II | 2012 IV | 6000 | 1500 | 1000 | 500 |  |

Начальник Управления геологических основ,

науки и информатики                                                                                                                                                                                                  А.В. Липилин

Приложение №2  к приказу Роснедра

от 24 декабря 2010 года №1603

Перечень

переходящих (завершающихся в 2012 -2013 годах) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию

по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год

| Код объекта | Отрасль (полезное ископаемое), стадия и объекты работ, государственный регистрационный номер | Дата, срок (год, квартал), утверждения ПСД, Организация - бюджетополучатель. Организация — исполнитель работ | Сроки проведения работ (год, квартал) | Стоимость, тыс. руб. | Лимит финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | Всего | Остаток на начало года | На 2011 год | На 2012 год | На 2013 год |
| 2. Работы по созданию государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин | 1270000 | 179738,892 | 123000 | 56738,892 |  |
| 20-11 | 643-10-131 Построение плитотектонических реконструкций и модели напряженного состояния литосферы Арктического региона в связи с проблемой расширения внешней границы континентального шельфа РФ | 2010 III Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН | 2010 II | 2012 IV | 80000 | 40000 | 20000 | 20000 |  |
| 20-12 | 643м-10-104 Проведение дополнительных гидрографических работ по определению и обоснованию внешней границы контанентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане | 2010 II Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ОАО «ГНИНГИ» | 2010 II | 2012 IV | 1190000 | 139738,892 | 103000 | 36738,892 |  |

Начальник Управления геологических основ,

науки и информатики                                                                                                                                                                                                  А.В. Липилин

Приложение №3 к приказу Роснедра

от 24 декабря 2010 года №1603

Перечень

переходящих (завершающихся в 2012-2013 годах) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию

по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год

| Код объекта | Отрасль (полезное ископаемое), стадия и объекты работ, государственный регистрационный номер | Дата, срок (год, квартал), утверждения ПСД, Организация - бюджетополучатель. Организация — исполнитель работ | Сроки проведения работ (год, квартал) | Стоимость, тыс. руб. | Лимит финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | Всего | Остаток на начало года | На 2011 год | На 2012 год | На 2013 год |
| 3. Работы специального геологического назначения |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Гравиметрические работы | 20286 | 11893 | 9628 | 2265 |  |
| 32-5 | 08-10-69 Составление и подготовка к изданию листов гравиметрической карты масштаба 1:200 000 и 1:1000 000 в пределах листов М-53 и L-53 | 2010 II Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО ФГУП "Дальгеофизика" | 2010 II | 2012 IV | 13286 | 8319 | 6702 | 1617 | _ |
| 32-6 | 98-10-175 Составление и подготовка к изданию листов гравиметрической карты масштаба 1:200 000 в пределах территории листа Q-49 | 2010 II Управление по недропользованию по Респ. Саха (Якутия) ГУГГП РС(Я) "Якутскгеология" | 2010 II | 2012 IV | 7000 | 3574 | 2926 | 648 | _ |

Начальник Управления геологических основ,

науки и информатики                                                                                                                                                                                               А.В. Липилин

Приложение №4  к приказу Роснедра

От24   декабря  2010 года №1603

Перечень

переходящих (завершающихся в 2012-2013 годах) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год

| Код объекта | Отрасль (полезное ископаемое), стадия и объекты работ, государственный регистрационный номер | Дата, срок (год, квартал), утверждения ПСД, Организация - бюджетополучатель. Организация — исполнитель работ | Сроки проведения работ (год, квартал) | Стоимость, тыс. руб. | Лимит финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | Всего | Остаток на начало года | На 2011 год | На 2012 год | На 2013 год |
| 5. Гидрогеологическая, инженерно-геологическая и геоэкологическая съемки | 121000 | 96494,5 | 51000 | 45494,5 |  |
| 50-1 | 030-10-494 Гидрогеологическое доизучение масштаба 1:200 000 листа М-37-II (Кшеньский). | 2010 III Департамент по недропользованию по Центральному ФО ГОУ ВПО ВГУ | 2010 II | 2012 IV | 24000 | 20000 | 11000 | 9000 |  |
| 50-2 | 29-10-486 Гидрогеологическое и инженерно-геологическое доизучение масштаба 1:200 000 листа N-37-VII (Обнинск). | 2010 III Департамент по недропользованию по Центральному ФО ОАО "Геоцентр-Москва" | 2010 II | 2012 IV | 22000 | 14500 | 10000 | 4500 |  |
| 50-5 | 030-10-462 Создание гидрогеологической карты Московского артезианского бассейна масштаба 1:1 000 000 | 2010 II Департамент по недропользованию по Центральному ФО ОАО "Центргеология" | 2010 II | 2012 IV | 33000 | 29000 | 15000 | 14000 |  |
| 50-12 | 643-10-138 Методическое сопровождение региональных гидрогеологических, инженерно-геологических, геокриологических и геоэкологических работ Государственный контракт № АМ-02-34/23 от 07.06.2010 | 2010 III Федеральное агентство по недропользованию ФГУП "ВСЕГИНГЕО" | 2010 II | 2012 IV | 30000 | 23994,5 | 10000 | 13994,5 |  |
| 50-13 | 76-10-52 Гидрогеологическое доизучение масштаба 1:200000 листа М-50-XXII (Забайкальск) | 2010 III Управление по недропользованию по Забайкальскому краю ГУП "Забайкалгеомониторинг" | 2010 II | 2012 IV | 12000 | 9000 | 5000 | 4000 |  |

Начальник Управления геологических основ, науки и информатики                                                                                                                     А.В.Липилин

Приложение №5  к приказу Роснедра

от 24 декабря 2010 года №1603

Перечень

переходящих (завершающихся в 2012-2013 годах) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию

по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год

| Код объекта | Отрасль (полезное ископаемое), стадия и объекты работ, государственный регистрационный номер | Дата, срок (год, квартал), утверждения ПСД, Организация - бюджетополучатель. Организация — исполнитель работ | Сроки проведения работ (год, квартал) | Стоимость, тыс. руб. | Лимит финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | Всего | Остаток на начало года | На 2011 год | На 2012 год | На 2013 год |
|  | 14. Государственное геологическое информационное обеспечение | 160000 | 144700 | 90000 | 54700 |  |
| 140-5 | Формирование фонда кернового материала глубоких скважин, пробуренных за счет федерального бюджета и средств недропользователей Государственный контракт № АМ-02-34/59 от 17.12.2010 | Федеральное агентство по недропользованию ФГУП "ВНИГНИ" | 2010 IV | 2012 IV | 78000 | 68000 | 30000 | 38000 |  |
| 140-4 | Технический контроль полноты и качества первичных геолого-геофизических материалов для пополнения федерального фонда геологической информации Государственный контракт № АМ-02-34/60 от 17.12.2010 | Федеральное агентство по недропользованию ФГУП "ВСЕГЕИ" | 2010 IV | 2012 IV | 80000 | 74700 | 59700 | 15000 |  |

Начальник Управления геологических основ,

науки и информатики                                                                                                                                                                                                 А.В. Липилин

Приложение №6  к приказу Роснедра

от 24 декабря 2010 года №1603

Перечень

переходящих (завершающихся в 2012-2013 годах) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию

по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год

| Код объекта | Отрасль (полезное ископаемое), стадия и объекты работ, государственный регистрационный номер | Дата, срок (год, квартал), утверждения ПСД, Организация - бюджетополучатель. Организация — исполнитель работ | Сроки проведения работ (год, квартал) | Стоимость, тыс. руб. | Лимит финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | Всего | Остаток на начало года | На 2011 год | На 2012 год | На 2013 год |
| 15. Тематические и опытно-методические работы, связанные с геологическим изучением недр и воспроизводством минерально-сырьевой базы |  |  |  |  |  |
|  | 15.1. Работы общегеологического и специального назначения | 50000 | 47461,8 | 24000 | 23461,8 |  |
| 150-1 | 643-10-173 Провести мониторинг цифровой картографической основы аномального магнитного и гравитационного полей России по материалам средне-крупномасштабных геофизических съемок Государственный контракт № АМ-02-34/40 от 13.10.2010 | 2010 IV Федеральное агентство по недропользованию ФГУП "ВСЕГЕИ" | 2010 IV | 2012 IV | 15000 | 14000 | 7000 | 7000 |  |
| 150-6 | 643-10-174 Создание единой стратиграфо-палеонтологической основы серийных легенд и Государственной геологической карты масштаба 1:1000000 для Восточно-Европейской платформы, Уральской и Алтае-Саянской складчатых областей, Сибирской платформы и Охотско-Чукотского вулканического пояса Государственный контракт № АМ-02-34/39 от 13.10.2010 | 2010 IV Федеральное агентство по недропользованию ФГУП "ВСЕГЕИ" | 2010 IV | 2012 IV | 15000 | 14000 | 7000 | 7000 |  |
| 150-7 | 643-10-175 Провести мониторинг объектов информационно-картографической системы "Уникальные геологические объекты России" Государственный контракт № АМ-02-34/38 от 13.10.2010 | Федеральное агентство по недропользованию ФГУП "ВСЕГЕИ" | 2010 IV | 2012 IV | 20000 | 19461,8 | 10000 | 9461,8 |  |

Начальник Управления геологических основ,

науки и информатики                                                                                                                                                                                                  А.В. Липилин