|  | Приложение 3 к приказу Департамента «Моргео» от 24. 12. 2013 г № 42 |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения открытого конкурса на размещение государственного заказа на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству

минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I. | КОНКУРС | 3 |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1. | Приглашение к участию в конкурсе. | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2. | Общие условия проведения конкурса | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3. | Информационная карта конкурса | 26 |
| РАЗДЕЛ I.4. | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа | 45 |
| I.4.1. | Форма описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе | 45 |
| I.4.2. | Форма заявки на участие в конкурсе | 46 |
| 1.4.2.1. | Форма предложения участника размещения заказа о цене государственного контракта | 49 |
| I.4.2.2. | Форма предложения участника размещения заказа о качестве работ | 50 |
| 1.4.2.3. | Форма сведений о квалификации участника размещения заказа | 52 |
| I.4.3. | Форма анкеты участника размещения заказа | 53 |
| I.4.4. | Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации-участника размещения заказа | 55 |
| I.4.5 | Форма запроса на разъяснение положений конкурсной документации | 56 |
| ЧАСТЬ II. | ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ | 57 |
|  | на выполнение работ по объекту № 6 | 58 |
|  | на выполнение работ по объекту № 7 | 69 |
|  | на выполнение работ по объекту № 12 | 80 |
|  | на выполнение работ по объекту № 13 | 91 |
|  | на выполнение работ по объекту № 14 | 102 |
|  | на выполнение работ по объекту № 51 | 113 |
|  | на выполнение работ по объекту № 52 | 124 |
| ЧАСТЬ III. | ТЕХНИЧЕСКИЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ) ЗАДАНИЯ | 135 |
|  | на выполнение работ по объекту № 6 | 136 |
|  | на выполнение работ по объекту № 7 | 144 |
|  | на выполнение работ по объекту № 12 | 151 |
|  | на выполнение работ по объекту № 13 | 160 |
|  | на выполнение работ по объекту № 14 | 166 |
|  | на выполнение работ по объекту № 51 | 174 |
|  | на выполнение работ по объекту № 52 | 182 |

ЧАСТЬ I. КОНКУРС

# РАЗДЕЛ I.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В  КОНКУРСЕ

Уважаемые дамы и господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать полный комплект настоящей Конкурсной документации в электронном виде бесплатно с официального сайта www.zakupki.gov.ru Заказчик не несет ответственности за качество скачивания Конкурсной документации.

На основании заявления на получение Конкурсной документации любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр Конкурсной документации на бумажном носителе предоставляется заинтересованному лицу или курьеру заинтересованного лица, либо отправляется по почте. При этом Заказчик не несет ответственности за своевременную доставку Конкурсной документации заинтересованному лицу или за ее утерю.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса, будут  размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей Конкурсной документации, а также все изменения Конкурсной документации в случае возникновения таковых.

Все изменения Конкурсной документации будут направляться заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация в письменной форме.

# Обращаем Ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, скачавшие комплект Конкурсной документации на официальном сайте и не направившие Заказчику информацию о скачивании Конкурсной документации с официального сайта, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений Конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа изменений Конкурсной документации. Примечание: В случае если Участник размещения заказа желает присутствовать на процедуре вскрытия конвертов или подать заявку на участие в конкурсе в день окончания подачи заявок непосредственно перед вскрытием конвертов Участнику размещения заказа необходимо заранее (не менее, чем за 1 рабочий день) сообщить об этом Заказчику для оформления пропуска.

РАЗДЕЛ 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Содержание

| 1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ………………………………………………………………………. | 6 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. Законодательное регулирование…………………………………………………….. | 6 |
|  | 1.2. Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации………………………………………………………………………………….. | 6 |
|  | 1.3. Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ……………………………. | 6 |
|  | 1.3.1. Открытый конкурс на размещение государственного заказа на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета в сфере деятельности Роснедр…………………………………… | 6 |
|  | 1.4. Начальная (максимальная) цена контракта………………………………………. | 6 |
|  | 1.5. Источник финансирования и порядок оплаты……………………………………. | 6 |
|  | 1.6. Требования к Участникам размещения заказа……………………………………. | 6 |
|  | 1.7. Привлечение субподрядчиков(соисполнителей)………………………………….. | 7 |
|  | 1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе…………………………… | 7 |
|  | 1.9. Преференции…………………………………………………………………………… | 7 |
| 2. | КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ……………………………………………………. | 7 |
|  | 2.1. Содержание Конкурсной документации……………………………………………. | 7 |
|  | 2.2. Получение Конкурсной документации……………………………………………... | 8 |
|  | 2.3. Разъяснение положений Конкурсной документации……………………………... | 9 |
|  | 2.4. Внесение изменений в Конкурсную документацию………………………………. | 9 |
|  | 2.5. Внесение изменений в извещение…………………………………………………… | 10 |
|  | 2.6. Отказ от проведения конкурса………………………………………………………. | 10 |
| 3. | ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ……………………………. | 10 |
|  | 3.1. Формы заявки на участие в конкурсе………………………………………………. | 10 |
|  | 3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе………….. | 10 |
|  | 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе…………………………………………………………………………………… | 11 |
|  | 3.4.Цена и валюта заявки на участие в конкурсе……………………………………… | 12 |
|  | 3.5. Требования к описанию подлежащих выполнению работ………………………. | 12 |
|  | 3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе………………………. | 13 |
| 4. | ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ……………………………………. | 13 |
|  | 4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе……………………… | 13 |
|  | 4.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе …………………………………… | 14 |
|  | 4.3. Изменения заявок на участие в конкурсе………………………………………….. | 14 |
|  | 4.4. Отзыв заявок на участие в конкурсе………………………………………………... | 14 |
|  | 4.5. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием………………………….. | 14 |
|  | 4.6. Срок действия заявок на участие в конкурсе……………………………………… | 14 |
| 5. | ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ……….. | 15 |
|  | 5.1. Порядок вскрытия конвертов………………………………………………………. | 15 |
|  | 5.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе… | 16 |
|  | 5.3. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.. | 19 |
| 6. | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА………………………………………………………………………….. | 19 |
|  | 6.1. Порядок принятия решения о заключении государственного контракта……. | 19 |
|  | 6.2. Публикация результатов конкурса…………………………………………………. | 20 |
| 7. | ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА…………………………. | 20 |
|  | 7.1. Срок заключения контракта………………………………………………………… | 20 |
|  | 7.2. Условия заключения контракта……………………………………………………. | 21 |
|  | 7.3. Обеспечение исполнения обязательств по контракту…………………………… | 21 |
|  | 7.4. Права и обязанности победителя конкурса……………………………………….. | 22 |
|  | 7.5. Права и обязанности Заказчика……………………………………………………... | 22 |

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее –Федеральный закон № 94-ФЗ), Законом РСФСР от 22 марта 1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» (далее - постановлением Правительства Российской Федерации № 722), Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет порядок и основные процедуры проведения открытого конкурса.

1.1.2. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение конкурса регулируется настоящей конкурсной документацией.

1.2. Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.3. Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ

1.3.1. Открытый конкурс на размещение государственного заказа на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета в сфере деятельности Роснедр.

1.3.2.	Заказчик выберет исполнителя работ, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в Конкурсной документации.

1.3.3.	Победивший в конкурсе участник размещения заказа должен будет выполнять работы, входящие в предмет государственного контракта, в месте и в течение периода, указанных в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта

1.4.1.	Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам конкурса.

1.4.2. Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота) указано в Информационной карте конкурса.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты

1.5.1.	Финансирование государственного контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источника (ов), указанного (ых) в Информационной карте конкурса.

1.5.2.	Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте государственного контракта, приведенном в Конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

1.6. Требования к Участникам размещения заказа

1.6.1.	В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

1.6.2.	Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.6.2.1. требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса:

а) наличие действующих лицензий/сертификатов на выполнение работ по предмету конкурса (если деятельность лицензируется/сертифицируется);

б) соответствие другим требованиям, указанным в Информационной карте конкурса.

1.6.2.2. требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.6.2.3. требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

1.6.2.4. требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.6.3.	Если указано в Информационной карте конкурса, Заказчик устанавливает дополнительные требования к участникам размещения заказа:

- об отсутствии в реестре недобросовестных Поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

- об обладании участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

1.7. Привлечение субподрядчиков(соисполнителей).

1.7.1. Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету конкурса привлечь субподрядчиков(соисполнителей) в случае, если это допускается в Информационной карте конкурса.

1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

1.8.1.Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе.  Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.9. Преференции

1.9.1.	В случае если Заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Содержание Конкурсной документации

Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  изменения, выпускаемые в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Раздела.

| Часть I | Конкурс |
| --- | --- |
| Раздел I.1 | Приглашение к участию в конкурсе |
| Раздел I.2 | Общие условия проведения конкурса |
| Раздел I.3 | Информационная карта конкурса |
| Раздел I.4 | Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа |
| I.4.1. | Форма описи документов, представляемых для участия в конкурсе |
| I.4.2. | Форма заявки на участие в конкурсе. |
| 1.4.2.1. | Форма предложения Участника размещения заказа о цене Государственного контракта |
| I.4.2.2. | Форма предложения Участника размещения заказа о качестве работ |
| 1.4.2.3. | Форма сведений о квалификации Участника размещения заказа |
| I.4.3. | Форма анкеты Участника размещения заказа |
| I.4.4. | Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации-Участника размещения заказа |
| I.4.5 | Форма запроса на разъяснение положений Конкурсной документации |
| Часть II | Проекты государственных контрактов |
| Часть III | Технические (геологическое) задания |

2.2. Получение Конкурсной документации

2.2.1. Конкурсная документация предоставляется бесплатно и размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru для ознакомления. Конкурсная документация может быть получена на бумажном носителе по адресу: 119017 Москва, Старомонетный переулок., д.31.

Департамент «Моргео»

2.2.2. Комплект Конкурсной документации на бумажном носителе может быть получен после размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте, после направления заинтересованными лицами по адресу, указанному в п. 2.2.1 настоящего Раздела, заявления в письменной форме о предоставлении Конкурсной документации. Заявление также может быть направлено в форме электронного документа.

### 2.2.3. Конкурсная документация и информация о проведении конкурса размещаются для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте www.rosnedra.gov.ru,  раннее (www.rosnedra.com) Заказчик не несет ответственности за качество скачивания Конкурсной документации с официального сайта.

### 2.2.4. Заявление о предоставлении Конкурсной документации должно содержать следующую информацию: название конкурса; номер и наименование объекта; адрес, по которому следует отправить Конкурсную документацию; номера телефонов, факсов заинтересованного лица; предпочтительный способ доставки Конкурсной документации (письмом или курьером Участника размещения заказа).

### 2.2.5. При получении заявления о предоставлении Конкурсной документации Заказчик в течение двух рабочих дней передает один комплект Конкурсной документации курьеру Участника размещения заказа или отправляет его почтой. Заказчик не несет ответственности за своевременность доставки или утерю документов, отправленных таким образом.

2.2.6. Участники, направившие заявление о предоставлении конкурсной документации и получившие конкурсную документацию в официальном порядке, а так же известившие Заказчика о скачивании Конкурсной документации с официального сайта, являются зарегистрированными Участниками размещения заказа. Заказчик направляет уведомления  о внесении изменений в конкурсную документацию только зарегистрированным участникам размещения заказа.

2.2.7. Участники размещения заказа, получившие комплект Конкурсной документации с официального сайта и не направившие запрос о предоставлении Конкурсной документации или  не известившие Заказчика о скачивании Конкурсной документации с официального сайта, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений или дополнений к Конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа изменений к Конкурсной документации.

2.2.8. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Заказчик, Конкурсная комиссия будут руководствоваться текстом официальной печатной Конкурсной документации, и не несут ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

2.2.9.	Участнику размещения заказа необходимо изучить Конкурсную документацию, включая все приложения к ней. Непредставление полной информации, требуемой по Конкурсной документации, а также необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ, или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в Конкурсной документации, является основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе.

2.2.10. Предоставление любому заинтересованному лицу Конкурсной документации до ее размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса не допускается.

2.3. Разъяснение положений Конкурсной документации

2.3.1.	При проведении процедуры конкурса какие-либо переговоры Заказчика, Конкурсной комиссии с Участниками размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений конкурсной документации в порядке, установленном в п. 2.3.2. настоящего Раздела конкурсной документации.

2.3.2.	Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа по адресу Заказчика, указанному в  Информационной карте конкурса, запрос о разъяснении положений конкурсной документации по форме, приведенной в разделе 1.4  настоящей Конкурсной документации.

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в п. 4.1.1. настоящего раздела конкурсной документации. Заказчик не несет ответственности, если запрос направлен по другим адресам,  не указанным в Информационной карте конкурса.

2.3.3.	В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.4. Внесение изменений в Конкурсную документацию

2.4.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную документацию, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. При этом изменение предмета конкурса не допускается.

2.4.2. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную документацию такие изменения размещает на официальном сайте в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляет заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация.

2.4.3. Чтобы предоставить Участникам размещения заказа разумное время для учета внесенного в Конкурсную документацию изменения, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в Конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

2.4.4. Участники размещения заказа, получившие Конкурсную документацию с официального сайта и не известившие Заказчика о скачивании конкурсной документации с официального сайта, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений к конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа изменений к конкурсной документации.

2.5. Внесение изменений в извещение

2.5.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. При этом изменение предмета конкурса не допускается.

2.5.2. В течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

2.5.3. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

2.6. Отказ от проведения конкурса

2.6.1.	Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанном в Информационной карте конкурса.

2.6.2.	Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер извещения о проведении конкурса размещается Заказчиком в течение двух рабочих дней  со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

2.6.3.	В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) поступившие конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем   Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

2.6.4. В случае если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает Участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня приятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Формы заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены в Информационной карте конкурса.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, все документы, относящиеся к заявке на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами.

3.2.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом переводом на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод на русский язык.

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1.	Заявка на участие в конкурсе, которую представляет Участник размещения заказа в соответствии с настоящей Конкурсной документацией, должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе I.4. настоящей Конкурсной документации, и содержать следующее:

3.3.1.1. Документы и сведения об Участнике размещения заказа, подающем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа. Такими документами могут быть:

1) в случае если заявка на участие в конкурсе подписывается руководителем:

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника размещения заказа без доверенности;

2) в случае если от имени Участника размещения заказа действует иное лицо:

- доверенность (по форме I.4.4.) на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, заверенную печатью Участника размещения заказа и подписанную руководителем Участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающей полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

е) документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа по форме 1.4.2.3, если такой критерий указан в Информационной карте конкурса.

ж) копия лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

з) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в Информационной карте конкурса содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или копия такого поручения)

и) копии свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ по теме торгов, либо лицензионный договор (сублицензионный договор).

3.3.1.2. Предложение Участника размещения заказа о цене Государственного контракта, по форме 1.4.2.1.

3.3.1.3. Предложения Участника размещения заказа о качестве работ по форме I.4.2.2.

Если требуется Информационной картой конкурса Участник размещения заказа должен приложить копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

3.3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

- копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены:

- копии действующих лицензий/сертификатов по предмету конкурса (если деятельность лицензируется/сертифицируется).

- документы, подтверждающие право Участника размещения заказа использовать чужую интеллектуальную собственность;

- другие документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.1.5. Любые другие документы по усмотрению Участника размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.4. Цена и валюта заявки на участие в конкурсе

3.4.1. Цена контракта, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая Участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе.

3.4.2. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пунктом 7.5.6. настоящей Конкурсной документации и иных предусмотренных действующим законодательством случаев. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной государственным контрактом.

3.4.3. Участник размещения заказа может произвести расчет цены контракта по форме, представленной в приложении 1 к заявке на участие в конкурсе.

Выполнение работ субподрядчиками в форме предложения Участника размещения заказа о цене Государственного контракта указывается отдельными строками.

Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям и пунктам работ по объекту, описанным в Техническом (геологическом) задании. Категории, по которым цены и расценки не указаны Участником размещения заказа, будут включены в государственный контракт, но не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом (геологическом) задании.

3.4.4. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в общую цену заявки, представленной Участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса

3.4.5. Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.4.6. В случае использования иностранной валюты для формирования цены контракта, для  расчетов с исполнителями применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Информационной картой конкурса.

3.5. Требования к описанию подлежащих выполнению работ

3.5.1.	Описание подлежащих выполнению работ производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса, и по формам, приведенным в Разделе I.4.

3.5.2. Наименования, виды (содержание) и объемы выполняемых работ, указанные в техническом (геологическом) задании, в предложении участника размещения заказа о качестве работ и в предложении о цене контракта должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие работ, предлагаемых к выполнению участником размещения заказа, техническому (геологическому) заданию, заявка на участие в конкурсе признается несоответствующей требованиям конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске в соответствии с пунктом 5.2.6. настоящего раздела.

3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

3.6.1. При описании условий и предложений Участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все листы заявки на участие в конкурсе представленные Участниками размещения заказа, должны быть прошиты (сброшюрованы) и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и каждый том заявки на участие в конкурсе должен содержать опись входящих в ее состав, документов, быть скреплена печатью Участника размещения заказа (для юридических лиц). Все документы, входящие в состав Заявки, должны быть подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким Участником размещения заказа. Соблюдение Участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав Заявки на участие в конкурсе, поданы от имени Участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение Участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе

При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, не допускается применение факсимильных подписей. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке, в случае если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (Раздел I.4.1).

3.6.4. Заявка и все входящие в нее документы должны быть помещены в конверт.

На конверте должно быть указано наименование конкурса, шифр и наименование объекта, на участие в котором подается заявка. «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ___________________  (наименование конкурса, объекта). На конверте также может быть указано фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). При этом Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

3.6.5. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются Участнику размещения заказа, за исключением случаев, предусмотренных настоящей Конкурсной документацией.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

4.1.1.	Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в Информационной карте конкурса.

Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса и в Конкурсную документацию в соответствии с пунктами 2.4. и 2.5 настоящего раздела.

4.1.2.	Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  такие заявки подаются на заседании Конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в Информационной карте конкурса, после объявления  присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе.

4.1.3. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего Раздела Конкурсной документации, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке их поступления. Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера заявки. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время подачи. При доставке заявки нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу Заказчика.

При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об Участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени Участника размещения заказа, не допускается.

4.1.4. По требованию лица, вручившего или направившего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчиком выдается расписка в получении конверта с такой заявкой. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки, дату и время получения Заказчиком конверта с заявкой, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

4.1.5. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в соответствии с 
п. 5.1.2., не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе, а также их отзыв.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.2.1.	Заявки на участие в конкурсе в письменной форме, оформленные в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Раздела, направляются Участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок, в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

4.2.2.	Участникам размещения заказа, подавшим заявки, Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.2.3. В случае если конверт с заявкой на участие в конкурсе не запечатан в порядке, указанном в п. 3.6.5 настоящего Раздела, такие конверты с заявками не принимаются Заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт.

4.2.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого объекта.

4.3. Изменения заявок на участие в конкурсе

4.3.1.	Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить указанную заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также совершения действий, указанных в п. 5.1.2 настоящего Раздела.

    - Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в соответствии с п. 3.6. настоящего Раздела, конверт с комплектом документов маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ___(наименование конкурса, объекта). Регистрационный номер заявки_______» и представляются Заказчику в порядке, предусмотренном пунктами 4.1. и 4.2. и с учетом сроков, установленных в пункте 4.3.1 настоящего Раздела.

4.3.3. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1 .3. настоящего Раздела.

4.3.4. Конверты с изменениями заявок вскрываются Конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок Конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения  заявки на участие в конкурсе уполномоченным лицом.

4.4. Отзыв заявок на участие в конкурсе

4.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать указанную заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов путем письменного уведомления Заказчика об этом.

4.4.2. В заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе (далее – заявление об отзыве заявки) в обязательном порядке должны указываться наименование Участника размещения заказа, отзывающего заявку, регистрационный номер заявки, способ возврата заявки, наименование конкурса (объекта), с которого отзывается заявка на участие в конкурсе. Заявление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и подписано Участником размещения заказа или уполномоченным лицом.

4.4.3. Заявление об отзыве заявки должно готовиться и запечатываться в соответствии с п. 3.6. настоящего Раздела, конверт с комплектом документов маркироваться «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ___________(наименование конкурса, объекта) Регистрационный номер заявки______» и представляются Заказчику в порядке, предусмотренном пунктами 4.1. и 4.2. и с учетом сроков, установленных в пункте 4.4.1 настоящего Раздела.

4.4.4. Заявления об отзыве заявок регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1.3. настоящего Раздела.

4.4.5. Заявки на участие в конкурсе, отозванные в установленном порядке до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов, а также совершения действий, указанных в п. 5.1.2 настоящего Раздела, считаются не поданными.

4.4.6. В случае, если в Информационной карте конкурса было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства Участнику размещения заказа,, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

4.5. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.5.1. Полученные после начала вскрытия Конкурсной комиссией конвертов заявки на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) Заказчиком и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются Участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются  Заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

4.6. Срок действия заявок на участие в конкурсе

4.6.1. Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием государственного контракта или принятием решения об отмене конкурса.

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1. Порядок вскрытия конвертов

5.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте конкурса, Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

5.1.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким объектам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданным в отношении каждого объекта, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1. настоящего Раздела, Конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим Участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе, поданной в отношении каждого объекта конкурсного размещения.

5.1.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в соответствующем конкурсе.

5.1.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе на один объект при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого Участника размещения заказа, поданные в отношении данного объекта, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

5.1.5. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику, в том случае, если на заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов (кворум). В случае если на заседании Конкурсной комиссии присутствует менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, заседание Конкурсной комиссии должно быть отложено до того момента, когда на заседании будет присутствовать необходимое количество членов Конкурсной комиссии.

Принятие решения членами Конкурсной комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

5.1.6. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.1.7. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации Участников размещения заказа или их представителей, составляемом и подписываемом секретарем Конкурсной комиссии.

5.1.8. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте Российской Федерации.

5.1.9. Заказчик осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись указанной процедуры. При этом такой участник должен до начала процедуры вскрытия конвертов устно известить Конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

5.1.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если Конкурсной документацией предусмотрено два и более объекта, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех объектов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе.

В протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вносится соответствующая информация о признании конкурса несостоявшимся.

5.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

5.2.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела.

5.2.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.2.3. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются на соответствие следующим требованиям к оформлению заявок:

а) заявка на участие в конкурсе, документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе оформлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации, в том числе установленных в п. 3.6. настоящего Раздела;

б) заполнены все обязательные формы, приведенные в Разделе I.4 настоящей Конкурсной документации;

в) качество предлагаемых к выполнению работ соответствуют требованием Технического (геологического) задания настоящей Конкурсной документации.

г)  совпадают наименования, виды (содержание) и объемы выполняемых работ, указанные в Техническом (геологическом) задании, с предложениями Участника размещения заказа о качестве работ, совпадают цены контракта, указанные Участником размещения заказа в форме заявки на участие в конкурсе и в расчете цены государственного контракта (приложение №1 к заявке), при этом последняя должна равняться сумме цен по видам (содержанию) работ.

е) предложения о цене контракта не превышают начальную (максимальную) цену контракта.

5.2.4. Если в заявке на участие в конкурсе имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

5.2.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение:

а) о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа (о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);

б)  об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе.

5.2.6. Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:

- непредставления определенных пунктом 3.3. настоящего Раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта.

5.2.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Раздела, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа  - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у Участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, - Заказчик, Конкурсная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу Заказчика.

5.2.8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства Участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе и не допущенному к участию в конкурсе в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

5.2.9. В случае если Конкурсной документацией предусмотрено два и более объекта, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того объекта, решение об отказе в допуске к участию в котором принято в отношении всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого объекта, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого объекта.

5.2.10. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией ведется Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске Участника размещения заказа  к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона, которым не соответствует Участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого Участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Конкурсной комиссии о допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе на официальном сайте.

5.2.11. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5.2.12. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. При этом государственный контракт заключается с учетом пункта 7.3 настоящего Раздела на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и Конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. При непредставлении Заказчику таким Участником конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае, если обеспечение исполнения контракта установлено в Информационной карте конкурса, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

5.3. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

5.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных Участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса, на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных настоящей Конкурсной документацией и в соответствии с «Правилами оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722.

5.3.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.2.10. настоящего Раздела. При проведении конкурса на право заключить государственный контракт, начальная (максимальная) цена которого превышает пятьдесят миллионов рублей, либо на право заключить государственный контракт на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ такой срок не может превышать тридцать дней со дня подписания указанного протокола.

5.3.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

5.3.4. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с Порядком оценки заявок на участие в конкурсе, установленном Правительством Российской Федерации по правилам оценки заявок на участие в конкурсе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 722. Критерии, их содержание и значимость приведены в Информационной карте конкурса. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

5.3.5. В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений  и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества при сопоставлении цен, указанных в заявках участников конкурса.

5.3.6. Конкурсная комиссия ведет Протокол оценки и сопоставления заявок, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения процедуры оценки и сопоставления таких заявок об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении, о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена Конкурсной комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения процедуры оценки и сопоставления заявок. Указанный Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, второй - передается победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня его подписания. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении государственного контракта не подлежит раскрытию Участникам размещения заказа или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О

РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА

6.1. Порядок принятия решения о заключении государственного контракта

6.1.1.	На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения государственного контракта, присваивается первый номер.

6.1.2.	Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6.2. Публикация результатов конкурса

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком на официальном сайте Российской Федерации в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

7.1. Срок заключения контракта

7.1.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания итогового протокола передает победителю конкурса, или единственному участнику конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем конкурса или единственным участником конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.

7.1.2. Государственный контракт может быть заключен не менее чем через десять дней  со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок (или протокола рассмотрения заявок)

7.1.3. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. Сведения о заключенном государственном контракте в установленном порядке направляются Заказчиком в Реестр государственных контрактов.

7.2. Условия заключения контракта

7.2.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в Конкурсной документации.

7.2.2. При заключении государственного контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, государственный заказчик, если в Информационной карте конкурса не предусмотрено иное, уменьшает цену контракта на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

7.3. Обеспечение исполнения обязательств по контракту

7.3.1.	Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, то обеспечение исполнения государственного контракта передается Заказчику одновременно с передачей государственного контракта, только в этом случае государственный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса.

7.3.2.	Обеспечение исполнения государственного контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения государственного контракта  определяется участником конкурса, с которым заключается Государственный контракт, самостоятельно.

7.3.3.	Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено требование об обеспечении исполнения государственного контракта, - предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.3.4.	В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательствам Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма,  в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте конкурса.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылку на основание заключения контракта, указанное в преамбуле контракта . Срок действия безотзывной банковской гарантии – в течение срока действия государственного контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

7.3.5. В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения государственного контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения настоящего контракта.

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте конкурса на счет, указанный Заказчиком.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка, в случае если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается государственный контракт, при условии надлежащего исполнения исполнителем всех своих обязательств по Контракту в течение 30 дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  поставщиком в этом письменном требовании.

7.3.6.	В случае если участник размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в п. 7.3.1., то такой участник признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.

7.3.7.	Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также о Подрядчиках, с которыми Государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением  ими Государственных контрактов включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

7.4. Права и обязанности победителя конкурса

7.4.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается Государственный контракт, заявке и в Конкурсной документации.

7.4.2. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный государственный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.3. настоящего Раздела, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного контракта. В случае уклонения победителя конкурса или Участника конкурса заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения  заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

7.5. Права и обязанности Заказчика

7.5.1.	После определения победителя конкурса Заказчик обязан отказаться от заключения Государственного контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или принятия арбитражным судом решения  о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Раздела;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

д) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа  не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отказа от заключения контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных настоящим пунктом и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

7.5.2. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить Государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить Государственный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения контракта с победителем конкурса в случаях, предусмотренных пунктом 7.5.1. настоящего Раздела. При этом заключение Государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если Заказчик отказался от заключения контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

7.5.3. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей Конкурсной документации, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку, проект государственного контракта, подготовленный в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела. При этом Государственный контракт заключается с Участником размещения заказа на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и Конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

При непредставлении Заказчику таким Участником размещения заказа в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

В случае если в Информационной карте конкурса было установлено требования обеспечения заявки на участие в конкурсе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса.

7.5.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями пунктов 5.1.10. и 5.2.12. настоящего Раздела, и только один Участник размещения заказа, подавший заявку, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.2.10. настоящего Раздела, обязан передать такому участнику конкурса проект государственного контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела. При этом государственный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и Конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса.

При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.5.5. Участник, которому Заказчик в соответствии с п. 7.5.3., 7.5.4. настоящего Раздела направил проект Государственного контракта, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

7.5.6. В случае расторжения государственного контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по такому контракту Заказчик вправе заключить контракт с Участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом заключается контракт при уклонении победителя торгов от заключения контракта, с согласия такого Участника размещения заказа. Государственный контракт заключается с указанным Участником размещения заказа на условиях, предусмотренных пунктом 7.2., настоящего Раздела и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом. Если до расторжения Государственного контракта исполнителем частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового государственного контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

7.5.7. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным государственным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

7.5.8. Расторжение Государственного контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.5.9. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.

РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на подлежащие закупке работы уточняют и/или дополняют положения Раздела I.2.  «Общие условия проведения конкурсов».

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела I.2. Общие условия проведения конкурсов | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2. | Наименование Государственного заказчика, контактная информация, адрес официаль-ного сайта | Департамент «Моргео». Адрес: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31, (495) 950-30-45 Контактное лицо: Хабибуллин Радик Рафитович Телефон: (495) 950-30-52 e-mail: morgeo@mingeo.ru e-mail: morgeo@yandex.ru Сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.zakupki.gov.ru. |
| 2 | Пункт 1.3.1. | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс на право заключения государственных контрактов Департаментом «Моргео» на размещение в 2014 году заказа для государственных нужд на выполнение работ за счет средств федерального бюджета. |
| 3 | Пункт 1.3., пункт 1.4.1. | По каждому объекту конкурсного размещения: Шифр и наименование объекта. Сроки выполнения работ. Начальная (максимальная) цена контракта | Объект № 6 «Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей (западная часть моря Космонавтов, горные районы Земли Мак-Робертсона и Земли Принцессы Елизаветы) в составе 60 РАЭ» III кв. – 2014 г.- IV кв. 2016 г. № 6- 330 000 000 (Триста тридцать миллионов) рублей. В том числе на 2014г.- 86 180 500 (восемьдесят шесть миллионов сто восемьдесят тысяч пятьсот) рублей. Объект № 7 «Составление сводных карт геологического содержания масштаба 1:1000 000 − 1:5 000 000 центрального сектора Восточной Антарктиды (Земля Эндерби и Земля Кемпа)» I кв. – 2014 г.- IV кв. 2016 г. № 7- 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей. В том числе на 2014г.- 8 000 000 (восемь миллионов) рублей. Объект № 12 «Создание комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов S-44 - Диксон, S-45 - Усть-Тарея» I кв. – 2014 г.- IV кв. 2016 г. № 12- 145 000 000 (Сто сорок пять миллионов) рублей. Лимит 2014г.- 57 500 000 (Пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей. Объект № 13 «Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U-1,2; T-1,2 (Поднятие Менделеева)» I кв. – 2014 г.- IV кв. 2016 г. № 13- 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей. В том числе на 2014г.- 6 300 000 (Шесть миллионов триста тысяч) рублей. Объект № 14 «Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты-1000/3 листа S-38 - Баренцево море (восточная часть)» I кв. – 2014 г.- IV кв. 2016 г. № 14- 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей. В том числе на 2014г.- 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. Объект № 51 «Геологическое доизучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр архипелага Шпицберген (северная часть полуострова Ню Фрисланд) » I кв. – 2014 г.- IV кв. 2016 г. № 51- 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей. В том числе на 2014г.- 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей. Объект № 52 «Геологическая съемка масштаба 1:200 000 морской части листов L-38-XXXV (Кочубей), L-38-XXXVI (Суюткино) » I кв. – 2014 г.- IV кв. 2016 г. № 52- 83 000 000 (Восемьдесят три миллиона) рублей. В том числе на 2014г.- 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей. |
|  |  | Характеристика и объем выполняемых работ | В соответствии с Техническим заданием (Часть III Конкурсной документации) на каждый объект конкурсного размещения |
| 4 | Пункт 1.5.1., 1.5.2. | По всем объектам конкурсного размещения: Источник финансирования форма оплаты, порядок оплаты | Федеральный бюджет - 100% (Сто процентов) Безналичный расчет Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте Государственного контракта, через казначейство, путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на расчетный счет Подрядчика, согласно предусмотренных лимитов финансирования на год по мере поступления денежных средств из Федерального бюджета. |
| 5 | Пункт 1.6. | Требования к Участникам размещения заказа | В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. |
|  | Пункт 1.6.2. | Обязательные требования | Чтобы претендовать на право заключения Государственного контракта, Участник размещения заказа должен удовлетворять обязательным требованиям, указанным в п. 1.6.2. Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса» настоящей Конкурсной документации. |
|  | Пункт 1.6.3. | Требования, установленные Заказчиком | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа. Наличие лицензий на следующие виды деятельности: а) создание и ведение географических информационных систем федерального и регионального назначения; б) проектирование, составление и издание общегеографических, политико-административных, научно-справочных и других тематических карт и атласов межотраслевого назначения, учебных картографических пособий; в) производство геодезических и гидрографических работ в океанах и морях в целях обеспечения безопасности общего мореплавания; г) осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. |
| 6 | Пункт 1.7. | Привлечение соисполнителей | Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету конкурса привлекать соисполнителей. |
| 7 | Пункт 1.9.1. | Преференции | Не предусмотрены. |
| 8 | Пункт 3.1. | Формы заявки на участие в конкурсе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. |
| 9 | Пункт 3.3.1. | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной в разделе I.4 настоящей конкурсной документации, и содержать сведения и документы, указанные в п. 3.3.1 Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса» |
| 10 | Пункт 3.4. | Требования к предложениям участника размещения заказа о цене государственного контракта | Цена контракта, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную для каждого объекта в п.3 настоящей Информационной карты. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта приведено в разделе 1.5. настоящей Конкурсной документации. В случае, если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая Участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения Участник размещения заказа может произвести расчет цены контракта по форме, представленной в приложении 1 к заявке на участие в конкурсе. Выполнение работ субподрядчиками в сметно-финансовом расчете цены контракта указывается отдельными строками. Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям и пунктам работ по объекту, описанным в Техническом (геологическом) задании. Категории, по которым цены и расценки не указаны Участником размещения заказа, будут включены в государственный контракт, но не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом (геологическом) задании. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной Участником размещения заказа. |
| 11 | Пункт 3.4.5., 3.4.6. | Валюта цены заявки на участие в конкурсе | Предлагаемая Участником размещения заказа стоимость контракта, включая цены по всем видам работ, должна быть выражена в российских рублях. В случае если Участник размещения заказа не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения на официальном сайте Извещения о проведении конкурса. При этом ценой государственного контракта, в случае если Участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, будет предложено заключить государственный контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в конкурсе Участника размещения заказа. |
| 12 | Пункт 3.5.1. | Требования к описанию выполняемых работ | Участник размещения заказа представляет в составе заявки предложение о качестве работ, по форме, представленной в Разделе I.4. Такие предложения должны содержать подтверждения о соответствии предлагаемых к выполнению работ требованиям Конкурсной документации и могут быть представлены в текстовой форме (пояснительная записка), в виде технических данных и должны включать описание методологии и технологии выполнения работ, в соответствии с Техническим (геологическим) заданием. |
| 13 | Пункт 3.6. | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе и все документы, приложенные к ней, подаются Участником размещения заказа в письменной форме. Участник размещения заказа должен запечатать заявку на участие в конкурсе в отдельный конверт, который должен быть помещен и запечатан вместе с сопроводительным письмом во внешний конверт, на котором должно быть указано наименование конкурса, шифр и наименование объекта конкурсного размещения, на участие в котором подается заявка. «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ __________________(наименование конкурса, объекта). На конверте также может быть указано фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). При этом Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Все листы заявки на участие в конкурсе, и входящие в состав заявки документы, представленные Участником размещения заказа, должны быть прошиты (сброшюрованы), пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав, документов, быть скреплена печатью Участника размещения заказа (для юридических лиц). Заявка и входящие в ее состав документы должны быть подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким Участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, не допускается применение факсимильных подписей. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или уполномоченными лицами). Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (Раздел I.4.1). Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия. |
| 14 | Пункт 4.1.1., 4.1.2, 4.2 | Место и срок подачи заявок на участие в конкурсе | Заявки на участие в конкурсе подаются со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте Извещения о проведении конкурса, по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (время московское) по адресу Заказчика, указанному в п. 2 Информационной карты, за исключением дня вскрытия конвертов. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе рекомендуется подавать на заседании Конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу Государственного заказчика, указанному в п. 1 Информационной карты. Участник размещения заказа при отправке заявки на участие в конкурсе по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу или признана опоздавшей. Заказчик вправе продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса и Конкурсную документацию. |
| 15 | Пункт 5.1.1. | Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Заявки на участие в конкурсе будут вскрыты 03.02.2014 г. в 10.00 часов (время московское) по адресу Заказчика, указанному в п. 1 информационной карты. |

| 16 | Пункт 5.3.3., 5.3.4., 6.1.1. | Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе. | Критерии оценки | Порядок оценки заявок и их рейтинг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Цена контракта | При оценке заявок по критерию "цена контракта" использование подкритериев не допускается. Устанавливается начальная (максимальная) цена контракта. Рейтинг определяется по формуле: Amax -- Ai Rai =--------------X100, Amax где Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации; Ai - предложение i-го участника конкурса по цене контракта. |
|  |  |  | 2.Функциональные характеристики работ | Для оценки заявок по критерию «функциональные характеристики» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Сумма максимальных значений всех характеристик указанного критерия должна составлять 100 баллов. Для определения рейтинга заявки по указанному критерию в конкурсной документации устанавливаются: исчерпывающий перечень функциональных характеристик; максимальное значение в баллах для каждой характеристики. Сумма максимальных значений всех установленных характеристик должна составлять 100 баллов. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «функциональные характеристики работ», определяется по формуле: Rbi = Bi1 + Bi2…..+ Bik , где Rbi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Bik - среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемое комиссией i-й заявке по k-й характеристике; k – количество установленных характеристик. |
|  |  |  | 2.1 Соответствие целям, методологии, объемов и организации проведения работ, предлагаемых заявителем в проекте технического (геологического) задания целям и задачам Технического (геологического) задания | Неполное соответствие -0-1 балл; удовлетворительное – 1-2 балла; хорошее – 2-5 баллов. Максимальное значение характеристики - 5 баллов. |
|  |  |  | 2.2 Полнота и достоверность приведенного в заявке анализа геологической информации | неудовлетворительно -0 баллов; удовлетворительно – 0-1 балл; хорошо – 1-5 баллов. Максимальное значение характеристики - 5 баллов. |
|  |  |  | 2.3 Соответствие предлагаемого в заявке решения современному научно техническому уровню | неудовлетворительно - 0 баллов; удовлетворительно – 0-10 баллов; хорошо – 10-50 баллов. Максимальное значение характеристики - 50 баллов. |
|  |  |  | 3. Качество работ и квалификация участника конкурса | Для оценки заявок по критерию «качество работ, и квалификация участника конкурса» каждой заявке выставляется значение от 0 до 40 баллов. Сумма максимальных значений всех показателей указанного критерия должна составлять 40 баллов. Для определения рейтинга заявки по указанному критерию в конкурсной документации устанавливаются: а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному критерию; б) максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного критерия. При этом сумма максимальных значений всех установленных показателей составляет 40 баллов; |
|  |  |  |  | Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество работ, и квалификация участника конкурса», определяется по формуле: Rci = Ci1 + Ci2…..+ Cik , где Rci – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Cik - среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемое комиссией i-й заявке по k-му показателю; k – количество установленных показателей. |
|  |  |  | 3.1 Опыт участника конкурса в проведении работ аналогичных заявляемым по объекту конкурсного размещения (деловая репутация) | нет опыта работ аналогичного профилю - 0 баллов; выполнена одна работа аналогичная профилю – 2балла выполнены две и более работы аналогичные профилю – 5 баллов. Максимальное значение показателя - 5 баллов. |
|  |  |  | 3.2 Квалификация конкретных исполнителей (трудовых ресурсов) | Баллы 0-5 Оценка осуществляется в сравнении с заявками, поданными всеми Участниками конкурса. Заявке на участие в конкурсе, содержащей лучшие условия, присваивается максимальный балл. |
|  |  |  | 3.3 Наличие у участника конкурса или его субподрядчика производственных мощностей и технологического оборудования | Отсутствие производственных мощностей и технологического оборудования - 0 баллов Недостаточная обеспеченность производственными мощностями и технологическим оборудованием - 10 баллов; Полная обеспеченность производственными мощностями и технологическим оборудованием балла – 30 баллов. Максимальное значение показателя - 30 баллов. |
|  |  |  | Итоговый рейтинг будет рассчитываться с учетом установленной значимости критериев в соответствии со следующей формулой: RS= X Rai + Y (Rbi + Rci), где X –значимость критерия цены, равная 0.8 Y – значимость критериев 2 и 3, равная 0.2; X + Y = 1, что в процентах соответствует 100%. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. |
| 17 | Пункт 7.1.1. | Срок подписания контракта победителем конкурса (единственным участником) | Государственный контракт должен быть подписан: - победителем конкурса не ранее 10 дней со дня размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном сайте, - участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоено второе место (в случае уклонения победителя конкурса от заключения государственного контракта) – в течение 10 дней со дня передачи такому участнику проекта государственного контракта; - единственным участником конкурса (в случае если конкурс признан несостоявшимся) – не ранее 10 дней со дня подписания итогового протокола. |
| 18 | Пункт 7.2.2. | Условие снижения цены контракта | Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта. |
| 19 | Пункт 7.3.1 | Обеспечение исполнений обязательств по государственному контракту | Размер обеспечения исполнений обязательств по государственному контракту устанавливается в размере десяти процентов начальной (максимальной) цены контракта. Обеспечение исполнений обязательств по государственному контракту: - Объект № 6 «Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей (западная часть моря Космонавтов, горные районы Земли Мак-Робертсона и Земли Принцессы Елизаветы) в составе 60 РАЭ» составляет – 33 000 000 (тридцать три миллиона) рублей. - Объект № 7 «Составление сводных карт геологического содержания масштаба 1:1000 000 − 1:5 000 000 центрального сектора Восточной Антарктиды (Земля Эндерби и Земля Кемпа)» - не требуется - Объект № 12 «Создание комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов S-44 - Диксон, S-45 - Усть-Тарея» составляет – 14 500 000 (четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. - Объект № 13 «Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U-1,2; T-1,2 (Поднятие Менделеева)» - не требуется - Объект № 14 «Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты-1000/3 листа S-38 - Баренцево море (восточная часть)» составляет – 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей. - Объект № 51 «Геологическое доизучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр архипелага Шпицберген (северная часть полуострова Ню Фрисланд) » – не требуется - Объект № 52 «Геологическая съемка масштаба 1:200 000 морской части листов L-38-XXXV (Кочубей), L-38-XXXVI (Суюткино) » составляет – 8 300 000 (восемь миллионов триста тысяч) рублей. Срок и порядок его предоставления определен в Проекте Государственного контракта (Часть II Конкурсной документации). |

Приложение к информационной карте

| Объект № 6 |
| --- |
| Укрупненный расчет начальной (максимальной) стоимости работ по объекту: |
| "Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и ее окраинных морей (западная часть моря Космонавтов, горные районы Земли Мак-Робертсона и Земли Принцессы Елизаветы) в составе 60 РАЭ" |
| № п/п | Наименование видов работ и затрат | Полная сметная стоимость, тыс. руб. | в т.ч. 2014 г., в тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Основные расходы | 156 267 | 36 836 |
| А. | Собственно геологоразведочные работы | 104 967 | 17 735 |
| 1. | Предполевые работы и проектирование | 1 600 | 1 600 |
| 2. | Полевые работы, всего | 58 008 | 10 292 |
| 2.1 | Морские полевые работы | 30 070 | 10 137 |
| 2.2 | Континентальные полевые работы | 27 938 | 155 |
| 2.2.1 | Наземные геологические работы | 10 250 |  |
| 2.2.2 | Аэрогеофизические работы | 12 063 | 155 |
| 2.2.3 | Геофизические работы на озере Восток | 5 625 |  |
| 3. | Организация полевых работ | 5 100 | 5 100 |
| 4. | Ликвидация полевых работ | 3 500 |  |
| 5. | Лабораторные работы, выполняемые силами партии | 2 530 |  |
| 6. | Камеральные работы | 28 266 |  |
| 7. | Рецензии отчета | 65 |  |
| 8. | Прочие собственно геологоразведочные работы | 5 898 | 743 |
| Б. | Сопутствующие работы и затраты | 51 300 | 19 101 |
| II | Накладные расходы (20%) | 31 253 | 7 367 |
|  | Итого основные и накладные расходы (п.I+п.II) | 187 520 | 44 203 |
| III | Плановые накопления (10%) | 18 752 | 4 420 |
| IV | Компенсируемые затраты | 21 239 | 4 200 |
| V | Подрядные работы |  |  |
| VI | Инвалютные расходы | 52 150 | 20 211,3 |
|  | Итого (пп. I-VI) | 279 661 | 73 034,3 |
| VII | НДС (18%) | 50 339 | 13 146,2 |
|  | Всего по объекту | 330 000 | 86 180,5 |
| Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании соответствующих ССН, СНОРов и ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам: |
| Реквизиты государственного контракта | Номер реестровой записи |
| ГК 20/06/11-10 от 07.10.2011 г. | 0373100107611000039 |
| ГК 23/06/11-12 от 23.04.2012 г. | 0373100107612000022 |
| ГК 26/06/11-4 от 30.05.2013 г. | 0373100107613000012 |

Объект № 7

Укрупненный расчет начальной (максимальной) стоимости работ по объекту:

«Составление сводных карт геологического содержания масштаба 1:1000 000 − 1:5000 000 центрального сектора Восточной Антарктиды (Земля Эндерби и Земля Кемпа)»

| № пп | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | на 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Основные расходы | 15856732 | 5020457 |
| А. | Собственно геологоразведочные работы | 15856732 | 5020457 |
| 1. | Составление проектно-сметной документации | 224894 | 224894 |
| 2. | Тематические работы, всего | 15239645 | 4644886 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1. | Составление комплекта карт и схем геолого-геофизического содержания | 5538278 | 1510439 |
| 2.2. | Создание геофизической модели глубинного строения центральной части Земли Эндерби | 1893023 | 1893023 |
| 2.3. | Выполнить современную оценку перспектив района Земли Эндерби-Земли Кемпа на приоритетные виды минерального сырья | 2892057 | 0 |
| 2.4. | Осуществление методического сопровождения геолого-геофизических работ в Антарктике | 3874044 | 894010 |
| 2.5. | Составление годовых и окончательного отчетов | 1042243 | 347414 |
| 3. | Лабораторные исследования | 392193 | 150677 |
| II | Накладные расходы (20% от п.I) | 3171346 | 1004091 |
| III | Итого основные и накладные расходы | 19028078 | 6024548 |
| IV | Плановые накопления (10% от п.III) | 1902808 | 602455 |
| V | Компенсируемые затраты | 255555 | 152658 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Командировки | 155555 | 52658 |
|  | Экспертиза ПСД | 100000 | 100000 |
| VI | Всего по объекту | 21186441 | 6779661 |
| VII | НДС (18% от п.VII) | 3813559 | 1220339 |
| VIII | Всего с учетом НДС | 25 000 | 8 000 |

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании соответствующих ССН, СНОРов и ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:

| Реквизиты государственного контракта | Номер реестровой записи |
| --- | --- |
| ГК № 24/07/11-9 от 26.05.2011 г. | 0373100107613000001 |

| Объект № 12 |
| --- |
| Укрупненный расчет начальной (максимальной) стоимости работ по объекту: |
| "«Создание комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов S-44 (Диксон), S-45 (Усть-Тарея)» " |
| № п/п | Наименование видов работ и затрат | Полная сметная стоимость, тыс. руб. | в т.ч. 2014 г., в тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Основные расходы | 90 297 | 35 518 |
| А. | Собственно геологоразведочные работы | 86 158 | 33 448 |
| 1. | Подготовительный этап | 430 | 430 |
| 1.1 | Составление проектно-сметной документации | 430 | 430 |
| 2. | Полевые работы | 48 887 | 24 443 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2.1 | Наземные полевые работы | 24 942 | 12 471 |
| 2.2 | Морские полевые работы | 23 945 | 11 972 |
| 3. | Организация и ликвидация полевых работ | 1 955 | 977 |
| 4. | Лабораторные работы силами партии | 8 408 | 2 286 |
| 5. | Камеральные работы | 14 966 | 2 783 |
| 6. | Картосоставительские работы | 11 512 | 2 529 |
| Б. | Транспортировка грузов и персонала | 4 139 | 2 070 |
| II | Накладные расходы (20%) | 18 059 | 7 104 |
|  | Итого основные и накладные расходы (п.I+п.II) | 108 356 | 42 622 |
| III | Плановые накопления (10%) | 10 836 | 4 262 |
| IV | Компенсируемые затраты | 3 689 | 1 845 |
| V | Подрядные работы |  |  |
|  | Итого (пп. I-VI) | 122 881 | 48 729 |
| VII | НДС (18%) | 22 119 | 8 771 |
|  | Всего по объекту | 145 000 | 57 500 |
| Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании соответствующих ССН, СНОРов и ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам: |
| Реквизиты государственного контракта | Номер реестровой записи |
| ГК 24/06/12-11 от 23.04.2012 г. | 0373100107612000023 |

| Объект № 13 Укрупненный расчет начальной (максимальной) стоимости работ по объекту "Подготовка к изданию комплекта геологической карты масштаба 1: 1000 000 листов U-1,2; Т-1,2 (Поднятие Менделеева)" |
| --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость объема работ, руб. | В том числе на 2014 год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Основные расходы | 11 765 686 | 3 720 680 |
| А. | Собственно геологоразведочные работы | 11 765 686 | 3 720 680 |
| 1. | Составление проектно-сметной документации | 214 569 | 214 569 |
| 2. | Тематические работы, всего | 10 862 939 | 2 817 933 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1. | Подготовить к изданию комплект геологической карты листов Т-1,2 и U-1,2 | 2 376 030 | 0 |
| 2.2. | Уточнение, на основе новых геолого-геофизических материалов, полученных в ходе экспедиций "Арктика-2011" и "Арктика-2012", мощности осадочного чехла, его стратиграфического расчленения | 2 114 731 | 1 321 707 |
| 2.3. | Изучение донного каменного материала Поднятия Менделеева. Уточнение литологического состава, генезиса и возраста рыхлых отложений верхней части осадочного чехла | 1 951 417 | 1 219 636 |
| 2.4. | Уточнить оценку потенциальных ресурсов углеводородов с учетом новых сейсмических данных, с локализация площадей, перспективных на углеводороды | 3 590 990 | 0 |
| 2.5. | Составление годовых и окончательного отчетов | 829 771 | 276 590 |
| 3. | Лабораторные исследования | 688 178 | 688 178 |
| II | Накладные расходы (20% от п.I) | 2 353 137 | 744 136 |
| III | Итого основные и накладные расходы | 14 118 823 | 4 464 816 |
| IV | Плановые накопления (10% от п.III) | 1 411 882 | 446 482 |
| V | Компенсируемые затраты | 570 990 | 427 685 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Командировки | 470 990 | 327 685 |
|  | Экспертиза ПСД | 100 000 | 100 000 |
| VI | Всего по объекту | 16 101 695 | 5 338 983 |
| VII | НДС (18% от п.VI) | 2 898 305 | 961 017 |
| VIII | Всего с учетом НДС | 19 000 000 | 6 300 000 |

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании соответствующих ССН, СНОРов и ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:

| Реквизиты государственного контракта | Номер реестровой записи |
| --- | --- |
| ГК № 23/07/12-9 от 26.05.2011 г. | 0373100107612000001 |
| ГК № 31/07/12-14 от 25.04.2012 г. | 03731100107612000024 |
| ГК № 35/07/12-7 от 29.05.2013 г. | 0373100107613000011 |
| ГК № 3407/12-15 от 29.05.2013 г. | 0373100107613000013 |

Объект № 14

| Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены |
| --- |
| по объекту «Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты-1000/3 листа S-38- Баренцево море (восточная часть)» |
| № пп | Наименование работ и затрат | Полная сметная стоимость, руб. | в т.ч. 2014 г., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Основные расходы | 69 180 930 | 26 225 458 |
| А | Собственно геологоразведочные работы | 67 098 749 | 24 772 872 |
| 1. | Проектно-сметные работы | 328 295 | 328 295 |
| 2. | Полевые работы - всего: | 27 923 859 | 15 588 334 |
| 2.1. | Сейсморазведка МПВ | 6 036 126 |  |
| 2.2. | Непрерывное сейсмоакустическое профилирование | 17 454 938 | 11 155 539 |
| 2.3. | Донный пробоотбор | 4 432 795 | 4 432 795 |
| 3. | Организация и ликвидация полевых работ | 5 454 722 | 2 737 154 |
| 4. | Камеральные работы | 33 391 873 | 6 119 089 |
| Б | Сопутствующие работы и затраты | 2 082 181 | 1 452 586 |
| II | Накладные расходы 20% | 13 836 186 | 5 245 092 |
| III | Плановые накопления 10% | 8 301 712 | 3 147 055 |
| IV | Компенсируемые затраты (производственные командировки, северные надбавки, бесплатное питание, экспертиза) | 18 850 664 | 7 755 276 |
| V | Подряд |  |  |
|  | Итого I+II+III+IV+V | 110 169 492 | 42 372 881 |
|  | НДС 18% | 19 830 508 | 7 627 119 |
|  | Всего с НДС | 130 000 000 | 50 000 000 |

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании соответствующих ССН, СНОРов и ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:

| Реквизиты государственного контракта | Номер реестровой записи |
| --- | --- |
| Г/к от 28.05.2010 № 18/03/12-6 | 03731001076 11 000019 |
| Г/к от 25.04.2012 № 26/03/12-12 | 03731001076 12 000025 |
| Г/к от 29.05.13 г. №31/03/12-16 | 0373100107613000006 |

| Объект № 51 |
| --- |
| Укрупненный расчет начальной (максимальной) стоимости работ по объекту: |
| "Геологическое доизучение и оценка ресурсов полезных ископаемых северной части полуострова Ню Фрисланд (архипелаг Шпицберген)" |
| № п/п | Наименование видов работ и затрат | Полная сметная стоимость, тыс. руб. | в т.ч. 2014 г., в тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Основные расходы | 21 069 | 8 987 |
| А. | Собственно геологоразведочные работы | 20 405 | 8 664 |
| 1. | Проектно-сметные работы | 400 | 300 |
| 2. | Полевые работы, всего | 11 939 | 5 960 |
| 3. | Организация и ликвидация полевых работ | 700 | 350 |
| 4. | Лабораторные работы, выполняемые собственными силами | 1 579 | 300 |
| 5. | Камеральные работы | 5 787 | 1 754 |
| Б. | Сопутствующие работы и затраты | 664 | 323 |
| 7. | Транспортировка грузов и персонала партии | 664 | 323 |
| II | Накладные расходы (20%) | 4 214 | 1 797 |
|  | Итого основные и накладные расходы (п.I+п.II) | 25 283 | 10 784 |
| III | Плановые накопления (10%) | 2 528 | 1 078 |
| IV | Компенсируемые затраты | 1 850 | 850 |
| V | Подрядные работы |  |  |
|  | Итого (пп. I-V) | 29 661 | 12 712 |
| VII | НДС (18%) | 5 339 | 2 288 |
|  | Всего по объекту | 35 000 | 15 000 |
| Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании соответствующих ССН, СНОРов и ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам: |
| Реквизиты государственного контракта | Номер реестровой записи |
| ГК 17/06/13-38 от 28.05.2010 г. | 0373100107611000020 |
| ГК 22/06/13-47 от 11.04.2012 г. | 0373100107612000009 |

Объект № 52

Укрупненный расчет начальной (максимальной) стоимости работ по объекту:

«Геологическая съемка масштаба 1 : 200 000 морской части листов

L-38-XXXV, XXXVI (Кочубей, Суюткино)»

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Общая сметная стоимость, руб. | В т.ч. на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Основные расходы | руб. | 59 218 679 | 11 554 084 |
| A | Собственно геологоpазведочные pаботы - всего | руб. | 56 025 635 | 10 744 843 |
| 1 | Проектно-сметные и предполевые работы | руб. | 1 051 863 | 346 309 |
| 2 | Морские работы – всего, в т.ч. | руб. | 9 119 858 | 1 857 030 |
| 2.1 | ВЧ МОГТ | руб. | 6 672 027 | 1 857 030 |
| 2.2 | ВЧ НСП и НЧ НСП | руб. | 620 674 | - |
| 2.3 | Картировочное бурение | руб. | 495 781 | - |
| 2.4 | Площадное опробование донных осадков | руб. | 380 065 | - |
| 2.5 | Гравимагнитометрические работы | руб. | 784 053 | - |
| 2.6 | Газогидрохимическая съемка | руб. | 167 258 | - |
| 3 | Морской производственный транспорт | руб. | 31 629 316 | 8 231 986 |
| 4 | Организация и ликвидация работ | руб. | 246 237 | 50 140 |
| 5 | Камеральные работы | руб. | 10 177 508 | 259 378 |
| 6 | Машинная обработка | руб. | 3 800 853 |  |
| Б | Сопутствующие работы и затраты | руб. | 3 193 044 | 809 241 |
| II | Накладные расходы (20 %) | руб. | 5 517 873 | 2 310 817 |
| III | Плановые накопления (10 %) | руб. | 3 310 724 | 2 772 980 |
| IV | Компенсируемые затраты | руб. | 2 291 708 | 311 273 |
| V | ИТОГО: | руб. | 70 338 983 | 16 949 153 |
|  | НДС – 18 % | руб. | 12 661 017 | 3 050 847 |
|  | В С Е Г О: | руб. | 83 000 000 | 20 000 000 |

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании соответствующих ССН, СНОРов и ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:

| Реквизиты государственного контракта | Номер реестровой записи |
| --- | --- |
| ГК 27/01/13-16 от 07.06.2008 | 7777808000011 |
| ГК 31/01/13-39 от 01.06.2010 | 0373100107611000032 |
| ГК 37/01/13-59 от 26.05.2011 | 0373100107613000002 |
| ГК 41/01/13-49 от 11.04.2012 | 0373100107612000010 |
| ГК 44/01/13-56 от 29.05.2013 | 0373100107613000004 |

# РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.
I.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Настоящим ____________________________________________________ подтверждает, что

(наименование или Ф.И.О Участника размещение заказа)

для участия в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по объекту:  ________________________________________

(шифр и наименование объекта)

нами направляются нижеперечисленные документы:

| №№ п\п | Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе | № страницы |
| --- | --- | --- |
| I | Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела 1.4.) |  |
| II | Предложение Участника размещения заказа о цене государственного контракта по форме 1.4.2.1., приложение № 1 к заявке на участие в конкурсе) с обоснованием цены объекта (СМ-1) |  |
|  | Предложения Участника размещения заказа о качестве работ (по форме 1.4.2.2., приложение № 2 к заявке на участие в конкурсе). |  |
|  | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. |  |
|  | Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |
|  | Сведения о квалификации, опыте проведения работ и о наличии производственных мощностей и технологического оборудования у Участника размещения заказа по форме 1.4.2.3. |  |
|  | Копии учредительных документов Участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа, выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой |  |
|  | Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения |  |
|  | Копию лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну |  |
|  | Копии свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ по теме торгов, либо лицензионный договор (сублицензионный договор). Другие документы, подтверждающие право Участника размещения заказа использовать чужую интеллектуальную собственность. |  |
| III | Анкета Участника размещения заказа (по форме 1.4.3. Раздела 1.4.) (Представляется по усмотрению участника размещения заказа) |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника размещения заказа: |  |

Руководитель        _______________/_________/

# I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Департамент «Моргео»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на размещение государственного заказа на выполнение работ  по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета по объекту _________________________________________

шифр и наименование объекта

1. Изучив Конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты

________________________________________________________________________________

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя(уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы гарантируем выполнить работы, указанные в проекте Технического (геологического) задания на условиях, предложенных нами в настоящей заявке по цене

_______________________________________________________________, включая НДС            (вставить общую цену заявки цифрами и прописью)

3.  В случае если предложения об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение работ по указанному нами объекту будут признаны лучшими, согласны подписать Государственный контракт на выполнение работ по заявленному нами объекту в соответствии с условиями Конкурсной документации и нашими предложениями, указанными в приложениях к настоящей заявке.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим (геологическим) заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что относительно__________________________________________________________________

(указывается полное наименование заявителя)

1) ___________процедура ликвидации, банкротства,                   (проводится, не проводится)

2)деятельность _____________________________________________________________

(приостановлена (кем) или нет)

3) размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____________________________ % балансовой                                                                               (указывается цифрами и прописью)

стоимости активов нашей организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право Департамента «Моргео» запрашивать у нас или уполномоченных органов государственной власти информацию, уточняющую представленные нами сведения, в том числе по привлекаемым нами соисполнителям.

6. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта с Департаментом «Моргео», мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями Конкурсной документации и условиями наших предложений.

7. Мы извещены о включении сведений о _____________________________________ __________________________________

(наименование организации - Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________телефон ______________ факс______________

9. К настоящей заявке прилагаются приложения, являющиеся ее неотъемлемыми составными частями, согласно описи на ____л.:

Приложение 1  Предложение Участника размещения заказа о цене Государственного контракта

Приложение 2. Предложение Участника размещения заказа о качестве работ

Приложение 3  Сведения о квалификации Участника размещения заказа

Приложение  4  Анкета Участника размещения заказа

Руководитель (уполномоченное лицо) организации__________________________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 1 к заявке

на участие в конкурсе

1.4.2.1. Форма предложения Участника размещения заказа о цене Государственного контракта

по объекту _______________________________________________________

(шифр и название объекта конкурсного размещения)

Мы гарантируем выполнить работы, указанные в предложениях Участника размещения заказа о качестве работ, на условиях, предложенных нами в настоящей заявке по цене _________________________________________________________________

вставить общую  цену заявки цифрами и прописью

Расчет цены контракта представляется по усмотрению Участника размещения заказа по следующей форме

| № пп | Вид работ и затрат | Ед. изм. | Полная сметная стоимость | в т.ч. 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Основные расходы | руб. |  |  |
| А | Собственно геологоразведочные работы | руб. |  |  |
| 1. | Проектно-сметные работы | руб. |  |  |
| 2. | Полевые работы | руб. |  |  |
| 3. | Организация и ликвидация полевых работ | руб. |  |  |
| 4. | Камеральные работы | руб. |  |  |
| Б | Сопутствующие работы и затраты | руб. |  |  |
| II | Накладные расходы | руб. |  |  |
| III | Плановые накопления | руб. |  |  |
| IY | Компенсируемые затраты (северные надбавки, бесплатное питание, производственные командировки, налоги, экспертиза) | руб. |  |  |
| Y | Подрядные работы - всего | руб. |  |  |
|  | Итого I+II+III+IY+Y | руб. |  |  |
|  | НДС 18 % | руб. |  |  |
|  | Всего с НДС | руб. |  |  |

Руководитель (уполномоченное лицо) организации	__________________________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

# Приложение № 2 к заявке

# на участие в конкурсе

# I.4.2.2. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА О

# КАЧЕСТВЕ РАБОТ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Государственному заказчику

Департамент «Моргео»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета

- Исполняя наши обязательства и изучив Конкурсную документацию на право заключения с  Департаментом «Моргео» государственного контракта по объекту:

____________________________________________________________________________

шифр и наименование объекта

в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, техническое (геологическое) задание, мы

________________________________________________________________________________

(полное наименование организации  или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями Конкурсной документации в соответствии с перечисленными условиями.

Участник размещения заказа описывает выполняемые работы в предложениях о качестве работ и иных условиях исполнения государственного контракта по соответствующему объекту конкурсного размещения, для обоснования своих предложений прикладывает следующие материалы:

пояснительную записку с обоснованием качественных характеристик работ по объекту, включающую геолого-методическое обоснование постановки работ (анализ результатов ранее выполненных исследований по объекту, схему организации проектируемых работ, предлагаемые методики, технологии, состав технических комплексов и объемы по видам геологоразведочных работ для решения геологических задач по конкурсному объекту), геологическую, техническую и иную документацию, обосновывающие сущность конкурсного предложения. В пояснительной записке обозначаются разделы геологического (технического) задания, в которые вносятся изменения. Подтверждения и обоснования должны включать постатейные комментарии к Техническому (геологическому) заданию Заказчика, демонстрирующие, что работы и их качество будут соответствовать условиям, установленным Заказчиком;

1) пояснительную записку с обоснованием качественных и количественных характеристик работ по соответствующему объекту конкурсного размещения, включающую геолого-методическое обоснование постановки работ (анализ результатов ранее выполненных исследований по объекту, схему организации проектируемых работ, предлагаемые методики, технологии, состав технических комплексов и объемы по видам геологоразведочных работ для решения геологических задач по конкурсному объекту), геологическую, техническую и иную документацию, обосновывающие сущность конкурсного предложения. В пояснительной записке обозначаются разделы геологического (технического) задания, в которые вносятся изменения. Вносимые изменения обосновываются в текстовой форме, в виде чертежей, технических данных и техпаспортов или комментариев.

Пояснительная записка не должна дублировать проект Технического (геологического) задания, предложенный Заказчиком

Участник размещения заказа должен обосновать необходимость участия в работах предполагаемых субподрядчиков.

2) проект Технического (геологического) задания на выполнение работ по соответствующему объекту конкурсного размещения, составленный Участником размещения заказа на основании Технического (геологического) задания Заказчика, приведенного в части III Конкурсной документации. Участники размещения заказа вправе внести в Техническое (геологическое) задание обоснованные предложения, улучшающие условия выполнения работ по государственному контракту, но не меняющие сути Технического (геологического) задания.

Изменения могут вноситься в следующие разделы Технического (геологического) задания:

Основные геологические задачи и требования к последовательности работ. Детализируются задачи, последовательность их решения, структура работ. Краткая характеристика каждого из годовых этапов работ по контракту может дополняться характеристикой работ по отдельным подэтапам с выделением промежуточных и наиболее важных результатов, имеющих самостоятельное значение.

Основные методы решения геологических задач. Уточняются или приводятся методы и технологии решения поставленных Заказчиком  геологических задач.

Ожидаемые результаты по объекту включают требования Заказчика, установленные Техническим (геологическим) заданием, и могут быть конкретизированы и расширены.

3) проект Календарного плана выполнения работ по соответствующему объекту конкурсного размещения, составленный  в соответствии с формой, представленной в проекте государственного контракта. Проект календарного плана отражает процесс организации выполнения работ и составляется с выделением этапов (под этапов) работ, с указанием их наименования, сроков, стоимости, выходной и промежуточной продукции. Выходная и промежуточная продукция по этапам (под этапам) работ должна строго соответствовать содержанию работ, перечисленных в проекте Технического (геологического) задания.

4) проект Протокола соглашения о контрактной цене по соответствующему объекту конкурсного размещения, составленный  в соответствии с формой, представленной в проекте государственного контракта.

5) другие материалы по усмотрению Заявителя, разъясняющие суть и обоснованность его предложений.

Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету конкурса привлекать субподрядчиков.

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к выполнению работ.

Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

М.П.

Приложение № 3

к заявке на участие в конкурсе

I.4.2.3. ФОРМА Сведений о квалификации Участника размещения заказа,

подавшего заявку на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы

(указывается шифр и наименование объекта)

I.4.2.3.1. ФОРМА Сведений об опыте Участника размещения заказа в проведении работ подобных целевому назначению и предлагаемым видам исследований в работах заявленных Заказчиком по объекту конкурсного размещения (деловая репутация),

подавшего заявку на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы

(указывается шифр и наименование объекта)

| № п/п | Наиболее значимые завершенные работы (инв. номер отчета, фонд хранения) подобные целевому назначению и предлагаемым видам исследований в работах заявленных Заказчиком по объекту конкурсного размещения | Год завершения работ | Фамилия, имя, отчество, основных исполнителей соответствующего отчета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

М.П.

I.4.2.3.2. Сведения о квалификации конкретных исполнителей работ (трудовых ресурсов), на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой (указывается шифр и наименование объекта)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество ведущих исполнителей объекта | Квалификация исполнителей по объекту (ученая степень, звание) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

М.П.

I.4.2.3.3. Сведения о наличии у участника размещения заказа или его соисполнителя производственных мощностей и технологического оборудования, подавшего заявку на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы  (указывается шифр и наименование объекта) предоставляются в произвольной форме.

Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________                                           М.П.

# I.4.3 ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# Приложение № 4

к заявке на участие в конкурсе

(Заполняется и представляется по усмотрению Участника размещения заказа)

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. Участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, (на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации) Паспортные данные для Участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| 3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ– на основании выписки из реестра акционеров) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) |  |
| 3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2. Размер уставного капитала |  |
| 3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника размещения заказа |  |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: Свидетельство о государственной регистрации; Информационное письмо об учете в ЕГРПО; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |
| 4. Юридический адрес Участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| 5. Почтовый адрес Участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
|  | Электронный адрес |
| 6. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Примечание: Представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |
| 7. Сведения о выданных Участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| 8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях (о лицах, входящих с Участником размещения заказа в одну группу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.)) |  |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  Участника  размещения заказа могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество листов  в документе);

n.    ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе)

Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

М.П.

# I.4.4 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

(представляется в случае если документы заявки на участие в конкурсе подписываются не руководителем)

На бланке организации

Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник размещения заказа:

________________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________  «____» _____________

подписывать необходимые документы для участия в открытом конкурсе ________________________________________________________________________________

(наименование конкурса и объекта)

________________________________________________________________________________

Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ___________________ 20   г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

ФОРМА 1.4.5.  ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № _______ «____»____________20 г. Дата | Департамент «Моргео» |
| --- | --- |

Прошу Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации на проведение открытого конкурса на право заключения государственного контракта  на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы на территории Российской Федерации по объекту (указывается шифр и название объекта).

| № п/п | Раздел Конкурсной документации | Ссылка на пункт Конкурсной документации, положение которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений Конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить:

_______________________________________________________________

(наименование организации, почтовый адрес)

С уважением, _____________________________

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

# ЧАСТЬ II.

# ПРОЕКТЫ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  КОНТРАКТОВ

для проведения открытого конкурса на размещение в 2013 году государственного заказа на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета

Москва

2014

## ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по объекту № 6

«Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей (западная часть моря Космонавтов, горные районы Земли Мак-Робертсона и Земли Принцессы Елизаветы)  в составе 60 РАЭ»

г. Москва 	 «___» _____________ 2014 г.

Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице и. о. начальника Департамента «Моргео»

Хабибуллина Радика Рафитовича, на основании Положения, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 19.12.2012г. №1371, и Приказа МинприродыРоссии от 01.07.2013 г. № 478-лс с одной стороны, и

____________________________________________________________________________

(полное и краткое наименование юридического лица)

именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице

_______________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

действующего на основании

__________________________________________________________________________   с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

На основании Протокола конкурсной комиссии от________________ № ___________, приказа Департамента  по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от _____ _____2014 г. №____ «О подведении итогов открытого конкурса на размещение в 2013 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы  Российской Федерации», Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту «Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей (западная часть моря Космонавтов, горные районы Земли Мак-Робертсона и Земли Принцессы Елизаветы)  в составе 60 РАЭ».

## 2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик   обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик   имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.

2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

## 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

(сумма цифрами и прописью)

на 2014 год   ______________________ (_______________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

на 2015 год   ______________________ (_______________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

на 2016 год   ______________________ (_______________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Департаменту «Моргео» лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально  на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета об основных результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период. Сумма погашаемого аванса определяется в процентах от стоимости работ, включенных в Акт выполненных работ. Размер погашаемого аванса не должен быть меньше процентного значения аванса, указанного в  п. 3.2. настоящего Контракта.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

## 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику
информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за
отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ.

## 5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом Минприроды России от 3.04.2013  г. № 121 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по предоставлению государственной услуги по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Департаменте «Моргео».

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик   обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение 10 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета в ФГУНПП «Росгеолфонд» и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный (территориальный) фонд геологической информации.

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

## 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

## 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Поставщик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место).

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

## 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

- Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без

изменения,  предусмотренного контрактом  объема работ и  иных условий исполнения государственного контракта.

8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком   по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения  обязательств по Контракту в форме_____________(банковской гарантии, передачи Заказчику денежных средств, вклада (депозита)).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ______________ рублей.

8.8.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта.

Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна предусматривать возможность без акцептного списания денежных средств с корреспондентского счета Банка-гаранта.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет _____________.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком   всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в разделе 1 настоящего Контракта.

8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или (договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (договор поручительства) или (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта).

8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик   обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с 01.07.2014 г. по 31.12.2016 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие Контракта прекращается в случае прекращения финансирования из федерального бюджета работ по выполнению по геологоразведочным и другим работам в области геологического изучения недр.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК

Адрес:

# Банковские реквизиты:

Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

ЗАКАЗЧИК

Адрес: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31

Платежные реквизиты: УФК по г. Москве

ИНН 7706550760, КПП 770601001

Департамент по недропользованию

на континентальном шельфе и Мировом океане

л/с 03731777780),

р/с 40105810700000010079 в отделении №1 Московского

ГТУ Банка России г. Москва 705,

БИК 044583001

# 10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК И.о, Начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________Р.Р. Хабибуллин «___» _____________ 2014г М.П. |  | ПОДРЯДЧИК _________________ «___» _____________ 2014г. М.П. |
| --- | --- | --- |

# Приложение № 1

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2014 г.

ЗАКАЗЧИК

И.о. начальника  Департамента

по недропользованию

на континентальном шельфе и

Мировом океане

________________Р.Р. Хабибуллин

«____»___________2014 г.

КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 6

«Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей (западная часть моря Космонавтов, горные районы Земли Мак-Робертсона и Земли Принцессы Елизаветы)  в составе 60 РАЭ».

Основание проведения работ:

Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2014 год утвержденный приказом Роснедра от 09.12.2013 года  № 1046.

Протокол от ____________________№ _____________ (конкурсной комиссии),

Приказ от ________________2014   г № ___________ (победители конкурса) «_________________________________________»

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации

Подрядчик: __________________________________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Методы, объемы работ и последовательность решения геологических задач.

2.2.1. Проектируемые методы и объемы работ:

2.2.2. Полевые работы:

2.2.3. Камеральные работы:

2.3. Последовательность решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые геологические результаты:

3.2. Формы отчетной документации:

3.3. Приемка материалов:

3.4. Сроки проведения работ:     	начало работ – III кв. 2014 г.

окончание работ – IV кв. 2016 г.

| Начальник отдела геологии и лицензированиия Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ____________________ Т.В. Корчагина «____»________________ 2014 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления геологических основ науки и информатики Федерального агентства по недропользованию _________________ А.М. Лыгин «____»________________ 2014 г. |
| --- | --- |

# Приложение №2

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2014г.

| СОГЛАСОВАНО ПОДРЯДЧИК _________________ "____" _______________ 2014г. М.П. | Утверждаю И.о. Начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________Р.Р. Хабибуллин «___» _____________ 2014г М.П. |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту № 6

«Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей (западная часть моря Космонавтов, горные районы Земли Мак-Робертсона и Земли Принцессы Елизаветы)  в составе 60 РАЭ»

| Наименование основных видов работ и этапов их выполнения | Сроки выполнения Начало-Окончание | Расчетная цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Работы по объекту «Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей (западная часть моря Космонавтов, горные районы Земли Мак-Робертсона и Земли Принцессы Елизаветы) в составе 60 РАЭ» | III кв. 2014 г. IV кв. 2016 г. | 330 000 000 |
| в том числе на 2014- 2016 год |  |  |
| ИТОГО по объектам |  | 330 000 000 |

# Приложение № 3

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2014г.

## ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене на выполнение работ по объекту № 6

«Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей (западная часть моря Космонавтов, горные районы Земли Мак-Робертсона и Земли Принцессы Елизаветы)  в составе 60 РАЭ»

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – – и.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане Хабибуллин Радик Рафитович, от Подрядчика  ________________________________________________________

достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту

«Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей (западная часть моря Космонавтов, горные районы Земли Мак-Робертсона и Земли Принцессы Елизаветы)  в составе 60 РАЭ».

в сумме ________ (___________ _______________) руб., в том числе налог на

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2014 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

на 2015 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

на 2016 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

| ЗАКАЗЧИК И.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________ Р.Р. Хабибуллин «____» ___________ 2014 г. М.П. |  | ПОДРЯДЧИК _________________ "____" _______________ 2014г. М.П. |
| --- | --- | --- |

## ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по объекту № 7

«Составление сводных карт геологического содержания масштаба 1:1000 000 −

1:5 000 000 центрального сектора Восточной Антарктиды (Земля Эндерби

и Земля Кемпа)»

г. Москва 	 «___» _____________ 2014 г.

Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице и. о. начальника Департамента «Моргео»

Хабибуллина Радика Рафитовича, на основании Положения, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 19.12.2012г. №1371, и Приказа МинприродыРоссии от 01.07.2013 г. № 478-лс с одной стороны, и

____________________________________________________________________________

(полное и краткое наименование юридического лица)

именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице

_______________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

действующего на основании

__________________________________________________________________________   с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

На основании Протокола конкурсной комиссии от________________ № ___________, приказа Департамента  по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от _____ _____2014 г. №____ «О подведении итогов открытого конкурса на размещение в 2013 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы  Российской Федерации», Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту «Составление сводных карт геологического содержания масштаба 1:1000 000 − 1:5 000 000 центрального сектора Восточной Антарктиды (Земля Эндерби и Земля Кемпа)»

## 2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик   обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик   имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.

2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

## 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

(сумма цифрами и прописью)

на 2014 год   ______________________ (_______________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

на 2015 год   ______________________ (_______________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

на 2016 год   ______________________ (_______________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Департаменту «Моргео» лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально  на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета об основных результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период. Сумма погашаемого аванса определяется в процентах от стоимости работ, включенных в Акт выполненных работ. Размер погашаемого аванса не должен быть меньше процентного значения аванса, указанного в  п. 3.2. настоящего Контракта.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику
информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за
отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ.

## 5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом Минприроды России от 3.04.2013  г. № 121 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по предоставлению государственной услуги по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Департаменте «Моргео».

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик   обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение 10 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета в ФГУНПП «Росгеолфонд» и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный (территориальный) фонд геологической информации.

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

## 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

## 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Поставщик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место).

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

## 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

- Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без

изменения,  предусмотренного контрактом  объема работ и  иных условий исполнения государственного контракта.

8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком   по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения  обязательств по Контракту в форме_____________(банковской гарантии, передачи Заказчику денежных средств, вклада (депозита)).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ______________ рублей.

8.8.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта.

Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна предусматривать возможность без акцептного списания денежных средств с корреспондентского счета Банка-гаранта.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет _____________.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком   всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в разделе 1 настоящего Контракта.

8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или (договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (договор поручительства) или (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта).

8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик   обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 31.12.2016 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие Контракта прекращается в случае прекращения финансирования из федерального бюджета работ по выполнению по геологоразведочным и другим работам в области геологического изучения недр.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК

Адрес:

# Банковские реквизиты:

Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

ЗАКАЗЧИК

Адрес: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31

Платежные реквизиты: УФК по г. Москве

ИНН 7706550760, КПП 770601001

Департамент по недропользованию

на континентальном шельфе и Мировом океане

л/с 03731777780),

р/с 40105810700000010079 в отделении №1 Московского

ГТУ Банка России г. Москва 705,

БИК 044583001

# 10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК И.о, Начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________Р.Р. Хабибуллин «___» _____________ 2014 г М.П. |  | ПОДРЯДЧИК _________________ «___» _____________ 2014 г. М.П. |
| --- | --- | --- |

# Приложение № 1

к Государственному контракту

№ _____________ от «___ »  ______  2014г.

ЗАКАЗЧИК

И.о, Начальника  Департамента

по недропользованию

на континентальном шельфе и

Мировом океане

________________Р.Р. Хабибуллин

«____»___________2014 г.

КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 7

«Составление сводных карт геологического содержания масштаба 1:1000 000 − 1:5 000 000 центрального сектора Восточной Антарктиды (Земля Эндерби и Земля Кемпа)»

Основание проведения работ:

Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2014 год утвержденный приказом Роснедра от 09.12.2013 года  № 1046.

Протокол от ____________________№ _____________ (конкурсной комиссии),

Приказ от ________________2014   г № ___________ (победители конкурса) «_________________________________________»

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации

Подрядчик: __________________________________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Методы, объемы работ и последовательность решения геологических задач.

2.2.1. Проектируемые методы и объемы работ:

2.2.2. Полевые работы:

2.2.3. Камеральные работы:

2.3. Последовательность решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые геологические результаты:

3.2. Формы отчетной документации:

3.3. Приемка материалов:

3.4. Сроки проведения работ:     	начало работ – I кв. 2014 г.

окончание работ – IV кв. 2016 г.

| Начальник отдела геологии и лицензированиия Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ____________________ Т.В. Корчагина «____»________________ 2014 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления геологических основ науки и информатики Федерального агентства по недропользованию _________________ А.М. Лыгин «____»________________ 2014 г. |
| --- | --- |

# Приложение №2

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2014 г.

| СОГЛАСОВАНО ПОДРЯДЧИК _________________ "____" _______________ 2014 г. М.П. | Утверждаю И.о. Начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________Р.Р. Хабибуллин «___» _____________ 2014 г М.П. |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту № 7

«Составление сводных карт геологического содержания масштаба 1:1000 000 − 1:5 000 000 центрального сектора Восточной Антарктиды  (Земля Эндерби и Земля Кемпа)»

| Наименование основных видов работ и этапов их выполнения | Сроки выполнения Начало-Окончание | Расчетная цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Работы по объекту «Составление сводных карт геологического содержания масштаба 1:1000 000 − 1:5 000 000 центрального сектора Восточной Антарктиды (Земля Эндерби и Земля Кемпа)» | I кв. 2014 г. IV кв. 2016 г. | 25 000 000 |
| в том числе на 2014- 2016 год |  |  |
| ИТОГО по объектам |  | 25 000 000 |

# Приложение № 3

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2014 г.

## ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене на выполнение работ по объекту № 7

«Составление сводных карт геологического содержания масштаба 1:1000 000 − 1:5 000 000 центрального сектора Восточной Антарктиды (Земля Эндерби и Земля Кемпа)»

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – и.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане Хабибуллин Радик Рафитович, от Подрядчика  ________________________________________________________

достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту

«Составление сводных карт геологического содержания масштаба 1:1000 000 − 1:5 000 000 центрального сектора Восточной Антарктиды (Земля Эндерби и Земля Кемпа)»

в сумме ________ (___________ _______________) руб., в том числе налог на

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2014 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.

на 2015 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

на 2016 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

| ЗАКАЗЧИК И.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________ Р.Р. Хабибуллин «____» ___________ 2014 г. М.П. |  | ПОДРЯДЧИК _________________ "____" _______________ 2014г. М.П. |
| --- | --- | --- |

## ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по объекту № 12

«Создание комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов S-44 - Диксон, S-45 - Усть-Тарея»

г. Москва 	 «___» _____________ 2014 г.

Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице и. о. начальника Департамента «Моргео»

Хабибуллина Радика Рафитовича, на основании Положения, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 19.12.2012г. №1371, и Приказа МинприродыРоссии от 01.07.2013 г. № 478-лс с одной стороны, и

____________________________________________________________________________

(полное и краткое наименование юридического лица)

именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице

_______________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

действующего на основании

__________________________________________________________________________   с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

На основании Протокола конкурсной комиссии от________________ № ___________, приказа Департамента  по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от _____ _____2014 г. №____ «О подведении итогов открытого конкурса на размещение в 2013 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы  Российской Федерации», Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту  «Создание комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов S-44 - Диксон, S-45 - Усть-Тарея»

## 2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик   обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик   имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.

2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

## 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

(сумма цифрами и прописью)

на 2014 год   ______________________ (_______________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

на 2015 год   ______________________ (_______________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

на 2016 год   ______________________ (_______________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Департаменту «Моргео» лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально  на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета об основных результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период. Сумма погашаемого аванса определяется в процентах от стоимости работ, включенных в Акт выполненных работ. Размер погашаемого аванса не должен быть меньше процентного значения аванса, указанного в  п. 3.2. настоящего Контракта.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

## 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику
информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за
отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ.

## 5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом Минприроды России от 3.04.2013  г. № 121 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по предоставлению государственной услуги по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Департаменте «Моргео».

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик   обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение 10 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета в ФГУНПП «Росгеолфонд» и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный (территориальный) фонд геологической информации.

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

## 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

## 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Поставщик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место).

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

## 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

- Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без

изменения,  предусмотренного контрактом  объема работ и  иных условий исполнения государственного контракта.

8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком   по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения  обязательств по Контракту в форме_____________(банковской гарантии, передачи Заказчику денежных средств, вклада (депозита)).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ______________ рублей.

8.8.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта.

Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна предусматривать возможность без акцептного списания денежных средств с корреспондентского счета Банка-гаранта.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет _____________.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком   всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в разделе 1 настоящего Контракта.

8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или (договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (договор поручительства) или (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта).

8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик   обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 31.12.2016 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие Контракта прекращается в случае прекращения финансирования из федерального бюджета работ по выполнению по геологоразведочным и другим работам в области геологического изучения недр.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК

Адрес:

# Банковские реквизиты:

Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

ЗАКАЗЧИК

Адрес: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31

Платежные реквизиты: УФК по г. Москве

ИНН 7706550760, КПП 770601001

Департамент по недропользованию

на континентальном шельфе и Мировом океане

л/с 03731777780),

р/с 40105810700000010079 в отделении №1 Московского

ГТУ Банка России г. Москва 705,

БИК 044583001

# 10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК И.о. Начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________Р.Р. Хабибуллин «___» _____________ 2014г М.П. |  | ПОДРЯДЧИК _________________ «___» _____________ 2014 г. М.П. |
| --- | --- | --- |

# Приложение № 1

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2014 г.

ЗАКАЗЧИК

И.о, Начальника  Департамента

по недропользованию

на континентальном шельфе и

Мировом океане

________________Р.Р. Хабибуллин

«____»___________2014 г.

КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 12

«Создание комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов S-44 - Диксон, S-45 - Усть-Тарея»

Основание проведения работ:

Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2014 год утвержденный приказом Роснедра от 09.12.2013 года  № 1046.

Протокол от ____________________№ _____________ (конкурсной комиссии),

Приказ от ________________2014   г № ___________ (победители конкурса) «_________________________________________»

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации

Подрядчик: __________________________________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Методы, объемы работ и последовательность решения геологических задач.

2.2.1. Проектируемые методы и объемы работ:

2.2.2. Полевые работы:

2.2.3. Камеральные работы:

2.3. Последовательность решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые геологические результаты:

3.2. Формы отчетной документации:

3.3. Приемка материалов:

3.4. Сроки проведения работ:     	начало работ – I кв. 2014 г.

окончание работ – IV кв. 2016 г.

| Начальник отдела геологии и лицензированиия Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ____________________ Т.В. Корчагина «____»________________ 2014 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления геологических основ науки и информатики Федерального агентства по недропользованию _________________ А.М. Лыгин «____»________________ 2014 г. |
| --- | --- |

# Приложение №2

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2014г.

| СОГЛАСОВАНО ПОДРЯДЧИК _________________ "____" _______________ 2014 г. М.П. | Утверждаю И.о. Начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________Р.Р. Хабибуллин «___» _____________ 2014 г. М.П. |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту № 12

«Создание комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов S-44 - Диксон, S-45 - Усть-Тарея»

| Наименование основных видов работ и этапов их выполнения | Сроки выполнения Начало-Окончание | Расчетная цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Создание комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов S-44 - Диксон, S-45 - Усть-Тарея» | I кв. 2014 г. IV кв. 2016 г. | 145 000 000 |
| в том числе на 2014 - 2016 год |  |  |
| ИТОГО по объектам |  | 145 000 000 |

# Приложение № 3

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2014 г.

## ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене на выполнение работ по объекту № 12

«Создание комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов S-44 - Диксон, S-45 - Усть-Тарея»

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика –  и.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане Хабибуллин Радик Рафитович, от Подрядчика  ________________________________________________________

достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту

«Создание комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов S-44 - Диксон, S-45 - Усть-Тарея»

в сумме ________ (___________ _______________) руб., в том числе налог на

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

на 2014 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

на 2015 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

на 2016 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

| ЗАКАЗЧИК И.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________ Р.Р. Хабибуллин «____» ___________ 2014 г. М.П. |  | ПОДРЯДЧИК _________________ "____" _______________ 2014г. М.П. |
| --- | --- | --- |

## ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по объекту № 13

«Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U-1,2; T-1,2 (Поднятие Менделеева)»

г. Москва 	 «___» _____________ 2014 г.

Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице и. о. начальника Департамента «Моргео»

Хабибуллина Радика Рафитовича, на основании Положения, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 19.12.2012г. №1371, и Приказа МинприродыРоссии от 01.07.2013 г. № 478-лс с одной стороны, и

____________________________________________________________________________

(полное и краткое наименование юридического лица)

именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице

_______________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

действующего на основании

__________________________________________________________________________   с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

На основании Протокола конкурсной комиссии от________________ № ___________, приказа Департамента  по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от _____ _____2014 г. №____ «О подведении итогов открытого конкурса на размещение в 2013 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы  Российской Федерации», Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту  «Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U-1,2; T-1,2 (Поднятие Менделеева)»

## 2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик   обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик   имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.

2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

## 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

(сумма цифрами и прописью)

на 2014 год   ______________________ (_______________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

на 2015 год   ______________________ (_______________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

на 2016 год   ______________________ (_______________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Департаменту «Моргео» лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально  на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета об основных результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период. Сумма погашаемого аванса определяется в процентах от стоимости работ, включенных в Акт выполненных работ. Размер погашаемого аванса не должен быть меньше процентного значения аванса, указанного в  п. 3.2. настоящего Контракта.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

## 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику
информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за
отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ.

## 5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом Минприроды России от 3.04.2013  г. № 121 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по предоставлению государственной услуги по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Департаменте «Моргео».

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик   обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение 10 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета в ФГУНПП «Росгеолфонд» и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный (территориальный) фонд геологической информации.

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

## 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

## 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Поставщик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место).

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

## 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

- Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без

изменения,  предусмотренного контрактом  объема работ и  иных условий исполнения государственного контракта.

8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком   по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения  обязательств по Контракту в форме_____________(банковской гарантии, передачи Заказчику денежных средств, вклада (депозита)).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ______________ рублей.

8.8.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта.

Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна предусматривать возможность без акцептного списания денежных средств с корреспондентского счета Банка-гаранта.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет _____________.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком   всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в разделе 1 настоящего Контракта.

8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или (договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (договор поручительства) или (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта).

8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик   обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 31.12.2016 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие Контракта прекращается в случае прекращения финансирования из федерального бюджета работ по выполнению по геологоразведочным и другим работам в области геологического изучения недр.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК

Адрес:

# Банковские реквизиты:

Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

ЗАКАЗЧИК

Адрес: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31

Платежные реквизиты: УФК по г. Москве

ИНН 7706550760, КПП 770601001

Департамент по недропользованию

на континентальном шельфе и Мировом океане

л/с 03731777780),

р/с 40105810700000010079 в отделении №1 Московского

ГТУ Банка России г. Москва 705,

БИК 044583001

# 10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК И.о, Начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________Р.Р. Хабибуллин «___» _____________ 2014 г М.П. |  | ПОДРЯДЧИК _________________ «___» _____________ 2014 г. М.П. |
| --- | --- | --- |

# Приложение № 1

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2014 г.

ЗАКАЗЧИК

И.о, Начальника  Департамента

по недропользованию

на континентальном шельфе и

Мировом океане

________________Р.Р. Хабибуллин

«____»___________2014 г.

КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 13

«Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U-1,2; T-1,2 (Поднятие Менделеева)»

Основание проведения работ:

Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2014 год утвержденный приказом Роснедра от 09.12.2013 года  № 1046.

Протокол от ____________________№ _____________ (конкурсной комиссии),

Приказ от ________________2014   г № ___________ (победители конкурса) «_________________________________________»

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации

Подрядчик: __________________________________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Методы, объемы работ и последовательность решения геологических задач.

2.2.1. Проектируемые методы и объемы работ:

2.2.2. Полевые работы:

2.2.3. Камеральные работы:

2.3. Последовательность решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые геологические результаты:

3.2. Формы отчетной документации:

3.3. Приемка материалов:

3.4. Сроки проведения работ:     	начало работ – I кв. 2014 г.

окончание работ – IV кв. 2016 г.

| Начальник отдела геологии и лицензированиия Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ____________________ Т.В. Корчагина «____»________________ 2014 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления геологических основ науки и информатики Федерального агентства по недропользованию _________________ А.М. Лыгин «____»________________ 2014 г. |
| --- | --- |

# Приложение №2

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2014 г.

| СОГЛАСОВАНО ПОДРЯДЧИК _________________ "____" _______________ 2014 г. М.П. | Утверждаю И.о. Начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________Р.Р. Хабибуллин «___» _____________ 2014г М.П. |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту № 13

«Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U-1,2; T-1,2 (Поднятие Менделеева)»

| Наименование основных видов работ и этапов их выполнения | Сроки выполнения Начало-Окончание | Расчетная цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Работы по объекту «Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U-1,2; T-1,2 (Поднятие Менделеева)» | Iкв. 2014 г. IV кв. 2016 г. | 19 000 000 |
| в том числе на 2014- 2016 год |  |  |
| ИТОГО по объектам |  | 19 000 000 |

# Приложение № 3

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2014 г.

## ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене на выполнение работ по объекту № 13

«Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U-1,2; T-1,2 (Поднятие Менделеева)»

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – и.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане Хабибуллин Радик Рафитович, от Подрядчика  ________________________________________________________

достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту  «Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U-1,2; T-1,2 (Поднятие Менделеева)»

в сумме ________ (___________ _______________) руб., в том числе налог на

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2014 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

на 2015 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

на 2016 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

| ЗАКАЗЧИК И.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________ Р.Р. Хабибуллин «____» ___________ 2014 г. М.П. |  | ПОДРЯДЧИК _________________ "____" _______________ 2014г. М.П. |
| --- | --- | --- |

## ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по объекту № 14

«Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты-1000/3 листа S-38 - Баренцево

море (восточная часть)»

г. Москва 	 «___» _____________ 2014 г.

Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице и. о. начальника Департамента «Моргео»

Хабибуллина Радика Рафитовича, на основании Положения, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 19.12.2012г. №1371, и Приказа МинприродыРоссии от 01.07.2013 г. № 478-лс с одной стороны, и

____________________________________________________________________________

(полное и краткое наименование юридического лица)

именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице

_______________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

действующего на основании

__________________________________________________________________________   с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

На основании Протокола конкурсной комиссии от________________ № ___________, приказа Департамента  по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от _____ _____2014 г. №____ «О подведении итогов открытого конкурса на размещение в 2013 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы  Российской Федерации», Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту «Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты-1000/3 листа S-38 - Баренцево море (восточная часть)»

## 2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик   обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик   имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.

2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

## 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

(сумма цифрами и прописью)

на 2014 год   ______________________ (_______________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

на 2015 год   ______________________ (_______________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

на 2016 год   ______________________ (_______________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Департаменту «Моргео» лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально  на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета об основных результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период. Сумма погашаемого аванса определяется в процентах от стоимости работ, включенных в Акт выполненных работ. Размер погашаемого аванса не должен быть меньше процентного значения аванса, указанного в  п. 3.2. настоящего Контракта.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

## 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику
информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за
отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ.

## 5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом Минприроды России от 3.04.2013  г. № 121 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по предоставлению государственной услуги по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Департаменте «Моргео».

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик   обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение 10 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета в ФГУНПП «Росгеолфонд» и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный (территориальный) фонд геологической информации.

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

## 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

## 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Поставщик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место).

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

## 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

- Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без

изменения,  предусмотренного контрактом  объема работ и  иных условий исполнения государственного контракта.

8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком   по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения  обязательств по Контракту в форме_____________(банковской гарантии, передачи Заказчику денежных средств, вклада (депозита)).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ______________ рублей.

8.8.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта.

Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна предусматривать возможность без акцептного списания денежных средств с корреспондентского счета Банка-гаранта.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет _____________.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком   всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в разделе 1 настоящего Контракта.

8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или (договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (договор поручительства) или (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта).

8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик   обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 31.12.2016 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие Контракта прекращается в случае прекращения финансирования из федерального бюджета работ по выполнению по геологоразведочным и другим работам в области геологического изучения недр.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК

Адрес:

# Банковские реквизиты:

Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

ЗАКАЗЧИК

Адрес: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31

Платежные реквизиты: УФК по г. Москве

ИНН 7706550760, КПП 770601001

Департамент по недропользованию

на континентальном шельфе и Мировом океане

л/с 03731777780),

р/с 40105810700000010079 в отделении №1 Московского

ГТУ Банка России г. Москва 705,

БИК 044583001

# 10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК И.о, Начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________Р.Р. Хабибуллин «___» _____________ 2014г М.П. |  | ПОДРЯДЧИК _________________ «___» _____________ 2014г. М.П. |
| --- | --- | --- |

# Приложение № 1

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2014 г.

ЗАКАЗЧИК

И.о, Начальника  Департамента

по недропользованию

на континентальном шельфе и

Мировом океане

________________Р.Р. Хабибуллин

«____»___________2014  г.

КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 14

«Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты-1000/3 листа S-38 - Баренцево

море (восточная часть)»

Основание проведения работ:

Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2014 год, утвержденный приказом Роснедра от 09.12.2013 года  № 1046.

Протокол от ____________________№ _____________ (конкурсной комиссии),

Приказ от ________________2014   г № ___________ (победители конкурса) «_________________________________________»

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации

Подрядчик: __________________________________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Методы, объемы работ и последовательность решения геологических задач.

2.2.1. Проектируемые методы и объемы работ:

2.2.2. Полевые работы:

2.2.3. Камеральные работы:

2.3. Последовательность решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые геологические результаты:

3.2. Формы отчетной документации:

3.3. Приемка материалов:

3.4. Сроки проведения работ:     	начало работ – I кв. 2014 г.

окончание работ – IV кв. 2016 г.

| Начальник отдела геологии и лицензированиия Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ____________________ Т.В. Корчагина «____»________________ 2014 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления геологических основ науки и информатики Федерального агентства по недропользованию _________________ А.М. Лыгин «____»________________ 2014 г. |
| --- | --- |

# Приложение №2

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2014 г.

| СОГЛАСОВАНО ПОДРЯДЧИК _________________ "____" _______________ 2014 г. М.П. | Утверждаю И.о. Начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________Р.Р. Хабибуллин «___» _____________ 2014 г М.П. |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту № 14

«Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты-1000/3 листа S-38 - Баренцево море (восточная часть)»

| Наименование основных видов работ и этапов их выполнения | Сроки выполнения Начало-Окончание | Расчетная цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Работы по объекту «Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты-1000/3 листа S-38 - Баренцево море (восточная часть)» | I кв. 2014 г. IV кв. 2016 г. | 130 000 000 |
| в том числе на 2014 - 2016 год |  |  |
| ИТОГО по объектам |  | 130 000 000 |

# Приложение № 3

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2014 г.

## ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене на выполнение работ по объекту № 14

«Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты-1000/3 листа S-38 - Баренцево море (восточная часть)»

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – – и.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане Хабибуллин Радик Рафитович, от Подрядчика  ________________________________________________________

достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту

«Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты-1000/3 листа S-38 - Баренцево море (восточная часть)»

в сумме ________ (___________ _______________) руб., в том числе налог на

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2014 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

на 2015 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

на 2016 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

| ЗАКАЗЧИК И.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________ Р.Р. Хабибуллин «____» ___________ 2014 г. М.П. |  | ПОДРЯДЧИК _________________ "____" _______________ 2014г. М.П. |
| --- | --- | --- |

## ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по объекту № 51

«Геологическое доизучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр

архипелага Шпицберген (северная часть полуострова Ню Фрисланд) »

г. Москва 	 «___» _____________ 2014  г.

Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице и. о. начальника Департамента «Моргео»

Хабибуллина Радика Рафитовича, на основании Положения, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 19.12.2012г. №1371, и Приказа МинприродыРоссии от 01.07.2013 г. № 478-лс с одной стороны, и

____________________________________________________________________________

(полное и краткое наименование юридического лица)

именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице

_______________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

действующего на основании

__________________________________________________________________________   с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

На основании Протокола конкурсной комиссии от________________ № ___________, приказа Департамента  по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от _____ _____2014 г. №____ «О подведении итогов открытого конкурса на размещение в 2013 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы  Российской Федерации», Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту «Геологическое доизучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр архипелага Шпицберген (северная часть полуострова Ню Фрисланд) »

## 2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик   обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик   имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.

2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

## 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

(сумма цифрами и прописью)

на 2014 год   ______________________ (_______________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

на 2015 год   ______________________ (_______________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

на 2016 год   ______________________ (_______________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Департаменту «Моргео» лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально  на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета об основных результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период. Сумма погашаемого аванса определяется в процентах от стоимости работ, включенных в Акт выполненных работ. Размер погашаемого аванса не должен быть меньше процентного значения аванса, указанного в  п. 3.2. настоящего Контракта.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

## 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику
информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за
отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ.

## 5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом Минприроды России от 3.04.2013  г. № 121 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по предоставлению государственной услуги по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Департаменте «Моргео».

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик   обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение 10 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета в ФГУНПП «Росгеолфонд» и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный (территориальный) фонд геологической информации.

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

## 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

## 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Поставщик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место).

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

## 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

- Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без

изменения,  предусмотренного контрактом  объема работ и  иных условий исполнения государственного контракта.

8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком   по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения  обязательств по Контракту в форме_____________(банковской гарантии, передачи Заказчику денежных средств, вклада (депозита)).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ______________ рублей.

8.8.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта.

Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна предусматривать возможность без акцептного списания денежных средств с корреспондентского счета Банка-гаранта.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет _____________.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком   всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в разделе 1 настоящего Контракта.

8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или (договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (договор поручительства) или (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта).

8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик   обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 31.12.2016 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие Контракта прекращается в случае прекращения финансирования из федерального бюджета работ по выполнению по геологоразведочным и другим работам в области геологического изучения недр.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК

Адрес:

# Банковские реквизиты:

Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

ЗАКАЗЧИК

Адрес: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31

Платежные реквизиты: УФК по г. Москве

ИНН 7706550760, КПП 770601001

Департамент по недропользованию

на континентальном шельфе и Мировом океане

л/с 03731777780),

р/с 40105810700000010079 в отделении №1 Московского

ГТУ Банка России г. Москва 705,

БИК 044583001

# 10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК И.о, Начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________Р.Р. Хабибуллин «___» _____________ 2014 г М.П. |  | ПОДРЯДЧИК _________________ «___» _____________ 2014 г. М.П. |
| --- | --- | --- |

# Приложение № 1

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2014 г.

ЗАКАЗЧИК

И.о. Начальника  Департамента

по недропользованию

на континентальном шельфе и

Мировом океане

________________Р.Р. Хабибуллин

«____»___________2014 г.

КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 51

«Геологическое доизучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр архипелага Шпицберген (северная часть полуострова Ню Фрисланд) »

Основание проведения работ:

Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2014 год, утвержденный приказом Роснедра от 09.12.2013 года  № 1046.

Протокол от ____________________№ _____________ (конкурсной комиссии),

Приказ от ________________2014   г № ___________ (победители конкурса) «_________________________________________»

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации

Подрядчик: __________________________________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Методы, объемы работ и последовательность решения геологических задач.

2.2.1. Проектируемые методы и объемы работ:

2.2.2. Полевые работы:

2.2.3. Камеральные работы:

2.3. Последовательность решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые геологические результаты:

3.2. Формы отчетной документации:

3.3. Приемка материалов:

3.4. Сроки проведения работ:     	начало работ – I кв. 2014 г.

окончание работ – IV кв. 2016 г.

| Начальник отдела геологии и лицензированиия Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ____________________ Т.В. Корчагина «____»________________ 2014 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления геологических основ науки и информатики Федерального агентства по недропользованию _________________ А.М. Лыгин «____»________________ 2014 г. |
| --- | --- |

# Приложение №2

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2014г.

| СОГЛАСОВАНО ПОДРЯДЧИК _________________ "____" _______________ 2014г. М.П. | Утверждаю И.о. Начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________Р.Р. Хабибуллин «___» _____________ 2014г М.П. |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту № 51

«Геологическое доизучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр архипелага Шпицберген (северная часть полуострова Ню Фрисланд) »

| Наименование основных видов работ и этапов их выполнения | Сроки выполнения Начало-Окончание | Расчетная цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Работы по объекту «Геологическое доизучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр архипелага Шпицберген (северная часть полуострова Ню Фрисланд) » | I кв. 2014 г. IV кв. 2016 г. | 35 000 000 |
| в том числе на 2014 - 2016 год |  |  |
| ИТОГО по объектам |  | 35 000 000 |

# Приложение № 3

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2014 г.

## ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене на выполнение работ по объекту № 51

«Геологическое доизучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр архипелага Шпицберген (северная часть полуострова Ню Фрисланд) »

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – и.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане Хабибуллин Радик Рафитович, от Подрядчика  ________________________________________________________

достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту

«Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей (западная часть моря Космонавтов, горные районы Земли Мак-Робертсона и Земли Принцессы Елизаветы)  в составе 60 РАЭ».

в сумме ________ (___________ _______________) руб., в том числе налог на

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2014 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

на 2015 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

на 2016 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

| ЗАКАЗЧИК И.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________ Р.Р. Хабибуллин «____» ___________ 2014 г. М.П. |  | ПОДРЯДЧИК _________________ "____" _______________ 2014г. М.П. |
| --- | --- | --- |

## ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по объекту № 52

«Геологическая съемка масштаба 1:200 000 морской части листов L-38-XXXV (Кочубей), L-38-XXXVI (Суюткино) »

г. Москва 	 «___» _____________ 2014 г.

Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице и. о. начальника Департамента «Моргео»

Хабибуллина Радика Рафитовича, на основании Положения, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 19.12.2012г. №1371, и Приказа МинприродыРоссии от 01.07.2013 г. № 478-лс с одной стороны, и

____________________________________________________________________________

(полное и краткое наименование юридического лица)

именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице

_______________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

действующего на основании

__________________________________________________________________________   с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

На основании Протокола конкурсной комиссии от________________ № ___________, приказа Департамента  по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от _____ _____2014 г. №____ «О подведении итогов открытого конкурса на размещение в 2013 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы  Российской Федерации», Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту «Геологическая съемка масштаба 1:200 000 морской части листов L-38-XXXV (Кочубей), L-38-XXXVI (Суюткино) »

## 2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик   обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик   имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.

2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

## 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

(сумма цифрами и прописью)

на 2014 год   ______________________ (_______________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

на 2015 год   ______________________ (_______________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

на 2016 год   ______________________ (_______________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Департаменту «Моргео» лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально  на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета об основных результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период. Сумма погашаемого аванса определяется в процентах от стоимости работ, включенных в Акт выполненных работ. Размер погашаемого аванса не должен быть меньше процентного значения аванса, указанного в  п. 3.2. настоящего Контракта.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

## 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику
информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за
отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ.

## 5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом Минприроды России от 3.04.2013  г. № 121 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по предоставлению государственной услуги по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Департаменте «Моргео».

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик   обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение 10 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета в ФГУНПП «Росгеолфонд» и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный (территориальный) фонд геологической информации.

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

## 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

## 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Поставщик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место).

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

## 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

- Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без

изменения,  предусмотренного контрактом  объема работ и  иных условий исполнения государственного контракта.

8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком   по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения  обязательств по Контракту в форме_____________(банковской гарантии, передачи Заказчику денежных средств, вклада (депозита)).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ______________ рублей.

8.8.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта.

Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна предусматривать возможность без акцептного списания денежных средств с корреспондентского счета Банка-гаранта.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет _____________.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком   всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в разделе 1 настоящего Контракта.

8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или (договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (договор поручительства) или (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта).

8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик   обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 31.12.2016 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие Контракта прекращается в случае прекращения финансирования из федерального бюджета работ по выполнению по геологоразведочным и другим работам в области геологического изучения недр.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК

Адрес:

# Банковские реквизиты:

Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

ЗАКАЗЧИК

Адрес: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31

Платежные реквизиты: УФК по г. Москве

ИНН 7706550760, КПП 770601001

Департамент по недропользованию

на континентальном шельфе и Мировом океане

л/с 03731777780),

р/с 40105810700000010079 в отделении №1 Московского

ГТУ Банка России г. Москва 705,

БИК 044583001

# 10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК И.о, Начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________Р.Р. Хабибуллин «___» _____________ 2014 г М.П. |  | ПОДРЯДЧИК _________________ «___» _____________ 2014г. М.П. |
| --- | --- | --- |

# Приложение № 1

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2014 г.

ЗАКАЗЧИК

И.о, Начальника  Департамента

по недропользованию

на континентальном шельфе и

Мировом океане

________________Р.Р. Хабибуллин

«____»___________2014 г.

КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 52

«Геологическая съемка масштаба 1:200 000 морской части листов L-38-XXXV (Кочубей), L-38-XXXVI (Суюткино) »

Основание проведения работ:

Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2014 год, утвержденный приказом Роснедра от 09.12.2013 года  № 1046.

Протокол от ____________________№ _____________ (конкурсной комиссии),

Приказ от ________________2014   г № ___________ (победители конкурса) «_________________________________________»

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации

Подрядчик: __________________________________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Методы, объемы работ и последовательность решения геологических задач.

2.2.1. Проектируемые методы и объемы работ:

2.2.2. Полевые работы:

2.2.3. Камеральные работы:

2.3. Последовательность решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые геологические результаты:

3.2. Формы отчетной документации:

3.3. Приемка материалов:

3.4. Сроки проведения работ:     	начало работ – I кв. 2014 г.

окончание работ – IV кв. 2016 г.

| Начальник отдела геологии и лицензированиия Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ____________________ Т.В. Корчагина «____»________________ 2014 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления геологических основ науки и информатики Федерального агентства по недропользованию _________________ А.М. Лыгин «____»________________ 2014 г. |
| --- | --- |

# Приложение №2

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2014г.

| СОГЛАСОВАНО ПОДРЯДЧИК _________________ "____" _______________ 2014г. М.П. | Утверждаю И.о. Начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________Р.Р. Хабибуллин «___» _____________ 2014г М.П. |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту № 52

«Геологическая съемка масштаба 1:200 000 морской части листов L-38-XXXV (Кочубей), L-38-XXXVI (Суюткино) »

| Наименование основных видов работ и этапов их выполнения | Сроки выполнения Начало-Окончание | Расчетная цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Работы по объекту «Геологическая съемка масштаба 1:200 000 морской части листов L-38-XXXV (Кочубей), L-38-XXXVI (Суюткино) » | I кв. 2014 г. IV кв. 2016 г. | 83 000 000 |
| в том числе на 2014 - 2016 год |  |  |
| ИТОГО по объектам |  | 83 000 000 |

# Приложение № 3

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2014 г.

## ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене на выполнение работ по объекту № 52

«Геологическая съемка масштаба 1:200 000 морской части листов L-38-XXXV (Кочубей), L-38-XXXVI (Суюткино) »

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – – и.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане Хабибуллин Радик Рафитович, от Подрядчика  ________________________________________________________

достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту

«Геологическая съемка масштаба 1:200 000 морской части листов L-38-XXXV (Кочубей), L-38-XXXVI (Суюткино) »

в сумме ________ (___________ _______________) руб., в том числе налог на

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2014 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

на 2015 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

на 2016 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

| ЗАКАЗЧИК И.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________ Р.Р. Хабибуллин «____» ___________ 2014 г. М.П. |  | ПОДРЯДЧИК _________________ "____" _______________ 2014г. М.П. |
| --- | --- | --- |

`

## ЧАСТЬ III.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  (ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ)  ЗАДАНИЯ

для проведения открытого конкурса на размещение в 2014 году государственного заказа на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета

# Приложение 1

к Государственному контракту

№ _____________

от «____»___________2014 г.

|  | УТВЕРЖДАЮ И.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ____________________ Р.Р. Хабибуллин «_____»__________2014 г. |
| --- | --- |

КОНКУРСНОЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту  № 6

«Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и ее окраинных морей (западная часть моря Космонавтов, горные районы Земли Мак-Робертсона и Земли Принцессы Елизаветы) в составе 60 РАЭ»

Основание проведения работ:

Выписка из перечня новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2014 г., утвержденного приказом Роснедра от 09.12. 2013 г. № 1046.

Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от_____ 2013 г. №_______ «О проведении открытого конкурса на размещение заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2014 г.»

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации.

Подрядчик: ________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные  оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ:

Обеспечение геополитических интересов России в Антарктике в форме систематических региональных геолого-геофизических исследований недр Антарктиды и прилегающего континентального шельфа, представляющих собой потенциальный резерв добычи минерального сырья будущими поколениями человечества.

1.2. Пространственные границы объектов:

1.2.1. Западная часть моря Космонавтов – комплексные морские геофизические работы в пределах листов P-36, 37, 38, 39; Q-36, 37, 38, 39; R-36, 37, 38, 39  на полигоне с координатами:

60°00´ ю.ш., 34°00´ в.д.;     60°00´ ю.ш., 53°00´ в.д.;

65°30´ ю.ш., 53°00´ в.д.;     69°30´ ю.ш., 37°30´ в.д.

68°30´ ю.ш., 34°00´ в.д.

1.2.2. Земля Мак-Робертсона, район гор Раймилл, Блумфилд и Стинир – специализированные геологические работы в пределах листов S-41-XI, XII; S-42-VII, VIII на участке с координатами:

72°55´ ю.ш., 65°30´ в.д.; 	72°55´ ю.ш., 66°40´ в.д.;

73°10´ ю.ш., 65°30´ в.д.; 	73°10´ ю.ш., 66°40´ в.д.;

1.2.3. Земля Принцессы Елизаветы, северная часть берега Леопольда и Астрид – комплексные аэрогеофизические исследования (магнитная съемка масштаба 1:500 000 с радиолокационным зондированием) в пределах листов R-44, 45; Q-44, 45 на полигоне с координатами:

67о15′ ю.ш., 83о15′ в.д.;	66о50′ю.ш., 84о45′ в.д.;

66о50′ ю.ш., 88о00′ в.д.;	67о35′ ю.ш., 88о00′ в.д.,

67о35′ ю.ш.,    83о15′ в.д.

1.2.4. Центральная Антарктида, район подледникового озера Восток – сейсмические исследования методом преломленных волн (МПВ) в пределах листов T-48, T-49.

1.2.5. Земля Принцессы Елизаветы: полевая база Прогресс-3, Дружная-4, временные полевые лагеря – природоохранные и экологические работы.

1.3. Основные оценочные параметры:

Соответствие действующим нормативным правовым актам, инструкциям, приказам и распоряжениям Минприроды России и Федерального агентства по недропользованию, утвержденной проектно-сметной документации на выполнение геологоразведочных работ по объекту, включая следующие документы:

– «Инструкция по сейсморазведке», 1986 г.;

– «Инструкция по гравиразведке», 1980 г.;

– «Инструкция по магниторазведке», 1981 г.;

– «Методические указания по выполнению радиолокационного зондирования», (ГП ПМГРЭ), 1996;

– «Инструкция по навигационно-гидрографическому и геодезическому обеспечению морских геологоразведочных работ», 1986 (ИНГГО-86);

– «Инструкция по организации и производству геологосъемочных работ и составлению Государственной геологической карты масштаба 1:50 000  (1:25 000)», 1986;

– «Инструкция по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000», Москва, 1995;

– «Международный стратиграфический справочник», 2002 г.;

– ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Западная часть моря Космонавтов:

– составление комплекта схематических геофизических и интерпретационных карт, схем и разрезов масштаба 1:2 500 000 западной части моря Космонавтов;

– выявление структуры и природы акустического фундамента осадочного бассейна; уточнение положения границы между континентальной рифтовой и океанической корой, изучение глубинного строения земной коры (при благоприятной ледовой обстановке включая неизученную ранее часть бассейна на шельфе залива Лютцов-Хольм);

– определение возраста раскола и начала спрединга морского дна, идентификация спрединговых (номерных) магнитных аномалий, соответствующих раннему этапу формирования океанической коры;

– расшифровка внутренней структуры, условий осадконакопления и истории формирования основных комплексов осадочного чехла, особенностей ледникового осадконакопления;

– оценка углеводородного потенциала западной части моря Космонавтов.

2.1.2. Земля Мак-Робертсона, район гор Раймилл, Блумфилд и Стинир:

– составление схематических карт района гор Раймилл и Блумфилд масштаба 1:100 000: геоморфологической и геологической с пунктами проявлений полезных ископаемых; составление структурно-тектонической схемы масштаба 1:200 000 района гор Раймилл, Блумфилд и Стинир со снятым ледовым покровом;

– уточнение возраста, тектонической позиции, характера границ, площади развития, вещественного состава и минерагенической специализации метаморфических, интрузивных и рыхлых осадочных образований, являющихся объектами геологического картирования в районе гор Раймилл и Блумфилд;

– корреляция разрезов метаморфических толщ, вскрывающихся на горе Раймилл и массиве Стинир по возрасту, особенностям состава, типу стратификации, параметрам наложенного метаморфизма и этапам деформаций;

– корреляция комплекса рыхлых кайнозойских отложений, развитых в районе гор Раймилл и Блумфилд, со сходными образованиями сопредельных территорий;

– оценка перспектив района гор Раймилл, Блумфилд и Стинир на полезные ископаемые.

2.1.3. Земля Принцессы Елизаветы, северная часть берега Леопольда и Астрид:

– составление комплекта геофизических и интерпретационных карт и схем масштаба 1: 500 000 – 1: 1 000 000 района северной части берега Леопольда и Астрид Земли;

– выявление основных черт геологического строения и морфологии подледного коренного рельефа по данным аэромагнитной съемки и радиолокации северной части берега Леопольда и Астрид.

2.1.4. Центральная Антарктида, центральный район подледникового озера Восток:

– уточнение скоростных параметров пород, верхней части разреза земной коры в центральной части котловины подледникового озера Восток.

2.2. Требования к последовательности работ:

Составление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации. Формирование баз данных по геолого-геофизической изученности районов работ.

Организация полевых работ и транспортировка в Антарктиду. Составление информационного отчёта.

Морские комплексные геофизические работы в западной части моря Космонавтов. Полевые геолого-геофизические работы на Земле Мак-Робертсона и Земле Принцессы Елизаветы. Полевые геофизические работы в Центральной Антарктиде. Ликвидация полевых работ, транспортировка. Камеральная и лабораторная обработка полученных материалов, составление комплектов предварительных карт. Составление информационных отчетов.

Составление окончательного геологического отчета с комплектом геолого-геофизических карт, схем и разрезов в электронном виде и базами геолого-геофизических данных. Подготовка и передача отчета в ФГУНПП «Росгеолфонд».

2.3. Основные методы решения геологических задач:

Обобщение и анализ всех имеющихся по районам работ материалов предшествующих геолого-геофизических исследований, картосоставительские работы по созданию предварительных карт.

Полевые работы:

– комплексные морские геофизические работы: сейсморазведка МОВ ОГТ, сейсмозондирование МПВ, гидромагнитные и гравиметрические измерения и опорные гравиметрические наблюдения.

– специализированные геологические работы: аэровизуальные наблюдения, авиадесантные высадки, петрофизические измерения, комплексное опробование (шлиховое, минералогическое, штуфное, литохимическое), микроструктурные, геохронологические и термобарометрические исследования;

– аэрогеофизические исследования: магнитная съемка и радиолокационное зондирование масштаба 1:500 000;

– сейсмические работы МПВ в центральной части котловины подледникового озера Восток (встречная  ветка годографа).

Камеральная обработка собранных геологических и геофизических материалов, построение комплекта геологических и геофизических карт, схем, разрезов и профилей.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.1.1. Западная часть моря Космонавтов:

- комплект схематических геофизических и интерпретационных карт, схем и разрезов западной части моря Космонавтов масштаба 1:2 500 000, отражающих строение и важнейшие этапы его эволюции: схема изопахит осадочного чехла, схема изоглубин поверхности фундамента, схематические карты аномального магнитного поля и поля силы тяжести в графиках и изолиниях, временные сейсмические и глубинные разрезы; структурно-тектоническая схема, схема строения осадочного бассейна с выделением потенциально перспективных на углеводороды площадей с оценкой углеводородного потенциала.

3.1.2. Земля Мак-Робертсона, район гор Раймилл, Блумфилд и Стинир:

- схематические карты масштаба 1:100 000 района гор Раймилл и Блумфилд: геоморфологическая и геологическая с пунктами проявлений полезных ископаемых; структурно-тектоническая схема масштаба 1:200 000 района гор Раймилл, Блумфелд и Стинир со снятым ледовым покровом; схемы, разрезы и таблицы, отражающие уточненные возраст, тектоническую позицию, границы, площади развития и вещественный состав геологических образований, являющихся объектами геологического картографирования; схемы корреляции метаморфических толщ и комплекса рыхлых кайнозойских отложений, обоснованная оценка перспектив изученного района на полезные ископаемые.

3.1.3. Земля Принцессы Елизаветы, северная часть берега Леопольда и Астрид:

- комплект геофизических и интерпретационных карт на изученный  район Земли Принцессы Елизаветы, включающий карты масштаба  1:500 000: аномального магнитного поля в графиках и изолиниях, изогипс подледного рельефа, изолиний мощности ледового покрова, структурно-тектоническую схему масштаба 1:1 000 000; характеристика основных черт геологического строения района, выраженных в аномальном магнитном поле и подледном коренном рельефе.

3.1.4. Центральная Антарктида, центральный район подледникового озера Восток:

- уточненные скоростные параметры пород верхней части разреза земной коры в центральной части котловины подледникового озера Восток (встречная ветка годографа).

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд и нормативными актами МПР России и Федерального агентства по недропользованию.

Геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».

Окончательный отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей должен содержать цифровые модели результирующих карт и сопровождающую их структурированную информацию фактографических данных.

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Требованиям по предоставлению в НРС и ГБЦГИ цифровых моделей карт и «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов:

Отчетные материалы апробируются в ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга».

3.4. Приемка отчетных материалов:

Информационные геологические отчеты о результатах работ по объекту с протоколами НТС организации – подрядчика представляются Заказчику в бумажном и электронном видах.

Информационный геологический отчет за год представляется  Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту (с комплектами карт и иными материалами, предусмотренными Техническим (геологическим) заданием, с протоколом НТС Подрядчика и экспертным заключением ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга», рассматривается  и принимается Заказчиком.

3.5. Сроки выполнения работ:

Начало работ: – III квартал 2014 г,

окончание работ – IV квартал 2016 г.,

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ по объекту направляется Подрядчиком в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки на хранение в установленном порядке в ФГУНПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2014 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Обеспечение геополитических интересов России в Антарктике в форме систематических региональных геолого-геофизических исследований недр Антарктиды и прилегающего континентального шельфа, представляющих собой потенциальный резерв добычи минерального сырья будущими поколениями человечества.

1.2. Пространственные границы объектов:

1.2.1. Западная часть моря Космонавтов – комплексные морские геофизические работы в пределах листов P-36, 37, 38, 39; Q-36, 37, 38, 39; R-36, 37, 38, 39  на полигоне с координатами:

60°00´ ю.ш., 34°00´ в.д.;     60°00´ ю.ш., 53°00´ в.д.;

65°30´ ю.ш., 53°00´ в.д.;     69°30´ ю.ш., 37°30´ в.д.

68°30´ ю.ш., 34°00´ в.д.

1.2.2. Земля Мак-Робертсона, район гор Раймилл, Блумфилд и Стинир – специализированные геологические работы в пределах листов S-41-XI, XII; S-42-VII, VIII на участке с координатами:

72°55´ ю.ш., 65°30´ в.д.; 	72°55´ ю.ш., 66°40´ в.д.;

73°10´ ю.ш., 65°30´ в.д.; 	73°10´ ю.ш., 66°40´ в.д.;

1.2.3. Земля Принцессы Елизаветы, северная часть берега Леопольда и Астрид – комплексные аэрогеофизические исследования (магнитная съемка масштаба 1:500 000 с радиолокационным зондированием) в пределах листов R-44, 45; Q-44, 45 на полигоне с координатами:

67о15′ ю.ш., 83о15′ в.д.;	66о50′ю.ш., 84о45′ в.д.;

66о50′ ю.ш., 88о00′ в.д.;	67о35′ ю.ш., 88о00′ в.д.,

67о35′ ю.ш.,    83о15′ в.д.

1.2.4. Центральная Антарктида, район подледникового озера Восток – сейсмические исследования методом преломленных волн (МПВ) в пределах листов T-48, T-49.

1.2.5. Земля Принцессы Елизаветы: полевая база Прогресс-3, Дружная-4, временные полевые лагеря – природоохранные и экологические работы.

1.3. Основные оценочные параметры:

Соответствие действующим нормативным правовым актам, инструкциям, приказам и распоряжениям Минприроды России и Федерального агентства по недропользованию, утвержденной проектно-сметной документации на выполнение геологоразведочных работ по объекту, включая следующие документы:

– «Инструкция по сейсморазведке», 1986 г.;

– «Инструкция по гравиразведке», 1980 г.;

– «Инструкция по магниторазведке», 1981 г.;

– «Методические указания по выполнению радиолокационного зондирования», (ГП ПМГРЭ), 1996;

– «Инструкция по навигационно-гидрографическому и геодезическому обеспечению морских геологоразведочных работ», 1986 (ИНГГО-86);

– «Инструкция по организации и производству геологосъемочных работ и составлению Государственной геологической карты масштаба 1:50 000  (1:25 000)», 1986;

– «Инструкция по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000», Москва, 1995;

– «Международный стратиграфический справочник», 2002 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Западная часть моря Космонавтов:

– cоставление картограммы геолого-геофизической изученности западной части моря Космонавтов масштаба 1:2 500 000, схемы планируемых маршрутов сейсмических, гравиметрических и магнитометрических работ.

2.1.2. Земля Мак-Робертсона, район гор Раймилл, Блумфилд и Стинир:

– составление картограмм геологической и геофизической изученности района работ, предварительной геологической схемы района работ масштаба  1 : 200 000 по данным предыдущих исследований; схемы планируемых авиадесантных высадок, геологических маршрутов и детальных разрезов.

2.1.3. Земля Принцессы Елизаветы, северная часть берега Леопольда и Астрид:

– составление картограммы геофизической изученности масштаба 1:1 000 000 района работ, схемы планируемых аэрогеофизических маршрутов.

2.1.4. Центральная Антарктида, центральный район подледникового озера Восток:

– составление картограммы геофизической изученности района подледникового озера Восток, схемы планируемых работ МПВ.

2.2. Требования к последовательности работ:

Составление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации. Формирование баз данных по геолого-геофизической изученности районов работ. Организация полевых работ и транспортировка в Антарктиду. Информационный отчёт.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

Обобщение и анализ всех имеющихся по районам работ материалов предшествующих геолого-геофизических исследований, картосоставительские работы по созданию предварительных карт.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.1.1. Западная часть моря Космонавтов:

- картограмма геолого-геофизической изученности масштаба 1:2 500 000 западной части моря Космонавтов; схема планируемых маршрутов сейсмических, гравиметрических и магнитометрических работ.

3.1.2. Земля Мак-Робертсона, район гор Раймилл, Блумфилд и Стинир:

- картограмма геолого-геофизической изученности района работ; предварительная геологическая схема района работ масштаба 1:200 000 по данным предыдущих исследований; схема планируемых авиадесантных высадок, геологических маршрутов и детальных разрезов в районе гор Раймилл, Блумфилд и Стинир.

3.1.3. Земля Принцессы Елизаветы, северная часть берега Леопольда и Астрид:

- картограмма геофизической изученности северной части берега Леопольда и Астрид Земли Принцессы Елизаветы масштаба 1:1 000 000; схема планируемых аэрогеофизических маршрутов.

3.1.4. Центральная Антарктида, центральный район подледникового озера Восток:

- картограмма геофизической изученности района подледникового озера Восток; схема планируемых работ МПВ.

3.2. Формы отчетной документации:

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту   представляется Заказчику с протоколом  НТС  Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются  Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки выполнения работ:

Начало работ: – III квартал 2014 г.,

окончание работ: – IV квартал 2014 г.

Начальник отдела геологии

и лицензирования Департамента

по недропользованию на континентальном

шельфе и Мировом океане 				        _____________ Т.В. Корчагина

|  | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления геологических основ науки и информатики Федерального агентства по недропользованию _________________ А.М. Лыгин |
| --- | --- |

Приложение 1

к Государственному контракту

№  _______________________

от «___» ____________ 2014 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. начальника Департамента

по недропользованию на

континентальном шельфе и

Мировом океане

_________________Р.Р. Хабибуллин

«_____»____________ 2014 г.

М.П.

## КОНКУРСНОЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ)  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 7

«Составление сводных карт геологического содержания масштаба

1:1000 000 − 1:5000 000 центрального сектора Восточной Антарктиды

(Земля Эндерби и Земля Кемпа)»

Основание проведения работ:

Выписка из перечня новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2014 г., утвержденного приказом Роснедра от  09.12. 2013 г.  № 1046.

Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от_____ 2013 г. №_______ «О проведении открытого конкурса на размещение заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2014 г.»

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации.

Подрядчик:  __________________________

### 1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

#### 1.1. Целевое назначение работ:

Обеспечение геополитических интересов России в Антарктиде, закрепление российского приоритета в геологических исследованиях центрального сектора Восточной Антарктиды путем создания сводных карт отдельных районов Антарктиды на основе обобщения данных геолого-геофизических исследований в составе Российских антарктических экспедиций, а также материалов и данных, полученных экспедициями других стран.

#### 1.2. Пространственные границы:

Участок работ ограничен линиями: 69о00' ю.ш. – на юге, границей суши − на севере; 42о00' в.д. − на западе и 60о00' в.д. – на востоке.

Площадь работ 180 тыс. км2.

#### 1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и  учитывать требования следующих нормативных документов, используемых по соответствующим направлениям геологического задания:

– Методическим рекомендациям по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 (третье поколение), 2009.

– Требованиям по представлению в НРС и ГБЦГИ цифровых моделей листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 третьего поколения, 2003.

– Типовым условным обозначениям (ТУО) для карт разного геологического содержания, 1975, 1978, 1986, 1989.

– Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000, 2005 г.

– Инструкции по организации и производству мелкомасштабной геологической съемки шельфа и составлению Государственной геологической карты шельфа масштаба      1:1 000 000, 1990.

– Стратиграфическому кодексу России, 2006.

– Методическим рекомендациям: «Основы мелкомасштабного картографирования» С-П, 1995г.

– ГОСТу Р 53579-2009 “Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009.

### 2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

##### 2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Составление комплекта карт и схем геолого-геофизического содержания центрального сектора Восточной Антарктиды (Земля Эндерби и Земля Кемпа) в составе:

– Геологическая карта масштаба 1:1000 000;

– Карта полезных ископаемых масштаба 1:1000 000;

– Тектоническая схема масштаба 1:2500 000;

– Схема метаморфических фаций масштаба 1:2500 000;

– Схема минерагенического районирования масштаба 1:2500 000;

– Карта подлёдного рельефа масштаба 1:2500 000;

– Карта аномального магнитного поля масштаба 1:2500 000;

– Карта аномалий поля силы тяжести (редукция в свободном воздухе) масштаба 1:2500 000;

– Схема тектонического районирования масштаба 1:5000 000.

2.1.2. Создание геофизической модели (в виде разрезов земной коры) глубинного строения центральной части Земли Эндерби.

2.1.3. Выполнение современной оценки перспектив района Земли Эндерби – Земли Кемпа на приоритетные виды минерального сырья.

2.1.4. Осуществление методического сопровождения геолого-геофизических работ в Антарктике, консультативная помощь, проведение экспертизы геологических отчетов и предложений к годовым федеральным программам региональных геолого-геофизических работ в Антарктике.

##### 2.2 Требования к последовательности работ:

Составление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации на проведение работ по объекту. Подготовительные работы: сбор, анализ и систематизация первичных и архивных геологических, геофизических данных и лабораторно-аналитических материалов предшествующих исследований, составление схемы использованных материалов (геолого-геофизической изученности).

Комплексная обработка геологических, геофизических и аналитических данных. Формирование баз геолого-геофизических данных.

Составление топографической основы масштабов 1:1000 000, 1:2500 000, 1:5000 000.

Составление схемы использованных материалов (геолого-геофизической изученности) масштаба 1:5000 000.

Разработка легенд к геологической карте и схемам тектонического содержания, создание предварительных карт и схем.

Создание геофизической модели глубинного строения (в виде разрезов земной коры) центральной части Земли Эндерби.

Создание карты аномального магнитного поля масштаба 1:2500 000, карты аномалий поля силы тяжести (редукция в свободном воздухе) масштаба 1:2500 000, карты подлёдного рельефа масштаба 1:2500 000, схемы метаморфических фаций масштаба 1:2500 000, карты полезных ископаемых масштаба 1:1000 000.

Составление геологической карты масштаба 1:1000 000, тектонической схемы масштаба 1:2500 000, карты аномалий поля силы тяжести (редукция Буге) масштаба 1:2500 000, схемы минерагенического районирования масштаба 1:2500 000, схемы тектонического районирования масштаба 1:5000 000.

Оценка перспектив изученной территории на приоритетные виды минерального сырья. Подготовка окончательного геологического отчета.

Методическое сопровождение осуществляется в процессе работ, экспертиза геологических отчетов и предложений к годовым федеральным программам геолого-геофизических работ в Антарктике осуществляется ежегодно в установленном порядке.

#### 2.3. Основные методы решения геологических задач:

– сбор, систематизация и анализ исходной информации с помощью современных программных средств (пакетов “Oasis Montaj”, “ArcView”, “ArcMap” и др.);

– интеграция цифровых картографических данных и аналоговых материалов, их оцифровка с помощью современных стандартных ГИС-технологий;

– анализ полноты и качества геологической, геофизической, лабораторно-аналитической изученности территории;

– составление карт аномального магнитного поля масштаба 1:2500 000, аномального поля силы тяжести масштаба 1:2500 000 путём увязки данных разнородных геофизических съемок, их комплексной интерпретации,

– построение интерпретационных разрезов земной коры на основе комплексных геофизических данных (гравиметрических, магнитометрических, радиолокационных, сейсмических);

– лабораторно-аналитические исследования образцов горных пород ключевых структурно-вещественных комплексов (изотопно-геохронологические и геохимические анализы);

– формационный, геодинамический и террейновый анализы на основе петролого-геохимических и структурно-геологических методов;

– пространственный анализ геофизических данных на основе современных стандартных ГИС-технологий;

– картосоставительские работы по созданию обязательных и дополнительных карт и схем на основе современных стандартных ГИС-технологий;

- осуществление методического сопровождения геолого-геофизических работ в Антарктике.

### 3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Комплект карт и схем геолого-геофизического содержания центрального сектора Восточной Антарктиды (Земля Эндерби и Земля Кемпа в составе:

– Геологическая карта масштаба 1:1000 000;

– Карта полезных ископаемых масштаба 1:1000 000;

– Тектоническая схема масштаба 1:2500 000;

– Схема метаморфических фаций масштаба 1:2500 000;

– Схема минерагенического районирования масштаба 1:2500 000;

– Карта подлёдного рельефа масштаба 1:2500 000;

– Карта аномального магнитного поля масштаба 1:2500 000;

– Карта аномалий поля силы тяжести масштаба 1:2500 000;

– Схема тектонического районирования масштаба 1:5000 000.

3.1.2. Геофизическая модель (в виде разрезов земной коры) глубинного строения центральной части Земли Эндерби.

3.1.3. Современная оценка перспектив района Земли Эндерби – Земли Кемпа на приоритетные виды минерального сырья.

3.1.4. Экспертные заключение на  геологические отчеты и предложения к годовым федеральным программам региональных геолого-геофизических работ в Антарктике.

#### 3.2. Формы отчётной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд и нормативными актами МПР России и Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями: ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».

Геологический отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей отчета на бумажных носителях, должен содержать:

– неструктурированные и структурированные данные первичных цифровых материалов;

– ГИС-проекты с увязанными структурированными электронными данными, цифровые карты, цифровые интегрированные, в том числе геоинформационные, пакеты производных и промежуточных данных.

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо ФГУНПП «Росгеолфонд» от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГЦБГИ».

#### 3.3. Апробация отчётных материалов:

Отчетные материалы апробируются  на Ученом совете ФГУП «ВНИИОкеангеология»

#### 3.4. Приемка отчётных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение  Заказчику информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет.

Информационный геологический отчет за год представляется  Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ представляется  Заказчику с протоколами рассмотрения материалов  на  НТС  Подрядчика  и  НРС Роснедра. Отчетные материалы рассматриваются и принимаются  Заказчиком в установленном порядке.

#### 3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ – I квартал 2014 г.

Окончание работ – IV квартал 2016 г.

#### 3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ в течение 30 дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки представляется в ФГУНПП «Росгеолфонд».

# В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2014 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ:

Обеспечение геополитических интересов России в Антарктиде, закрепление российского приоритета в геологических исследованиях центрального сектора Восточной Антарктиды путем создания сводных карт отдельных районов Антарктиды на основе обобщения данных геолого-геофизических исследований в составе Российских антарктических экспедиций, а также материалов и данных, полученных экспедициями других стран.

1.2. Пространственные границы:

Участок работ ограничен линиями: 69о00' ю.ш. – на юге, границей суши − на севере; 42о00' в.д. − на западе и 60о00' в.д. – на востоке.

Площадь работ 180 тыс. км2.

1.3. Основные оценочные параметры.

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и учитывать требования следующих нормативных документов, используемых по соответствующим направлениям геологического задания:

– Методическим рекомендациям по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2009.

– Требованиям по представлению в НРС и ГБЦГИ цифровых моделей листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 третьего поколения, 2003.

– Типовым условным обозначениям (ТУО) для карт разного геологического содержания. 1975, 1978, 1986, 1989.

– Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000, 2005 г.

– Инструкции по организации и производству мелкомасштабной геологической съемки шельфа и составлению Государственной геологической карты шельфа масштаба 1:1 000 000, 1990.

– Стратиграфическому кодексу России, 2006.

– Методическим рекомендациям: «Основы мелкомасштабного картографирования» С-П, 1995г.

## 2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Составление предварительных карт и схем геолого-геофизического содержания: геологической карты масштаба 1:1000 000 и схемы тектонического районирования масштаба 1:5000 000.

2.1.2. Создание геофизической модели (в виде разрезов земной коры) глубинного строения центральной части Земли Эндерби.

2.1.3. Осуществление методического сопровождения геолого-геофизических работ в Антарктике, консультативная помощь, проведение экспертизы геологических отчетов за 2014 год и предложений к годовым федеральным программам региональных геолого-геофизических работ в Антарктике на 2015 год.

2.2. Требования к последовательности работ:

Составление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации на проведение работ по объекту. Подготовительные работы: сбор, анализ и систематизация первичных и архивных геологических, геофизических данных и лабораторно-аналитических материалов предшествующих исследований, составление схемы использованных материалов (геолого-геофизической изученности).

Комплексная обработка геологических, геофизических и аналитических данных. Формирование баз геолого-геофизических данных.

Составление топографической основы масштабов 1:1000 000, 1:2500000, 1:5000000.

Составление схемы использованных материалов (геолого-геофизической изученности) масштаба 1:5000 000.

Разработка легенд к геологической карте и схемам тектонического содержания, создание предварительных карт и схем.

Составление геологической карты масштаба 1:1000 000, схемы тектонического районирования масштаба 1:5000 000.

Создание геофизической модели глубинного строения (в виде разрезов земной коры) центральной части Земли Эндерби.

Методическое сопровождение осуществляется в процессе работ, экспертиза геологических отчетов и предложений к годовым федеральным программам геолого-геофизических работ в Антарктике.

2.2. Основные методы решения геологических задач:

– сбор, систематизация и анализ исходной информации с помощью современных программных средств (пакетов “Oasis Montaj”, “ArcView”, “ArcMap” и др.);

– интеграция цифровых картографических данных и аналоговых материалов, их оцифровка с помощью современных стандартных ГИС-технологий;

– анализ полноты и качества геологической, геофизической, лабораторно-аналитической изученности территории;

– построение интерпретационных разрезов земной коры на основе комплексных геофизических данных (гравиметрических, магнитометрических, радиолокационных, сейсмических);

– лабораторно-аналитические исследования образцов горных пород ключевых структурно-вещественных комплексов (изотопно-геохронологические и геохимические анализы);

– картосоставительские работы по созданию карт, схем и разрезов на основе современных стандартных ГИС-технологий;

- осуществление методического сопровождения геолого-геофизических работ в Антарктике.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

## 3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Предварительная геологическая карта масштаба 1:1000 000, предварительная схема тектонического районирования масштаба 1:5000 000.

3.1.2. Геофизическая модель (в виде разрезов земной коры) глубинного строения центральной части Земли Эндерби.

3.1.3. Экспертные заключения на геологические отчеты за 2014 год и предложения к годовой федеральной программе региональных геолого-геофизических работ в Антарктике на 2015 год.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки предоставления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту   представляется Заказчику с протоколом  НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются  Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ – I квартал 2014 г.

Окончание работ – IV квартал 2014 г.

Начальник отдела геологии

и лицензирования Департамента

по недропользованию на континентальном

шельфе и Мировом океане 				        _____________ Т.В. Корчагина

|  | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления геологических основ науки и информатики Федерального агентства по недропользованию _________________ А.М. Лыгин |
| --- | --- |

# Приложение 1

к Государственному контракту

№ _____________

от «____»___________2014 г.

|  | «УТВЕРЖДАЮ» И.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ____________________ Р.Р. Хабибуллин «_____»__________2014 г. М.П. |
| --- | --- |

КОНКУРСНОЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 12

«Создание комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов S-44 (Диксон),

S-45 (Усть-Тарея)»

Основание проведения работ:

Выписка из перечня новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2014 г., утвержденного приказом Роснедра от 09.12. 2013 г. № 1046.

Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от_____ 2013 г. №_______ «О проведении открытого конкурса на размещение заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2014 г.»

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации.

Подрядчик:  __________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Создание государственных геологических карт масштаба 1:1 000 000 третьего поколения как геолого-картографической информационной основы федерального уровня, обеспечивающей формирование единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей информационной системы поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне. Оценка ресурсного потенциала региона с локализацией площадей, перспективных на обнаружение месторождений полезных ископаемых.

1.2. Пространственные границы объекта:

Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный  округ; Тюменская область, Ямало-Ненецкий муниципальный округ. Западная часть полуострова Таймыр, акватория Карского моря в границах листов S–44,45 с координатами углов:

72°00' с.ш.,   78°00' в.д.;    72°00' с.ш.,   90°00' в.д.;

76°00' с.ш.,   78°00' в.д.;    76°00' с.ш.,   90°00' в.д.

Общая площадь – 164,86 тыс.кв.км, в том числе площадь акватории – 68,0 тыс.кв.км.

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

– Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2010;

– Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3, 2009;

– Методическому руководству по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных
ископаемых..., 1986-1989;

– Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР России, М., 1997;

– Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Приказ МПР России от 11.12.2006 №278;

– Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов. М., 2005. Приказ МПР России от 1.11.2005 №298;

– Требованиям к содержанию и оформлению серийных легенд к цифровым геологическим картам комплектов ГК-200/2 и ГК-1000/3, ВСЕГЕИ, СПб, 2009;

– Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006;

– Петрографическому кодексу России. Издание третье, 2009;

– Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. №3-1, М., 2004 г;

– Таймырско-Североземельской серийной легенде для листов ГК-1000/3 и дополнению, 2011 г.;

– ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Составление в форме ГИС и подготовка к изданию комплекта Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 третьего поколения  листов S-44 (Диксон), S-45 (Усть-Тарея) с объяснительной запиской, включающего карты масштаба 1:1 000 000: геологическая дочетвертичных образований, четвертичных образований, полезных ископаемых, закономерностей размещения и прогноза полезных ископаемых, литологическая поверхности дна акватории, геоморфологическая; схемы масштаба 1:2 500 000: тектоническая, глубинного строения, эколого-геологическая, прогноза на нефть и газ.

2.1.2. Уточнение возраста, границ и площадей развития, тектонической позиции стратифицированных и нестратифицированных геологических образований, являющихся объектами картографирования в северо-западной части полуострова Таймыр, а также в пределах изучаемой акватории, в том числе:

- на акватории – позднепалеозойских, мезозойских, кайнозойских отложений.

- на суше – раннепротерозойской тревожнинской толщи, рифейской ленивенской серии, позднепротерозойской приметнинской толщи, позднерифейско-ранневендских воскресенской, стерлеговской, конечнинской, мининской толщ; магматических комплексов: раннепротерозойских – аттинского, палласовского, чугунковского; рифейских – скотт-гансеновского, ленивенско-толлевского;  позднепалеозойских – мининского и оленьинского.

2.1.3. Подготовка предложений по изменению и дополнению Легенды Таймыро-Североземельской серии листов Госгеолкарты-1000/3.

2.1.4. Уточнение границ и площадей развития минерагенических таксонов (минерагенических областей, бассейнов), перспективных на обнаружение промышленно значимых месторождений приоритетных видов минерального сырья, современная оценка  минерагенического потенциала:

– золота  Мининско-Большевистской золотоносной минерагенической области;

– каменных углей и возможных попутных компонентов в Западно-Таймырском угленосном бассейне;

– нефти и газа Южно-Карской нефтегазоносной области в пределах листа S-44-45.

2.1.5. Локализация площадей перспективных на обнаружение углеводородов,  каменных углей, золота и других полезных ископаемых, разработка рекомендаций по постановке среднемасштабных геолого-съемочных и поисковых работ с паспортами перспективных объектов.

2.2. Требования к последовательности работ:

Составление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации. Составление схем глубинного строения, тектонической схемы, Зональной Легенды к карте дочетвертичных образований; рабочих макетов карт: четвертичных отложений, геоморфологической, литологической поверхности дна акватории.

Полевые работы:

- Комплексные морские работы на площади 68 тыс.км2: донное и газово-геохимическое опробование осадков, сейсмоакустическое и гидромагнитное профилирование.

- Наземные полевые работы на площади 96,86 тыс.км2: геологические маршруты,  радиометрические и магнитометрические наблюдения, составление опорных стратиграфических разрезов; различные виды опробования для аналитических, палинологических, микрофаунистических и геохронологических исследований) на северо-западном побережье полуострова Таймыр, Енисейского залива, на островах центральной части Карского моря (листы S-44-45) и по южному побережью о-ва Октябрьской Революции, побережью о-ва Большевик, северо-восточной части полуострова Таймыр (листы Т-45-48).

Камеральная обработка полевых материалов:

- лабораторные работы: шлихо-минералогические, петрологические, геохронологические и др. аналитические исследования имеющегося каменного материала;

- картосоставительские работы: уточнение Легенды Таймыро-Североземельской серии листов Госгеолкарты-1000/3; составление авторских макетов карт и схем масштаба 1:1 000 000 – 1:2 500 000 Госгеолкарты-1000/3 в системе ГИС;

- оценка перспектив прибрежной и шельфовой зоны полуострова Таймыр на золото и другие полезные ископаемые и шельфовых областей Карского моря в пределах района работ на углеводороды; выделение перспективных площадей для локализации проявлений и месторождений нефти и газа. Составление рекомендаций для постановки среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ.

- Составление цифровых массивов баз данных первичной геологической информации, включающей результаты полевых работ на суше, комплексных морских геолого-геофизических работ на акватории и аналитических исследований собранного каменного материала.

- Составление цифровых моделей  карт и схем, входящих в комплект Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000  листов S-44-45. Составление объяснительной записки. Передача комплекта Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 листов S-44-45 и объяснительной записки к ним в НРС Роснедра. Защита окончательного отчета.

- Апробация Госгеолкарты-1000/3 листов S-44-45 на НРС Роснедра.

- Прирост геологической изученности – 164,86 тыс. км2.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

– Обобщение и анализ материалов предшествующих исследований и полученных результатов собственных полевых и камеральных работ по геологическому строению дочетвертичных и четвертичных образований, полезным ископаемым, литологии современных донных осадков, геоморфологии и отображения их в виде карт и схем соответствующего содержания с использованием ГИС-технологий.

– Полевые работы:

- Комплексные морские работы на площади  68,0 тыс.км2: донное и газово-геохимическое опробование осадков, сейсмоакустическое и гидромагнитное профилирование.

– Наземные полевые работы на суше на площади 96,86 тыс.км2: геологические маршруты, радиометрические и магнитометрические наблюдения, изучение опорных разрезов; различные виды опробования.

– Обработка и интерпретация полученных данных; лабораторно-аналитические исследования проб: шлихо-минералогические, петрологические, геохронологические и др. аналитические исследования имеющегося каменного материала;

– Картосоставительские работы по созданию обязательных и дополнительных карт и схем в аналоговых и цифровых видах.

– Экспертиза и апробация подготовленного к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3.

– Подготовка рекомендаций по постановке среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ, составление паспортов перспективных объектов.

– Составление информационных геологических отчетов и окончательного геологического отчета о результатах работ по объекту.

– Прирост геологической изученности – 164,86 тыс. км2.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.1.1. Подготовленный к изданию комплект Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 третьего поколения листов S-44-45 в форме ГИС, с объяснительной запиской, включающий карты масштаба 1:1 000 000: геологическая дочетвертичных образований, четвертичных образований, полезных ископаемых, закономерностей размещения и прогноза полезных ископаемых, литологическая поверхности дна акватории, геоморфологическая; схемы масштаба 1:2 500 000: тектоническая, глубинного строения, эколого-геологическая, прогноза на нефть и газ.

3.1.2. Уточненные данные о возрасте, границах, площадях развития, тектонической позиции картируемых стратифицированных и нестратифицированных образований, отраженные на картах комплекта и в объяснительной записке с приложением разрезов, схем, колонок и таблиц, в том числе:

- на акватории – позднепалеозойских, мезозойских, кайнозойских отложений.

- на суше – раннепротерозойской тревожнинской толщи, рифейской ленивенской серии, позднепротерозойской приметнинской толщи, позднерифейско-ранневендских воскресенской, стерлеговской, конечнинской, мининской толщ; магматических комплексов: раннепротерозойских – аттинского, палласовского, чугунковского; рифейских – скотт-гансеновского, ленивенско-толлевского;  позднепалеозойских – мининского и оленьинского.

3.1.3. Предложения по изменению и дополнению Легенды Таймыро-Североземельской серии листов Госгеолкарты-1000/3.

3.1.4. Уточненные границы и площади развития минерагенических таксонов, перспективных на обнаружение месторождений углеводородов, золота, каменных углей и других полезных ископаемых с оцененным минерагеническим потенциалом, отраженные на картах комплекта и в объяснительной записке.

3.1.5. Локализованные площади перспективные на обнаружение углеводородов,  золота и других полезных ископаемых, рекомендации по постановке среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ с паспортами учета перспективных объектов.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд и нормативными актами Минприроды России и Федерального агентства по недропользованию.

Геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».

Окончательный отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей должен содержать цифровые модели результирующих карт и сопровождающую их структурированную информацию фактографических данных.

Геологический отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей отчета на бумажных носителях, должен содержать ГИС-проекты с увязанными структурированными электронными данными, цифровые карты, цифровые интегрированные, в том числе геоинформационные, пакеты производных и промежуточных данных.

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.) и «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов:

Комплект Госгеолкарты-1000/3 листов S-44, S-45  апробируются на  НРС Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик  представляет на рассмотрение Заказчику информационные геологические отчеты   и окончательный геологический отчет.

Информационный геологический отчет за год представляется  Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов НТС Подрядчика и НРС Роснедра. Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки выполнения работ:

Начало работ: – I квартал 2014 г.

окончание работ – IV квартал 2016 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту с комплектом Госгеолкарты-1000/3 на бумажном  и электронном носителях, в течение 30-ти дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки направляется на хранение в ФГУНПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2014 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ:

Создание государственных геологических карт масштаба 1:1000 000 третьего поколения как геолого-картографической информационной основы федерального уровня, обеспечивающей формирование единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей информационной системы поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне. Оценка ресурсного потенциала региона с локализацией площадей, перспективных на обнаружение месторождений полезных ископаемых.

1.2. Пространственные границы объекта:

Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный  округ; Тюменская область, Ямало-Ненецкий муниципальный округ. Западная часть полуострова Таймыр, акватория Карского моря в границах листов S–44,45 с координатами углов:

72°00' с.ш.,   78°00' в.д.;    72°00' с.ш.,   90°00' в.д.;

76°00' с.ш.,   78°00' в.д.;    76°00' с.ш.,   90°00' в.д.

Общая площадь – 164,86 тыс.кв.км, в том числе площадь акватории – 68,0 тыс.кв.км.

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

– Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2010;

– Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3, 2009;

– Методическому руководству по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных
ископаемых..., 1986-1989;

– Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР России, М., 1997;

– Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Приказ МПР России от 11.12.2006 №278;

– Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов. М., 2005. Приказ МПР России от 1.11.2005 №298;

– Требованиям к содержанию и оформлению серийных легенд к цифровым геологическим картам комплектов ГК-200/2 и ГК-1000/3, ВСЕГЕИ, СПб, 2009;

– Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006;

– Петрографическому кодексу России. Издание третье, 2009;

– Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. №3-1, М., 2004 г;

– Таймырско-Североземельской серийной легенде для листов ГК-1000/3 и дополнению, 2011 г.;

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Составление предварительных карт масштаба 1:1 000 000 листов S–44-45: геологической четвертичных образований, геоморфологической.

2.1.2. Предварительное уточнение возраста, границ и площадей развития, тектонической позиции стратифицированных и нестратифицированных геологических образований, являющихся объектами картографирования в северо-западной части полуострова Таймыр, а также в пределах изучаемой акватории, в том числе:

- на акватории – предварительное расчленение позднепалеозойских, мезозойских, кайнозойских отложений;

- на суше – раннепротерозойской тревожнинской толщи, рифейской ленивенской серии, позднепротерозойской приметнинской толщи; раннепротерозойских магматических комплексов:  аттинского, палласовского, чугунковского.

2.2. Требования к последовательности работ:

Составление и утверждение проектно-сметной документации.

Подготовительные работы: анализ и систематизация материалов предшествующих исследований. Подготовка предварительных карт (геологической дочетвертичных образований, полезных ископаемых) листов S–44-45.

Полевые работы:

- Комплексные морские работы на площади на площади 34 тыс.кв.км: донное и газово-геохимическое опробование осадков, сейсмоакустическое и магнитометрическое профилирование.

- Наземные полевые работы на островах центральной части Карского моря, на побережье полуострова Таймыр и прилегающих островах: (на площади 49 тыс.кв.км): геологические маршруты, радиометрические и магнитометрические наблюдения, изучение опорных разрезов; различные виды опробования.

Лабораторные работы: шлихо-минералогические, петрологические, геохронологические и др. аналитические исследования имеющегося каменного материала;

Камеральная обработка полевых материалов.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

– Обобщение и анализ материалов предшествующих исследований и полученных результатов собственных полевых и камеральных работ по геологическому строению дочетвертичных и четвертичных образований, полезным ископаемым, литологии современных донных осадков, геоморфологии и отображения их в виде карт и схем соответствующего содержания.

– Полевые работы:

- Комплексные морские работы на площади 34 тыс.кв.км: донное и газово-геохимическое опробование осадков, сейсмоакустическое и магнитометрическое профилирование.

– Наземные полевые работы (на площади 49 тыс.кв. км): геологические маршруты, радиометрические и магнитометрические наблюдения, изучение опорных разрезов; различные виды опробования для аналитических, палинологических и геохронологических исследований.

- Лабораторные работы: шлихо-минералогические, петрологические, геохронологические и др. аналитические исследования имеющегося каменного материала;

– Обработка и интерпретация полученных данных.

– Картосоставительские работы.

– Годовой информационный отчет.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.1.1. Предварительные карты масштаба 1:1 000 000 листов S–44-45: геологическая четвертичных образований, геоморфологическая.

3.1.2. Предварительные данные о возрасте, границах, площадях развития, тектонической позиции картируемых стратифицированных и нестратифицированных образований, отраженные на геологической карте, разрезах и схемах, в том числе:

- на акватории – предварительное расчленение позднепалеозойских, мезозойских, кайнозойских отложений;

- на суше – раннепротерозойской тревожнинской толщи, рифейской ленивенской серии, позднепротерозойской приметнинской толщи; раннепротерозойских магматических комплексов: аттинского, палласовского, чугунковского.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту   представляется Заказчику с протоколом  НТС  Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются  Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки выполнения работ:

Начало работ: – I квартал 2014 г.

окончание работ – IV квартал 2014 г.

Начальник отдела геологии

и лицензирования Департамента

по недропользованию на континентальном

шельфе и Мировом океане 				        _____________ Т.В. Корчагина

|  | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления геологических основ науки и информатики Федерального агентства по недропользованию _________________ А.М. Лыгин |
| --- | --- |

Приложение 1

к Государственному контракту

№________________

от «____»______________2014 г.

УТВЕРЖДАЮ: И. о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ______________ Р. Р. Хабибуллин «____» _____________ 2014 г. М.П.

КОНКУРСНОЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту  № 13

«Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкрты-1000/3 листов

U-1,2;   T-1,2 (поднятие Менделеева)»

Основание проведения работ:

# Выписка из перечня новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2014 г., утвержденного  приказом Роснедра от  09.12. 2013 г. №  1046.

Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от_______ 2013 г. №_________ «О проведении открытого конкурса на размещение заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2014 г.»

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации.

Подрядчик: ___________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

Подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U-1,2, Т-1,2, обеспечивающей формирование единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей системы информационной поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне. Уточнение оценки углеводородного потенциала глубоководной области Северного Ледовитого океана.

1.2. Пространственные границы объекта:

Глубоководная область Северного Ледовитого океана, включающая котловину Подводников, поднятие Менделеева в границах листов и U-1,2, T-1,2 с координатами:

76(00( - 84(00( с. ш.; 168(00( - 180(00( з.д.

Общая площадь работ - 207,6 тыс. км2

1.3 Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и требованиям следующих нормативных документов, используемых по соответствующим направлениям геологического задания:

- Методического руководства по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 (третьего поколения). С.-Петербург, 2010 г.

- Единых требований к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов  листов Государственных геологических карт масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000. СПб. 2013. Версия 1.2;

- Типовых условных обозначений (ТУО) для карт разного геологического содержания. 1975, 1978, 1986, 1989 гг.;

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000, 2005 г.

- Инструкции по организации и производству мелкомасштабной геологической съемки шельфа и составлению Государственной геологической карты шельфа масштаба 1:1 000 000 1990 г.

- Стратиграфического кодекса России, 2006;

- Утвержденной серийной легенде для листов океанской серии;

- ГОСТа Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению»

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U-1,2 и T-1,2 в составе: геологическая карта доплиоценовых образований, геологическая карта плиоцен-четвертичных образований и литологическая карта поверхности дна акватории масштаба 1:1000 000; тектоническая схема, схема глубинного строения, геоморфологическая схема и схема прогноза на нефть и газ масштаба 1:2 500 000.

2.1.2. Уточнение, на основе новых геолого-геофизических материалов, полученных в ходе экспедиций «Арктика-2011» и «Арктика-2012», мощности осадочного чехла, его стратиграфического расчленения.

2.1.3. Уточнение литологического состава, генезиса и возраста рыхлых отложений верхней части осадочного чехла.

2.1.4. Уточнение оценки углеводородного потенциала осадочного чехла, локализация площадей перспективных на углеводородное сырье.

2.2. Требования к последовательности работ:

Составление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации на проведение работ по объекту.

Подготовительные работы: проведение интерпретации новых сейсмических профилей МОВ ОГТ (данные Поларштерн, 2008 г.).

Изучение образцов донного каменного материала и осадков, отобранных в экспедициях Арктика-2007 и Арктика-2012. Проведение гранулометрического, минералогического, петрографического, микрофаунистического анализов, изучение изотопного состава по органическим остаткам, геохронологический анализ.

Создание структурированной электронной ретроспективной фактографической и картографической информации по материалам предшествующих работ с применением ГИС- технологий.

Уточнение карт изопахит осадочного чехла на основе новых сейсмических данных.

Актуализация геофизической основы листов U-1,2, T-1,2;

Составление карт геологического содержания.

Написание объяснительной записки  к комплекту карт. Оформление цифровых моделей карт и банка данных.

Подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U-1,2 и T-1,2, объяснительной записки, составление окончательного отчета. Апробация отчетных материалов на НРС Роснедра.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

- сбор, оформление на компьютерно-ориентированных формах, систематизация и анализ исходной информации;

- лабораторные исследования образцов донного каменного материала и донных осадков, анализы: петрографический, гранулометрический, минералогический, микрофаунистический, изотопный.

- формирование цифровых массивов данных геологической информации, включающей результаты комплексных морских геолого-геофизических работ на акватории и аналитических исследований кернов грунтовых трубок и проб, отобранных дночерпателями, приведение массивов данных к единой структуре и единой лексической базе путем структурирования первичных и производных данных в форматах ГИС ArcView;

- пространственный анализ геофизических данных на основе современных стандартных ГИС-технологий;

- актуализация геофизической основы листов U-1,2, T-1,2;

- картосоставительские работы по созданию обязательных и дополнительных карт и схем (общая площадь акватории – 207,6 тыс.км2).

### 3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Подготовленный к изданию комплект Госгеолкарты-1000/3 листов U-1,2 и T-1,2 в составе: геологическая карта доплиоценовых образований, геологическая карта плиоцен-четвертичных образований и литологическая карта поверхности дна акватории масштаба 1:1000 000; тектоническая схема, схема глубинного строения, геоморфологическая схема и схема прогноза на нефть и газ масштаба 1:2 500 000.

3.1.2. Уточненные, на основе новых геолого-геофизических материалов, полученных в ходе экспедиций «Арктика-2011» и «Арктика-2012», схема мощности осадочного чехла (в виде отдельного слоя на одной из основных карт комплекта), схема стратиграфического расчленения осадочного чехла.

3.1.3. Стратиграфическая схема верхней части осадочного чехла, отражающая литологический состав, генезис и возраст рыхлых отложений.

3.1.4. Уточненная оценка углеводородного потенциала осадочного чехла, локализованные площади перспективные на углеводородное сырье.

##### 3.2. Формы отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд и нормативными актами МПР России и Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями: ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».

Геологический отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей отчета на бумажных носителях, должен содержать:

- неструктурированные и структурированные данные первичных цифровых материалов;

- ГИС-проекты с увязанными структурированными электронными данными, цифровые карты, цифровые интегрированные, в том числе геоинформационные, пакеты производственных и промежуточных данных.

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо ФГУНПП «Росгеолфонд» от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГЦБГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов:

Госгеолкарта-1000/3 листов U-1,2 и T-1,2 (Поднятие Менделеева) апробируются на НРС Роснедра.

Актуализированная геофизическая основа апробируются на геофизической секции НРС Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение Заказчику информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет.

Информационный геологический отчет за год представляется  Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ по объекту  представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов НТС Подрядчика  и НРС Роснедра. Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:            I квартал 2014 г.

Окончание работ:      IV квартал 2016 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет направляется Подрядчиком в течение 30 дней после подписания окончательного Акта сдачи- приемки на хранение в установленном порядке в  ФГУНПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2014 ГОД:

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

Подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U-1,2, Т-1,2, обеспечивающей формирование единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей системы информационной поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне. Уточнение оценки углеводородного потенциала глубоководной области Северного Ледовитого океана.

1.2 Пространственные границы объекта:

Глубоководная область Северного Ледовитого океана, включающая котловину Подводников, поднятие Менделеева в границах листов и U-1,2, T-1,2 с координатами:

76(00( - 84(00( с. ш.; 168(00( - 180(00( з.д.

Общая площадь работ - 207,6 тыс. км2

1.3 Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и требованиям следующих нормативных документов, используемых по соответствующим направлениям геологического задания:

- Методического руководства по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 (третьего поколения). С.-Петербург, 2010 г.

- Единых требований к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов  листов Государственных геологических карт масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000. СПб. 2013. Версия 1.2;

- Типовых условных обозначений (ТУО) для карт разного геологического содержания. 1975, 1978, 1986, 1989 гг.;

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000, 2005 г.

- Инструкции по организации и производству мелкомасштабной геологической съемки шельфа и составлению Государственной геологической карты шельфа масштаба 1:1 000 000 1990 г.

- Стратиграфического кодекса России, 2006;

- Утвержденной серийной легенде для листов океанской серии.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Уточнение, на основе новых геолого-геофизических материалов, полученных в ходе экспедиций «Арктика-2011» и «Арктика-2012», мощности осадочного чехла, его стратиграфического расчленения.

2.1.2. Уточнение литологического состава, генезиса и возраста рыхлых отложений верхней части осадочного чехла.

2.2. Требования к последовательности работ:

Составление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации на проведение работ по объекту.

Подготовительные работы: проведение интерпретации новых сейсмических профилей МОВ ОГТ (данные Поларшетрн, 2008 г.).

Изучение образцов донного каменного материала и осадков, отобранных в экспедициях Арктика-2007 и Арктика-2012.

Создание структурированной электронной ретроспективной фактографической и картографической информации по материалам предшествующих работ с применением ГИС- технологий.

Уточнение карт изопахит осадочного чехла на основе новых сейсмических данных.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

- сбор, оформление на компьютерно-ориентированных формах, систематизация и анализ исходной информации;

-лабораторные исследования образцов донного каменного материала и донных осадков, анализы: петрографический, гранулометрический, минералогический, микрофаунистический, изотопный.

- формирование цифровых массивов данных геологической информации;

- пространственный анализ геофизических данных на основе современных стандартных ГИС-технологий;

- картосоставительские работы.

### 3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Уточненные, на основе новых геолого-геофизических материалов, полученных в ходе экспедиций «Арктика-2011» и «Арктика-2012», схема мощности осадочного чехла (в виде отдельного слоя на одной из основных карт комплекта), схема стратиграфического расчленения осадочного чехла.

3.1.2. Стратиграфическая схема верхней части осадочного чехла, отражающая литологический состав, генезис и возраст рыхлых отложений.

##### 3.2. Формы отчетной документации:

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями  Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляются Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ:            I квартал 2014 г.

Окончание работ:      IV квартал 2014 г.

Начальник отдела геологии

и лицензирования Департамента

по недропользованию на континентальном

шельфе и Мировом океане 				        _____________ Т.В. Корчагина

|  | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления геологических основ науки и информатики Федерального агентства по недропользованию _________________ А.М. Лыгин |
| --- | --- |

Приложение 1

к Государственному контракту

№________________

от «____»______________2014 г.

УТВЕРЖДАЮ: И. о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ______________ Р. Р. Хабибуллин «____» _____________ 2014 г. М.П.

КОНКУРСНОЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 14

«Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты-1000/3 листа S-38 - Баренцево море (восточная часть)»

Основание проведения работ:

# Выписка из перечня новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2014 г., утвержденного  приказом Роснедра от  09.12. 2013 г. №  1046.

Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от_______ 2013 г. №_________ «О проведении открытого конкурса на размещение заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2014 г.»

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации.

Подрядчик:  __________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листа S-38,  обеспечивающей формирование единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей системы информационной поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне. Оценка минерагенического потенциала региона с локализацией площадей, перспективных на обнаружение месторождений полезных ископаемых.

1.2. Пространственные границы объекта:

Шельф Баренцева моря в границах листа S-38 с координатами:

72(00( с.ш. - 42(00( в.д.

76(00( с.ш. - 42(00( в.д.

76(00( с.ш. - 48(00( в.д.

72(00( с.ш. - 48(00( в.д.

Площадь работ – 82,4 тыс. км2.

1.3.Основные оценочные параметры:

1.3.1. Отчетные материалы должны соответствовать:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третьего поколения), 2010 г.;

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000, 2005 г.;

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов, 2005 г.;

- Методическим руководствам по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых…, 1986-1989 гг.;

- Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР РФ, М., 1997 г.;

- Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Приказ МПР РФ от 11.12.2006 г. № 278;

- Стратиграфическому кодексу России, 2006;

- Актуализированной легенде Северо-Карско-Баренцевоморской серии, 2009;

- Требованиям к опережающей геофизической основе Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 1 000 000 третьего поколения (вторая редакция), 2012 г.;

- ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».

1.3.2. По основным методам полевых исследований:

- для сейсморазведки МОВ ОГТ: сейсмоприемное устройство длиной 8000 м, кратность профилирования не менее 100, длина полезной записи 12 секунд, интервал возбуждения 37,5 м;

- для сейсморазведки МПВ: освещение разреза осадочного чехла на полную мощность, консолидированной земной коры до глубины 20-40 км;

- для сейсмоакустического профилирования – центральная частота излучения 200-300 Гц, глубинность исследования – 100-250 м, разрешающая способность 5-7 м.

- для донного пробоотбора: глубина опробования по песчаным отложениям не менее 30 см, по глинисто-алевритовым не менее 1,0 м;

- для морских геодезических работ: СКП определения координат не хуже 10 м, погрешность глубин не хуже 1% от измеренной глубины.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Составление в форме ГИС и подготовка к изданию комплекта Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 третьего поколения  листа S-38 – Баренцево море (восточная часть) с объяснительной запиской, включающего карты масштаба 1:1000 000: геологическую дочетвертичных образований, четвертичных образований, прогноза на нефть и газ, литологическую карту поверхности дна акватории; схемы масштаба 1:2500 000: тектоническую, глубинного строения, геоморфологическую, эколого-геологическую, гидрогеологическую.

2.1.2. Уточнение особенностей геологического строения,  границ распространения, мощности, глубинного строения, минерального состава стратифицируемых образований в пределах изучаемой акватории с привлечением современных данных сейсморазведки МОВ ОГТ, в том числе:

- глубинного строения и характера сочленения блоков основания Баренцевской плиты;

- мощности и структуры осадочного чехла по опорным сейсмогоризонтам в отложениях девона-перми, триаса, юры-мела;

- границы распространения сейсмокомплексов и сейсмоподкомплексов триасовых - меловых отложений;

- границы распространения, мощности и генезиса подразделений четвертичного возраста;

- минерального состава и гранулометрических типов донных отложений.

2.1.3. Уточнение и выявление новых закономерностей размещения месторождений углеводородов, критериев их прогнозирования,  локализация зон нефтегазонакопления и оценка прогнозных ресурсов нефти и газа категории Д2, Д1лок. в пределах Штокмановско-Лунинской НГО, Южно-Баренцевской НГО (Восточно-Баренцевская НГП), Свальбардской ПНГО (Западно-Баренцевская НГП).

2.1.4. Подготовка рекомендаций по постановке региональных и поисковых работ на локализованных перспективных площадях (зонах нефтегазонакопления).

2.2. Требования к последовательности работ:

Составление проектно-сметной документации на проведение работ по объекту. Подготовительные работы: сбор, анализ и систематизация первичных и архивных геологических, геофизических данных и материалов предшествующих исследований, составление картограмм изученности. Структурирование в электронном виде ретроспективной фактографической и картографической информации с применением ГИС-технологий. Подготовка предварительной геологической карты дочетвертичных образований листа S-38.

Морские геолого-геофизические работы (сейсморазведка МОВ ОГТ, сейсморазведка МПВ, непрерывное сейсмоакустическое профилирование, донный пробоотбор).

Пополнение цифровых массивов данных геолого-геофизической изученности по результатам полевых работ.

Создание геофизической основы в составе карт: гравиметрических в редукциях в свободном воздухе и Буге (( = 2,67 г/см3 и ( = 2,30 г/см3), в условном уровне; аномального магнитного поля; а также геолого-геофизического разреза, карты трансформаций гравитационного и магнитного полей (модуль полного горизонтального градиента, вертикальный градиент, локальные аномалии), районирования по особенностям геофизических полей; схемы, обобщающую результаты трансформаций и районирования геофизических полей.

Камеральная обработка материалов, лабораторно-аналитические исследования. Подготовка предварительных фактографических схем по результатам обработки морских полевых данных. Актуализация предварительных карт: геологической дочетвертичных образований, литологической поверхности дна акватории; составление предварительной геологической карты четвертичных образований листа S-38. Пополнение массивов первичных данных.

Составление и подготовка к изданию комплекта государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 листа S-38 с объяснительной запиской и сопровождающими структурированными фактографическими и картографическими данными, окончательного отчета с рекомендациями по постановке последующих работ. Апробация отчетных материалов в НРС Роснедра.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

- сбор, оформление на компьютерно-ориентированных формах, систематизация и анализ исходной информации;

- анализ полноты и качества геологической, геофизической, геоэкологической изученности территории;

- формирование цифровых массивов данных первичной геологической информации, включающей результаты морских геолого-геофизических работ на акватории, приведение массивов данных к единой структуре и единой лексической базе путем структурирования первичных и производных данных в форматах ГИС ArcView;

- морские полевые работы: сейсморазведка МОВ ОГТ – 500 п.км, сейсморазведка МПВ – 200 п.км; непрерывное сейсмоакустическое профилирование – 5000 п.км, донный пробоотбор – 100 ст.,

- обработка и интерпретация полученных данных с привлечением имеющихся геолого-геофизических материалов; лабораторно-аналитические исследования проб донных отложений; подготовка цифровых массивов данных для создания ГФО –1000, создание геофизической основы;

- картосоставительские работы по созданию карт и схем.

Прирост геологической изученности - 82,4 тыс. км2.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Подготовленный к изданию комплект Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 третьего поколения  листа S-38 – Баренцево море (восточная часть) с объяснительной запиской включающий карты масштаба 1:1 000 000: геологическую дочетвертичных образований, четвертичных образований, прогноза на нефть и газ, литологическую карту поверхности дна акватории; схемы масштаба 1:2500 000: тектоническую, глубинного строения, геоморфологическую, эколого-геологическую, гидрогеологическую.

3.1.2. Уточненные особенности геологического строения,  границы распространения, мощности, глубинное строение, минеральный состав стратифицируемых образований в пределах изучаемой акватории, отраженные на картах комплекта и в объяснительной записке.

3.1.4. Уточненные и выявленные новые закономерности размещения месторождений углеводородов, критериев их прогнозирования,  локализованные зоны нефтегазонакопления с  оцененными прогнозными ресурсами нефти и газа категории Д2, Д1лок. в пределах Штокмановско-Лунинской НГО, Южно-Баренцевской НГО (Восточно-Баренцевская НГП), Свальбардской ПНГО (Западно-Баренцевская НГП), отраженные на картах комплекта и в объяснительной записке.

3.1.5. Рекомендации по постановке региональных и поисковых работ на локализованных перспективных площадях (зонах нефтегазонакопления).

3.2. Формы отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53579-2009 - «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009.

Геологический отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей отчета на бумажных носителях, должен содержать:

- ГИС-проекты с увязанными структурированными электронными данными, цифровые карты, цифровые интегрированные, в том числе геоинформационные, пакеты производных и промежуточных данных.

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов:

Госгеолкарта 1000/3 листа S-38 и прогнозные ресурсы апробируются в НРС Роснедра.

Геофизическая основа апробируются в геофизической секции НРС Роснедра

3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение Заказчику информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет.

Информационный геологический отчет за год представляется  Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ по объекту  представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов НТС Подрядчика  и НРС Роснедра. Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:              I квартал 2014 г.

Окончание работ:      IV квартал 2016 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2014 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листа S-38,  обеспечивающей формирование единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей системы информационной поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне. Оценка минерагенического потенциала региона с локализацией площадей, перспективных на обнаружение месторождений полезных ископаемых.

1.2. Пространственные границы объекта:

Шельф Баренцева моря в границах листа S-38 с координатами:

72(00( с.ш. - 42(00( в.д.

76(00( с.ш. - 42(00( в.д.

76(00( с.ш. - 48(00( в.д.

72(00( с.ш. - 48(00( в.д.

Площадь работ – 82,4 тыс. км2.

1.3. Основные оценочные параметры:

1.3.1. Отчетные материалы должны соответствовать:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третьего поколения), 2010 г.;

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000, 2005 г.;

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов, 2005 г.;

- Методическим руководствам по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых…, 1986-1989 гг.;

- Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР РФ, М., 1997 г.;

- Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Приказ МПР РФ от 11.12.2006 г. № 278;

- Стратиграфическому кодексу России, 2006;

- Актуализированной легенде Северо-Карско-Баренцевоморской серии, 2009;

- Требованиям к опережающей геофизической основе Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 1 000 000 третьего поколения (вторая редакция), 2012 г.;

1.3.2. По основным методам полевых исследований:

- для сейсмоакустического профилирования – центральная частота излучения 200-300 Гц, глубинность исследования – 100-250 м, разрешающая способность 5-7 м;

- для донного пробоотбора: глубина опробования по песчаным отложениям не менее 30 см, по глинисто-алевритовым не менее 1,0 м;

- для морских геодезических работ: СКП определения координат не хуже 10 м, погрешность глубин не хуже 1% от измеренной глубины.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Составление предварительных карт масштаба 1:1000 000 на площадь 31,7 тыс.км2 листа S-38: геологической дочетвертичных образований, четвертичных образований, литологическую карту поверхности дна акватории.

2.1.2. Уточнить особенности геологического строения Центральной зоны поднятий, Северо-Баренцевской и Южно-Баренцевской синеклиз, Лудловской перемычки на основе доизучения картируемой области шельфа:

- границы распространения, мощность и генезис подразделений четвертичного возраста;

- минеральный состав и гранулометрические типы донных отложений.

2.2. Требования к последовательности работ:

Составление проектно-сметной документации, сбор, анализ и систематизация геологических, геофизических материалов, составление картограмм изученности. Структурирование в электронном виде ретроспективной фактографической и картографической информации с применением ГИС-технологий. Подготовка предварительных карт: геологической дочетвертичных образований, литологической поверхности дна акватории листа S-38.

Морские геолого-геофизические работы (непрерывное сейсмоакустическое профилирование, донный пробоотбор).

Камеральная обработка материалов, лабораторно-аналитические исследования. Пополнение массивов первичных данных. Подготовка предварительных фактографических схем и карт по результатам обработки морских полевых данных.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

- сбор, оформление на компьютерно-ориентированных формах, систематизация и анализ исходной информации;

- анализ полноты и качества геологической, геофизической, геоэкологической изученности территории;

- морские полевые работы (непрерывное сейсмоакустическое профилирование - 3000 п.км, донный пробоотбор – 100 ст.), камеральная обработка полученных материалов, проведение лабораторно-аналитических исследований.

- подготовка цифровых массивов данных для создания ГФО –1000.

- картосоставительские работы по созданию карт и схем.

Прирост геологической изученности – 31,7 тыс.км2.

### 3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Предварительные карты масштаба 1:1000 000 на площадь 31,7 тыс.км2 листа S-38: геологическая дочетвертичных образований, четвертичных образований, литологическая карта поверхности дна акватории.

3.1.2. Отраженные на предварительных картах комплекта, уточненный возраст, тектоническая позиция, границы и площади развития геологических образований, являющихся объектами картографирования:

- границы распространения, мощность и генезис подразделений четвертичного возраста;

- минеральный состав и гранулометрические типы донных отложений.

3.2. Формы отчетной документации:

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями  Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту   представляется Заказчику с протоколом  НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются  Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

- начало работ         - I кв.  2014 г.

- окончание работ   - IV кв. 2014 г.

Начальник отдела геологии

и лицензирования Департамента

по недропользованию на континентальном

шельфе и Мировом океане 				        _____________ Т.В. Корчагина

|  | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления геологических основ науки и информатики Федерального агентства по недропользованию _________________ А.М. Лыгин |
| --- | --- |

# Приложение 1

к Государственному контракту

№ _____________

от «____»___________2014 г.

|  | УТВЕРЖДАЮ И.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ____________________ Р.Р. Хабибуллин «_____»__________2014 г. М.П. |
| --- | --- |

КОНКУРСНОЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту  № 51

«Геологическое доизучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр

архипелага Шпицберген (северная часть полуострова Ню Фрисланд)»

Основание проведения работ:

# Выписка из перечня новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2014 г., утвержденного  приказом Роснедра от  09.12. 2013 г. №  1046.

Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от_______ 2013 г. №_________ «О проведении открытого конкурса на размещение заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2014 г.»

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации.

Подрядчик:  __________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ:

Составление комплекта карт, схем и разрезов геологического содержания северной части полуострова Ню Фрисланд (архипелаг Шпицберген); оценка минерально-сырьевого потенциала изученных районов архипелага Шпицберген.

1.2. Пространственные границы объекта:

Норвегия, губернаторство Свальбард, архипелаг Шпицберген, остров Западный Шпицберген, полуостров Ню Фрисланд (лист С4  в норвежской номенклатуре) с координатами углов:

Северная часть полуострова Ню Фрисланд:

79°40' с.ш.; 15°20' в.д.

79°40' с.ш.; 17°30' в.д.

80°05' с.ш.; 15°20' в.д.

80°05' с.ш.; 17°30' в.д.

1) Участок Моссельдален:

79° 50' с.ш.; 16° 05' в.д.

79° 50' с.ш.; 16° 25' в.д.

79° 57' с.ш.; 16° 05' в.д.

79° 57' с.ш.; 16° 25' в.д.

2) Участок Феммильшоен:

79° 45' с.ш., 15° 40' в.д.

79° 45' с.ш., 16° 10' в.д.

79° 50' с.ш., 15° 40' в.д.

79° 50' с.ш., 16° 10' в.д.

3) Участок Сорг-фьорд:

79° 47' с.ш., 16° 25' в.д.

79° 47' с.ш., 17° 30' в.д.

80° 00' с.ш., 16° 25' в.д.

80° 00' с.ш., 17° 30' в.д.

Общая площадь – 2250 кв.км, из них площадь, свободная ото льда и морских вод – 1000 кв.км.

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и требованиям следующих нормативных документов, используемых по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

– «Временных требований к организации, проведению и конечным результатам геолого-съемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200», 1998;

– «Временной инструкции по проведению наземной гамма-спектрометрической съемки», 1978;

– «Инструкции по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000», М., 1995;

- «Методического руководства по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 (второго издания)», СПб, 2010;

– «Методических рекомендаций по составлению специализированных карт полезных ископаемых и закономерностей их размещения на основе прогнозно-поисковых моделей (цветные и благородные металлы)», ЦНИГРИ, М., 2000;

– «Методических руководств по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых…», 1986-1989;

– «Методических указаний по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», МПР России, М., 1997;

– «Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», МПР РФ, М., 2006 г.

– ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр. Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Составить геологическую карту с пунктами проявлений полезных ископаемых и структурно-тектоническую схему масштаба 1:100 000 северной части полуострова Ню Фрисланд; геолого-литологические схемы с пунктами проявлений полезных ископаемых масштаба 1:25 000 участков Моссельдален и Феммильшоен.

2.1.2. Уточнить возраст, тектоническую позицию, границы, площади развития и вещественный состав геологических образований северной части полуострова Ню Фрисланд:

– комплекса раннедокембрийских ультрабазитов в районе долины Моссельдален (с установлением их формационной принадлежности и минерагенической характеристики);

– комплекса позднедокембрийских метагабброидов, прорывающих породы серии Атомфьелла (с установлением их формационной принадлежности и минерагенической характеристики);

– блока раннедокембрийских пироксеновых гнейсов в северо-восточной части озера Феммильшоен (с реконструкцией состава первичных протолитов и условий регионального метаморфизма).

- провести корреляцию тектоно-термальной эволюции геологических комплексов полуострова Ню Фрисланд с другими районами архипелага.

2.1.3. Составить геолого-литологическую схему масштаба 1:50 000 района Сорг-фьорда; уточнить возраст, геологическую позицию и схему расчленения: вендских отложений серии Поларисбреен, провести корреляцию со сходными образованиями других районов архипелага, и комплекса четвертичных отложений с выделением их генетических типов и особенностей вещественного состава.

2.1.4. Составить геоморфологическую карту района Сорг-фьорда масштаба 1:50 000; дать характеристику основных морфоструктур района и процессов современного рельефообразования.

2.1.5. Дать оценку минерально-сырьевого потенциала северной части полуострова Ню Фрисланд (архипелаг Шпицберген).

2.2. Требования к последовательности работ:

Составление проектно-сметной документации.

Подготовительные работы: сбор и обобщение данных предыдущих исследований, составление макетов карт.

Полевые работы: геологические маршруты, составление опорных лито-стратиграфических разрезов; специализированные структурно-стратиграфические, геолого-петрологические, геолого-минерагенические, геолого-геоморфологические и геофизические исследования; комплексное опробование: геохимическое, минералогическое, бороздовое, шлиховое, экологическое; отбор образцов на определение абсолютного возраста, палеонтологическое изучение разрезов.

Камеральные и лабораторные работы.

Формирование цифровых архивов геологических материалов.

Составление литолого-стратиграфической схемы расчленения вендских и перекрывающих (подстилающих) отложений. Составление литолого-стратиграфической схемы расчленения четвертичных отложений. Составление предварительных геологических и геофизических карт и схем.

Формирование цифровых архивов геологических материалов. Составление окончательного комплекта карт, схем, разрезов, колонок и таблиц. Составление  окончательного отчета..

2.3. Основные методы решения геологических задач:

Обобщение и анализ предшествующих материалов геолого-геофизических и тематических работ.

Полевые работы на площади 2250 кв. км (из них свободной ото льда и морских вод – 1000 кв.км): геологические маршруты, составление опорных лито-стратиграфических разрезов; специализированные структурно-стратиграфические, геолого-петрологические, геолого-минерагенические, геолого-геоморфологические и геофизические исследования; комплексное опробование: геохимическое, минералогическое, бороздовое, шлиховое, экологическое; отбор образцов на определение абсолютного возраста, палеонтологическое изучение разновозрастных комплексов.

Анализ всех полученных материалов и картосоставительские работы. Составление окончательного отчета.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.1.1. Геологическая карта с пунктами проявлений полезных ископаемых и структурно-тектоническая схема масштабов 1:100 000 северной части полуострова Ню Фрисланд; геолого-литологические схемы с пунктами проявлений полезных ископаемых масштаба 1:25 000 участков Моссельдален и Феммильшоен.

3.1.2. Схемы, разрезы и таблицы, отражающие уточненные возраст, тектоническую позицию, границы, площади развития и вещественный состав геологических образований, являющихся объектами геологического картографирования:

– комплекса раннедокембрийских ультрабазитов в районе долины Моссельдален (с установлением их формационной принадлежности и минерагенической характеристики);

– комплекса позднедокембрийских метагабброидов, прорывающих породы серии Атомфьелла (с установлением их формационной принадлежности и минерагенической характеристики);

– блока раннедокембрийских пироксеновых гнейсов в северо-восточной части озера Феммильшоен (с реконструкцией состава первичных протолитов и условий регионального метаморфизма).

- корреляцию тектоно-термальной эволюции геологических комплексов полуострова Ню Фрисланд с другими районами архипелага.

3.1.3. Геолого-литологическая схема масштаба 1:50 000 района Сорг-фьорда; схемы расчленения вендских отложений серии Поларисбреен и корреляции ее со сходными образованиями других районов архипелага; схемы расчленения комплекса четвертичных отложений с выделением генетических типов, установления возраста и особенностей вещественного состава.

3.1.4. Геоморфологическая карта района Сорг-фьорда масштаба 1:50 000; характеристика основных морфоструктур района и процессов современного рельефообразования.

3.1.5. Оценка минерально-сырьевого потенциала северной части полуострова Ню Фрисланд (архипелаг Шпицберген).

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.63-90. «Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 1992 г.

Окончательный отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей должен содержать цифровые модели результирующих карт и сопровождающую их структурированную информацию фактографических данных.

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Требованиям по предоставлению в НРС и ГБЦГИ цифровых моделей карт и «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов:

Отчетные материалы апробируется в ФГУП «ВНИИОкеанеология».

3.4. Приемка отчетных материалов:

Информационные геологические отчеты о результатах работ по объекту с протоколами НТС организации – подрядчика представляются Заказчику в бумажном и электронном видах.

Информационный геологический отчет за год представляется  Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту (с комплектами карт и иными материалами, предусмотренными Техническим (геологическим) заданием, с протоколом НТС Подрядчика и экспертным заключением ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга», рассматривается  и принимается Заказчиком.

3.5. Сроки выполнения работ:

Начало работ: – I квартал 2014 г.

окончание работ – IV квартал 2016 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ по объекту направляется Подрядчиком в течение 30 дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки на хранение в установленном порядке в ФГУНПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2014 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные  оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ:

Составление комплекта карт, схем и разрезов геологического содержания северной части полуострова Ню Фрисланд (архипелаг Шпицберген); оценка минерально-сырьевого потенциала изученных районов архипелага Шпицберген.

1.2. Пространственные границы объекта:

Норвегия, губернаторство Свальбард, архипелаг Шпицберген, остров Западный Шпицберген, полуостров Ню Фрисланд (лист С4 в норвежской номенклатуре) с координатами углов:

Северная часть полуострова Ню Фрисланд

79°40' с.ш.; 15°20' в.д.

79°40' с.ш.; 17°30' в.д.

80°05' с.ш.; 15°20' в.д.

80°05' с.ш.; 17°30' в.д.

1) Участок Моссельдален:

79° 50' с.ш.; 16° 05' в.д.

79° 50' с.ш.; 16° 25' в.д.

79° 57' с.ш.; 16° 05' в.д.

79° 57' с.ш.; 16° 25' в.д.

2) Участок Феммильшоен:

79° 45' с.ш., 15° 40' в.д.

79° 45' с.ш., 16° 10' в.д.

79° 50' с.ш., 15° 40' в.д.

79° 50' с.ш., 16° 10' в.д.

3) Участок Сорг-фьорд:

79° 47' с.ш., 16° 25' в.д.

79° 47' с.ш., 17° 30' в.д.

80° 00' с.ш., 16° 25' в.д.

80° 00' с.ш., 17° 30' в.д.

Общая площадь – 2250 кв.км, из них площадь, свободная ото льда и морских вод –  1000 кв.км.

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и требованиям следующих нормативных документов, используемых по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

– «Временных требований к организации, проведению и конечным результатам геолого-съемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200», 1998;

– «Временной инструкции по проведению наземной гамма-спектрометрической съемки», 1978;

– «Инструкции по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000», М., 1995;

- «Методического руководства по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 (второго издания)», СПб, 2010;

– «Методических рекомендаций по составлению специализированных карт полезных ископаемых и закономерностей их размещения на основе прогнозно-поисковых моделей (цветные и благородные металлы)», ЦНИГРИ, М., 2000;

– «Методических руководств по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых…», 1986-1989;

– «Методических указаний по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», МПР России, М., 1997;

– «Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», МПР РФ, М., 2006 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Составить предварительную геологическую карту с пунктами проявлений полезных ископаемых масштаба 1:100 000 северной части полуострова Ню Фрисланд, предварительную геолого-литологическую схему с пунктами проявлений полезных ископаемых масштаба 1:25 000 участка Моссельдален.

2.1.2. Уточнить относительный возраст, тектоническую позицию, границы, площади развития и вещественный состав геологических образований северной части полуострова Ню Фрисланд, в том числе:

– комплекса раннедокембрийских ультрабазитов в районе долины Моссельдален.

2.1.3. Составить предварительную геолого-литологическую схему масштаба 1:50 000 района Сорг-фьорда; уточнить на полевом этапе: тектоническую позицию, вещественный состав, схему расчленения вендских отложений серии Поларисбреен и схему расчленения комплекса четвертичных отложений с предварительным выделением генетических типов.

2.1.4. Составить предварительную геоморфологическую карту района Сорг-фьорда масштаба 1:50 000.

2.2. Требования к последовательности работ:

Составление проектно-сметной документации.

Подготовительные работы: сбор и обобщение данных предыдущих исследований, составление макетов карт.

Полевые работы: геологические маршруты, составление опорных лито-стратиграфических разрезов; специализированные структурно-стратиграфические, геолого-петрологические, геолого-минерагенические, геолого-геоморфологические и геофизические исследования; комплексное опробование: геохимическое, минералогическое, бороздовое, шлиховое, экологическое; отбор образцов на определение абсолютного возраста, палеонтологическое изучение разрезов.

Камеральные и лабораторные работы.

Формирование цифровых архивов геологических материалов.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

Обобщение и анализ предшествующих материалов геолого-геофизических и тематических работ.

Полевые работы на площади 1100 кв. км (из них свободной ото льда и морских вод – 500 кв.км): геологические маршруты, составление опорных лито-стратиграфических разрезов; специализированные структурно-стратиграфические, геолого-петрологические, геолого-

минерагенические, геолого-геоморфологические и геофизические исследования; комплексное опробование: геохимическое, минералогическое, бороздовое, шлиховое, экологическое; отбор образцов на определение абсолютного возраста, палеонтологическое изучение разновозрастных комплексов.

Анализ всех полученных материалов и картосоставительские работы. Составление информационных отчетов.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.1.1. Предварительная геологическая карта с пунктами проявлений полезных ископаемых масштаба 1:100 000 северной части полуострова Ню Фрисланд; предварительная геолого-литологическая схема с пунктами проявлений полезных ископаемых масштаба 1:25 000 участка Моссельдален.

3.1.2. Предварительные схемы, разрезы и таблицы, отражающие относительный возраст, тектоническую позицию, границы, площади развития и вещественный состав геологических образований, северной части полуострова Ню Фрисланд, в том числе:

– комплекса раннедокембрийских ультрабазитов в районе долины Моссельдален.

3.1.3. Предварительная геолого-литологическая схема масштаба 1:50 000 района Сорг-фьорда; уточненные на полевом этапе: тектоническая позиция, вещественный состав, схема расчленения вендских отложений серии Поларисбреен и схема расчленения комплекса четвертичных отложений с предварительным выделением генетических типов.

3.1.4. Предварительная геоморфологическая карта района Сорг-фьорда масштаба 1:50 000.

3.2. Формы отчетной документации:

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями государственного контракта на выполнение работ по объекту

3.3. Приемка отчетных материалов:

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту   представляется Заказчику с протоколом  НТС  Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются  Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки выполнения работ:

Начало работ: Iквартал 2014 г.,

окончание работ: IV квартал 2014 г.

Начальник отдела геологии

и лицензирования Департамента

по недропользованию на континентальном

шельфе и Мировом океане 				        _____________ Т.В. Корчагина

|  | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления геологических основ науки и информатики Федерального агентства по недропользованию _________________ А.М. Лыгин |
| --- | --- |

Приложение 1

к Государственному контракту

от ________№_________________

|  | «УТВЕРЖДАЮ» И.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане __________________ Р.Р. Хабибуллин «_____»__________2014 г. М.П. |
| --- | --- |

КОНКУРСНОЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 52

«Геологическая съемка масштаба 1:200 000 морской части листов

L-38-XXXV (Кочубей), L-38-XXXVI (Суюткино)»

Основание проведения работ:

# Выписка из перечня новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2014 г., утвержденного  приказом Роснедра от  09.12. 2013 г. №  1046.

Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от_______ 2013 г. №_________ «О проведении открытого конкурса на размещение заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2014 г.»

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации.

Подрядчик: ___________________________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ:

Составление многоцелевой геологической основы для решения различных народнохозяйственных задач, планирования геологоразведочных работ, оценки перспектив недр акватории на нефть, газ и другие полезные ископаемые.

1.2. Пространственные границы объекта:

Акватория Каспийского моря, листы L-38-XXXV (Кочубей) и L-38-XXXVI (Суюткино).

Общая площадь работ – 5 727 км2, в том числе:

- лист L-38-XXXV (Кочубей) – 492 км2;

- лист L-38-XXXVI (Суюткино) – 5 235 км2.

1.3. Основные оценочные параметры:

Соответствие действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям Минприроды России и Роснедра, утвержденной проектно-сметной документации на выполнение геологоразведочных работ по объекту.

Отчетные материалы по полноте и качеству должны соответствовать требованиям технического (геологического) задания и следующим нормативно-методическим документам:

- Инструкции по организации и проведению геологической съемки шельфа масштаба 1 : 200 000 (ГСШ-200), М.: Роскомнедра, 1994 г.;

- Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геолого-съемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание), 1999 г.;

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 (второго издания). (Минприроды России, Роснедра, ФГУП «ВСЕГЕИ»). СПб., 2010 г.;

- Временному положению об этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ, 2001 г.;

- Инструкции по геохимическим методам поисков рудных месторождений, Недра, 1983 г.;

- Стратиграфическому (2006 г.) кодексу;

- Требованиям к составу, структуре и форматам предоставления в НРС «Роснедра» цифровых материалов по листам Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 второго издания (вторая редакция). (Минприроды России, Роснедра, ФГУП «ВСЕГЕИ»). СПб., 2010 г.;

- Эталонной базе изобразительных средств (ЭБЗ) Госгеолкарты-200 (версия 5.3.);

- ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению»;

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Создание комплекта современной геологической основы масштаба 1: 200 000 (авторский вариант Госгеолкарты-200) морской части листов L-38-XXXV, L-38-XXXVI в формате ГИС в составе:

- геологическая карта дочетвертичных образований;

- карта четвертичных образований;

- литологическая карта поверхности дна акватории;

- карты и схемы масштаба 1:500 000:  карта закономерностей размещения месторождений нефти и газа; тектоническая схема; схема глубинного строения; геоморфологическая схема; эколого-геологическая схема.

2.1.2. Уточнение состава, возраста, положения, формационной принадлежности, тектонической позиции и площади развития картируемых подразделений, в том числе:

- сейсмостратиграфического расчленения четвертичных образований с определением их фациального состава и генезиса;

- положения подошвы хвалынских образований;

- положения кровли апшеронских образований;

- положения кровли акчагыльских образований;

- сейсмостратиграфического расчленения морского разреза дочетвертичных образований;

- области распространения продуктивной (континентальной) толщи;

- структуры осадочного чехла;

- границ и характера сочленения Восточно-Манычской зоны прогибов, Прикумско-Тюленевской зоны поднятий и Ногайской ступени;

2.1.3. Выявление закономерностей размещения углеводородного и других видов минерального сырья и критериев их прогнозирования, в том числе нефти и газа в пределах перспективной территории Ногайской ступени и Кизлярско-Тюленевского прогнозируемого нефтегазоносного района Восточно-Предкавказской нефтегазоносной области.

2.1.4. Оценка эколого-геологической ситуации изученной акватории Каспийского моря.

2.1.5. Оценка перспектив недр морской части листов L-38-XXXV, L-38-XXXVI на углеводородное сырье и другие полезные ископаемые.

2.2. Требования к последовательности работ:

Камеральные работы, подготовительный этап: сбор, анализ и систематизация геолого-геофизических материалов по изучаемой территории, оценка изученности территории. Составление картограмм геологической, геофизической и геохимической изученности. Составление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации.

Структурирование электронной ретроспективной фактографической и картографической информации, составление предварительных карт по материалам предшествующих работ с применением ГИС-технологий.

Создание цифровой сопровождающей базы данных картографической и фактографической информации с использованием современных ГИС-технологий и пополнение её результатами работ выполненных ранее.

Составление геофизической основы листов L-38-XXXV, L-38-XXXVI.

Полевые морские работы: сейсмическое профилирование 2Д высокого разрешения (ВЧ МОГТ), низкочастотное сейсмоакустическое профилирование (НЧ НСП), непрерывная газо-гидрохимическая съемка автоматизированным комплексом, гравимагнитометрия, картировочное бурение, площадное опробование донных отложений.

Лабораторно-аналитические работы.

Камеральные работы, составительский этап:

- переобработка ретроспективных и обработка полученных полевых материалов, комплексная интерпретация данных;

- составление карт фактического материала, актуализированных карт и схем геологического содержания по результатам полевых работ;

- пополнение цифровых массивов данных результатами полевых работ;

- составление комплекта карт Госгеолкарты 200 на морскую часть листов L-38-XXXV, L-38-XXXVI;

- составление окончательного геологического отчета;

- апробация отчетных материалов на НРС Роснедра.

2.3. Основные методы решения геологических задач

ГСШ-200 – 5 727 км2 (море).

Полевые морские работы:

- сейсмическое профилирование 2Д высокого разрешения (ВЧ МОГТ), диапазон частот излучения 40-200 Гц, преобладающие частоты спектра отраженных волн 80-140 Гц, глубинность исследований до 4000 м, разрешающая способность – 10 м (при глубинности до 500 м) – 10-20 м (в интервале глубин от 500 до 2000 м) и т.д.;

- низкочастотное сейсмоакустическое профилирование (НЧ НСП) с применением низкочастотного электроискрового (спаркер) гидроакустического источника с частотным диапазоном от 200 до 900 Гц, глубинностью исследований до 400 м, разрешающей способностью – 1,5-3 м;

- газо-гидрохимическая съемка автоматизированной газо-гидрохимической установкой с непрерывным профилированием и с дискретностью получения данных по профилю не более 1 мин;

- гравиметрические измерения с инструментальной погрешностью не более 0,2 мГал;

- магнитометрические исследования со среднеквадратичной погрешностью вычисления высокочастотной составляющей аномального магнитного поля не хуже 2,5 нТл;

- картировочное бурение с отбором проб для литологических, минералогических, геохимических, микрофаунистических и других исследований;

- площадное опробование донных осадков для литологических, минералогических, геохимических и других исследований.

Лабораторные работы: литологические, гранулометрические и минералогические исследования, микрофаунистический анализ, спектральный полуколичественный анализ и др.

Камеральные работы:

- подготовительный этап: анализ и оценка полноты и качества геологической, геофизической, геохимической изученности территории; подготовка и утверждение ПСД;

- сбор, систематизация, анализ геолого-геофизических материалов по изучаемой территории;

- составительский этап: переобработка собранных ретроспективных геолого-геофизических материалов; обработка и интерпретация полученных материалов по результатам полевых работ; комплексная интерпретация данных; подготовка карт фактического материала, карты аномального магнитного поля и схемы гравитационных аномалий; картосоставительские работы; структурирование в цифровом виде фактографических и картографических данных; подготовка отчетных материалов.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Комплект современной геологической основы масштаба 1 : 200 000 (авторский вариант Госгеолкарты-200) морской части листов L-38-XXXV, L-38-XXXVI в формате ГИС в составе:

- геологическая карта дочетвертичных образований;

- карта четвертичных образований;

- литологическая карта поверхности дна акватории;

- карты и схемы масштаба 1:500 000:  карта закономерностей размещения месторождений нефти и газа; тектоническая схема; схема глубинного строения; геоморфологическая схема; эколого-геологическая схема.

3.1.2. Корреляционные схемы, геологические разрезы, стратиграфические колонки, геоморфологическая схема с элементами палеорельефа, структурные карты и схемы по осадочному чехлу, тектоническая схема с уточненными границами Восточно-Манычской зоны прогибов, Прикумско-Тюленевской зоны поднятий, Ногайской ступени и другие материалы, отражающие возраст, формационную принадлежность и тектоническую позицию стратифицированных образований морской части листов L-38-XXXV, L-38-XXXVI.

3.1.3. Выявленные основные закономерности размещения углеводородов, уточненные на обновленной геологической основе границы и площади локальных поднятий и неструктурных ловушек, потенциально перспективных на нефть и газ.

3.1.4. Оценка эколого-геологической ситуации изученной акватории Каспийского моря, отраженная на эколого-геологической схеме.

3.1.5. Оценка перспектив недр морской части листов L-38-XXXV, L-38-XXXVI на углеводородное сырье и другие полезные ископаемые, отраженная на картах комплекта.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд и нормативными актами Минприроды РФ и Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53579-2009 - «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».

Геологический отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей отчета на бумажных носителях, должен содержать неструктурированные и структурированные данные первичных цифровых материалов.

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГЦБГИ.»

3.3. Апробация отчетных материалов:

Отчетные материалы апробируется на НРС Роснедра.

Геофизическая основа апробируется на геофизической секции НРС Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение Заказчику информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет.

Информационный геологический отчет за год представляется  Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ по объекту  представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов НТС Подрядчика  и НРС Роснедра. Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ 	- I кв. 2014 г.,

Окончание работ 	– IV кв. 2016 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет направляется Подрядчиком в течение 30 дней после подписания Заказчиком  окончательного Акта сдачи-приемки  представляется в ФГУНПП  «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2014 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ:

Составление многоцелевой геологической основы для решения различных народнохозяйственных задач, планирования геологоразведочных работ, оценки перспектив недр акватории на нефть, газ и другие полезные ископаемые.

1.2. Пространственные границы объекта:

Акватория Каспийского моря, листы L-38-XXXV (Кочубей) и L-38-XXXVI (Суюткино).

Общая площадь работ – 5 727 км2, в том числе:

- лист L-38-XXXV (Кочубей) – 492 км2;

- лист L-38-XXXVI (Суюткино) – 5 235 км2.

1.3. Основные оценочные параметры:

Соответствие действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям Минприроды России и Роснедра, утвержденной проектно-сметной документации на выполнение геологоразведочных работ по объекту. Отчетные материалы по полноте и качеству должны соответствовать требованиям технического (геологического) задания и следующим нормативно-методическим документам:

- Инструкции по организации и проведению геологической съемки шельфа масштаба 1 : 200 000 (ГСШ-200), М.: Роскомнедра, 1994 г.;

- Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геолого-съемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание), 1999 г.;

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 (второго издания). (Минприроды России, Роснедра, ФГУП «ВСЕГЕИ»). СПб., 2010 г.;

- Временному положению об этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ, 2001 г.;

- Инструкции по геохимическим методам поисков рудных месторождений, Недра, 1983 г.;

- Стратиграфическому (2006 г.) кодексу;

- Требованиям к составу, структуре и форматам предоставления в НРС «Роснедра» цифровых материалов по листам Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 второго издания (вторая редакция). (Минприроды России, Роснедра, ФГУП «ВСЕГЕИ»). СПб., 2010 г.;

- Эталонной базе изобразительных средств (ЭБЗ) Госгеолкарты-200 (версия 5.3.);

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Составление предварительных карт комплекта современной геологической основы масштаба 1:200 000 на площадь 1380 км2 морской части листов L-38-XXXV, L-38-XXXVI в соотаве:

- геологическая карта дочетвертичных образований;

- карта четвертичных образований.

2.1.2. Предварительное уточнение состава, возраста, положения, формационной принадлежности, тектонической позиции и площади развития картируемых на площади 1380 км2 морской части листов L-38-XXXV, L-38-XXXVI подразделений, в том числе:

- положения кровли акчагыльских образований;

- сейсмостратиграфического расчленения морского разреза дочетвертичных образований.

2.2. Требования к последовательности работ:

Камеральные работы, подготовительный этап: сбор, анализ и систематизация геолого-геофизических материалов по изучаемой территории, оценка изученности территории. Составление картограмм геологической, геофизической и геохимической изученности. Составление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации.

Структурирование электронной ретроспективной фактографической и картографической информации, составление предварительных карт по материалам предшествующих работ с применением ГИС-технологий.

Создание цифровой сопровождающей базы данных картографической и фактографической информации с использованием современных ГИС-технологий.

Полевые морские работы: сейсмическое профилирование 2Д высокого разрешения (ВЧ МОГТ),

Камеральные работы, составительский этап: переобработка ретроспективных материалов; пополнение цифровых массивов данных результатами работ выполненных ранее.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

Камеральные работы, подготовительный этап: анализ и оценка полноты и качества геологической, геофизической, геохимической изученности территории; подготовка и утверждение ПСД; сбор, систематизация, анализ геолого-геофизических материалов по изучаемой территории.

Полевые морские работы (1380 км2) - сейсмическое профилирование 2Д высокого разрешения (ВЧ МОГТ), диапазон частот излучения 40-200 Гц, преобладающие частоты спектра отраженных волн 80-140 Гц, глубинность исследований до 4000 м, разрешающая способность – 10 м (при глубинности до 500 м) – 10-20 м (в интервале глубин от 500 до 2000 м) и т.д.

Камеральные работы, составительский этап: переобработка собранных ретроспективных геолого-геофизических материалов.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Предварительные карты комплекта современной геологической основы масштаба 1:200 000 на площадь 1380 км2 морской части листов L-38-XXXV, L-38-XXXVI (геологическая карта дочетвертичных образований; карта четвертичных образований).

3.1.2. Предварительные корреляционные схемы, геологические разрезы, стратиграфические колонки,  структурные карты и схемы по осадочному чехлу отражающие возраст, формационную принадлежность стратифицированных образований в том числе:

- положения кровли акчагыльских образований;

- сейсмостратиграфического расчленения морского разреза дочетвертичных образований.

3.2. Форма отчетной документации:

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту   представляется Заказчику с протоколом  НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются  Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ 		– I кв. 2014 г.,

Окончание работ 		– IV кв. 2014 г.

Начальник отдела геологии

и лицензирования Департамента

по недропользованию на континентальном

шельфе и Мировом океане 				        _____________ Т.В. Корчагина

|  | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления геологических основ науки и информатики Федерального агентства по недропользованию _________________ А.М. Лыгин |
| --- | --- |