|  | Приложение 1 к протоколу совещания финансово-экономической секции НТС Роснедра № ОМ-17/27-пр от 27.10.2006 |
| --- | --- |
| № п.п. | Наименование объекта (реквизиты Государственного контракта) | Поставщик | Основные геологические результаты за отчетный период |
|  |  |  | За 9 месяцев 2006 года | За 2006 год (ожидаемое) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | «Формирование и ведение Единой распределенной информационно-аналитической системы «Минеральные ресурсы и недропользование» Гос. контракт № АЛ-01-06/25 от 01.12.2004 | ФГУП «ВИЭМС» | Адаптация программно-аппаратных средств информационных терминалов и локальных сетей Роснедра, Регионального агентства по недропользованию по Центральному ФО, Регионального агентства по недропользованию на континентальном шельфе и в мировом океане к требованиям разрабатываемых информационных систем. Формирование телекоммуникационной инфраструктуры Роснедра на основе опытной эксплуатации первой очереди корпоративной региональной сети ИАС МРиН и системы внутрикорпоративной связи. Работы по интеграции геолого-экономических показателей, разрабатываемых в рамках ИАС МРиН, с показателями ИАС «Недра». | Создание и внедрение специализированных информационных систем. Адаптация к требованиям ИАС МРиН существующих баз и банков данных и локальных информационно-аналитических систем. Разработка интерфейсов связи ИАС МРиН с функционирующими в подведомственных организациях ИАС. Формирование телекоммуникационной инфраструктуры Роснедра на федеральном и региональном уровне, включая комплекс защиты целостности, конфиденциальности доступа, безопасности использования данных. Поддержание работоспособности сетей передачи данных. Информационное обслуживание пользователей. |
| 2 | «Подготовка макетов проектов и смет на работы, выполняемые в рамках государственного заказа на геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы, и рекомендаций по их составлению» Гос. контракт № АЛ-05-06/86 от 07.12.2005 | ФГУП «ВИЭМС» | Окончательные варианты методических разъяснений: - по расчету нормативов накладных расходов; - по расчету нормативов плановых накоплений; - по учету лизинговых платежей для определения сметной стоимости. Макет типовых форм проектно-сметной документации на тематические и опытно-методические работы. Методические разъяснения по расчету затрат на материалы, амортизацию, услуги. Методические разъяснения по учету инфляционных процессов. Макет типовых форм проектно-сметной документации на твердые полезные ископаемые. | Проект методических разъяснений по расчету затрат на материалы, амортизацию, услуги. Проект методических разъяснений по учету инфляционных процессов. Проект Макета типовых форм проектно-сметной документации на твердые полезные ископаемые. Годовой информационный отчет. |
| 3 | «Создание и ведение экономического мониторинга использования минерально-сырьевой базы по Центральному федеральному округу» Гос. контракт № 4 от 01.12.2004 | ФГУП «ВИЭМС» | БД геолого-экономических показателей состояния и использования МСБ ЦФО за 2005 г.; оценены стоимость прироста запасов, экономическая эффективность ГРР, стоимость произведенной товарной продукции и бюджетная эффективность. | Создание, пополнение и актуализация геолого-экономических показателей развития МСБ ЦФО России за 2005 г. и оценка 2006 г. |
| 4 | «Разработка системы оценки социально-экономического развития в сфере недропользования, индикаторных значений и их параметров, в том числе результативности затрат государственных средств» Гос. контракт № АЛ-02-06/7 от 12.04.2005 | ФГУП «ВИЭМС» | Анализ взаимосвязей между экономикой недропользования и экономикой РФ в целом с учетом уровня благосостояния и качества жизни ее населения. Подготовка проекта сборника нормативных и методических рекомендаций по организации, оплате и тарификации труда. | Обобщение результатов создания системы социально-экономической оценки развития недропользования. Подготовка проекта сборника нормативных материалов и методических рекомендаций по организации, оплате и тарификации труда работников геологоразведочных организаций и предприятий. |
| 5 | «Автоматизация процесса планирования, проектирования и приемки выполненных геологоразведочных работ по государственному заказу за счет средств федерального бюджета» Гос. контракт № ОМ-05-34/3 от 01.03.2006 | ООО «Геоэкономика» | Составлена ПСД. Произведен сбор и систематизация информации о существующих сметных нормативах по видам ГРР, являющихся определяющими при формировании сметной стоимости работ по объекту. Разработан проект типового геологического задания. Разработан предварительный перечень материальных ресурсов, оборудования, аппаратурно-технических средств, нематериальных активов для применения на геологоразведочных работах, относящихся к разведочному бурению и наземным геофизическим исследованиям. Проведен мониторинг результатов конкурсов государственных закупок на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы в течение 9 мес. 2006 г. | Составлена ПСД. Произведен сбор и систематизация информации о существующих сметных нормативах по видам ГРР, являющихся определяющими при формировании сметной стоимости работ по объекту. Разработаны принципы автоматизированной системы планирования, проектирования и приемки геологоразведочных работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета. Разработан проект типового геологического задания. Разработан предварительный перечень материальных ресурсов, оборудования, аппаратурно-технических средств, нематериальных активов для применения на геологоразведочных работах, относящихся к разведочному бурению и наземным геофизическим исследованиям. Проведен мониторинг результатов конкурсов государственных закупок на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы в течение 2006 г. Подготовлен рабочий проект положения об учете результатов и эффективности конкурсного размещения государственного заказа по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы. Подготовлены требования к единой компьютерной справочно-информационной и аналитической системе по размещению государственных заказов на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы. |
| 6 | «Разработка компьютерной справочно-информационной базы результатов экспертизы проектов и смет на геологическое изучение недр» Гос. контракт № АЛ-05-06/6 от 12.04.2005 | ИЦ ВНИИгеосистем | Серверная база данных информационной системы по паспортам проектно-сметной документации и результатам экспертизы, каталоги проектных решений и экспертных заключений с возможностью быстрого поиска и выборки данных по запросам с доступом из локальной сети и сети Internet. Электронный архив документов в составе БД для хранения экспертных заключений, геологических заданий, сметных таблиц с системой ввода и поиска документов. Комплекс программных средств, позволяющих автоматизировать ввод, анализ и предоставление результатов анализа накопленной информации. | Банк данных и комплекс программных средств, позволяющие автоматизировать анализ накопленной информации по экспертизе проектов и смет на геологоразведочные работы с целью повышения эффективности планирования затрат на проведение геологоразведочных работ и выявления причин и источников удорожания отдельных видов работ. Электронный банк данных экспертизы проектов на геологическое изучение недр в текстовом и графическом виде. |
| 7 | «Разработка компьютерной справочно-информационной базы нормативов для составления проектно-сметной документации на проведение геологоразведочных работ» Гос. контракт № АЛ-05-06/8 от 18.04.2005 | ФГУП «Геолэкспертиза» | 1. Разработка структуры и создания баз данных нормативной документации. 2. Создана интерактивная консультационная служба по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы. | Помимо вышеуказанных задач, будут размещены на Web-портале макеты ПСД по морским работам на шельфе, работам на твердые полезные ископаемые и подземные воды, сейсморазведочные работы и мониторинг геологической среды, а также информация о средней стоимости геологоразведочных работ. |
| 8 | «Разработка сетевой автоматизированной информационно-аналитической системы формирования и ведения базы данных сметных расценок на физическую единицу работ, анализа сметных затрат на единицу конечного продукта геологоразведочных работ, формирования начальной конкурсной цены единицы продукта геологоразведочных работ» Гос. контракт № АЛ-05-06/11 от 19.04.2005 | ФГУП «Геолэкспертиза» | 1. Сбор и систематизация информации о существующих сметных расценках на территории РФ. 2. Внедрение в организациях геологической отрасли программного пакета автоматизированной системы «Геосмета». 3. Создание базы данных сметных расценок на физическую единицу работ в системе «Геосмета». 4. Проведение сравнения сметной стоимости отдельных видов геологоразведочных работ с ожидаемым конечным количественным результатом их выполнения. 5. Разработка сетевой автоматизированной и информационно-аналитической системы формирования и ведения базы данных расценок. 6. Анализ влияния факторов на сметные затраты на единицу конечного продукта. 7. Разработка автоматизированного расчета конкурсной цены. 8. Составление укрупненных расценок на единицу конечного продукта. | Каталог порайонных комплексных расценок на физические виды работ. Каталог проектных затрат на единицу конечного продукта. |
| 9 | «Разработка геолого-экономических критериев и методов оценки эффективности использования бюджетных средств, направляемых на воспроизводство минерально-сырьевой базы» Гос. контракт № АЛ-05-06/4 от 01.04.2005 | ООО «Геокарт» | 1.Составление аналитической записки с геолого-экономическим обобщением эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2001-2005 гг. на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы. 2.Разработка региональных порайонных нормативов стоимости (РПНС) работ по геологическому изучению недр, воспроизводству и использованию минерально-сырьевой базы. 3. Поддержка унифицированного web-компонента аналитических данных по расходованию средств федерального бюджета в предыдущие годы. 4. Формирование и ведение банка данных РПНС, информационное обслуживание пользователей. 5. Разработка методов определения эффективности работ по геологическому изучению недр, воспроизводству и использованию минерально-сырьевой базы. | 1.Составление аналитической записки с геолого-экономическим обобщением эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2001-2005 гг. на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы. 2.Разработка региональных порайонных нормативов стоимости (РПНС) работ по геологическому изучению недр, воспроизводству и использованию минерально-сырьевой базы. 3. Поддержка унифицированного web-компонента аналитических данных по расходованию средств федерального бюджета в предыдущие годы. 4. Формирование и ведение банка данных РПНС, информационное обслуживание пользователей. 5. Разработка методов определения эффективности работ по геологическому изучению недр, воспроизводству и использованию минерально-сырьевой базы. |
| 10 | «Разработка укрупненных проектов и смет на объекты работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы для определения оптимальной стоимости геологоразведочных работ при проведении конкурсов в рамках выполнения государственного заказа» Гос. контракт № ПС-05-06/74 от 17.11.2005. | ООО «Геокарт» | 1. Подготовка проекта методических разъяснений по порядку организации и проведения конкурса готовых проектов 2. Разработка комплектов проектно-сметной документации по объектам работ в области геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, планируемым к выставлению на конкурс в 2006 - 2008 гг. | 1. Подготовка проекта методических разъяснений по порядку организации и проведения конкурса готовых проектов 2. Разработка комплектов проектно-сметной документации по объектам работ в области геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, планируемым к выставлению на конкурс в 2006 - 2008 гг. 3. Апробация методических разъяснений по порядку организации и проведения конкурсов готовых проектов |
| 11 | «Повышение экономической эффективности использования бюджетных средств, направляемых на геологоразведочные работы, на основе разработки и внедрения современной технологии оценки стоимости полезных ископаемых в недрах, учитывающей региональный баланс «воспроизводство-потребление» минерально-сырьевой базы» Гос. контракт № ОМ-05-34/4 от 07.03.2006. | ООО «Геокарт» | 1. Анализ региональных цен на товарное сырье и спроса на отдельные виды полезных ископаемых. 2. Анализ региональных балансов «воспроизводство – потребление» для различных видов минерального сырья (исключая общераспространенные полезные ископаемые). 3. Расчет стоимости минерального сырья в недрах по видам полезных ископаемых, категориям запасов и прогнозных ресурсов. | 1. Анализ региональных цен на товарное сырье и спроса на отдельные виды полезных ископаемых. 2. Анализ региональных балансов «воспроизводство – потребление» для различных видов минерального сырья (исключая общераспространенные полезные ископаемые). 3. Расчет стоимости минерального сырья в недрах по видам полезных ископаемых, категориям запасов и прогнозных ресурсов. 4.Составление карт экономического баланса воспроизводства минерального сырья в недрах Центрального и Северо-Западного федеральных округов по видам полезных ископаемых с формированием тематических баз данных. 5.Составление региональных карт валовой стоимости минерального сырья в недрах Центрального и Северо-Западного федеральных округов с формированием тематических баз данных. |
| 12 | «Обеспечение геологоразведочных работ по мониторингу и охране окружающей среды ретроспективными материалами дистанционного зондирования Земли» Гос. контракт № АЛ-01-06/37 от 20.12.2004 | ФГУНПП «Аэрогеология» | Совершенствования структуры ведомственного хранилища (банка данных) ретроспективных МДЗЗ. Макет банка данных цифровых ретроспективных МДЗЗ. Интерфейс пользователя банка данных МДЗЗ. Сканированный цифровой массив фонда аналоговых МДЗЗ составляет 501 818 кадров. | Инвентаризационный перечень по состоянию на декабрь 2006 г. Сканированный цифровой массив фонда аналоговых МДЗЗ составит 600 000 кадров. |
| 13 | «Справочно-информационное и аналитическое обеспечение Роснедра по минерально-сырьевому комплексу Российской Федерации и зарубежных государств» Гос. контракт № АЛ-01-06/26 от 07.12.2004 | ФГУНПП «Аэрогеология» | Подготовлены: 1. Два тома Ежегодника «Минеральные ресурсы мира» - «Анализ текущих событий» и «Статистика». 2. Приложение к Ежегоднику «Минеральные ресурсы мира» - два выпуска Бюллетеня «Среднемесячные цены на важнейшие виды минерально-сырьевой продукции» - за первый и второй кварталы. 3. Отраслевой доклад «О выполнении геологоразведочных работ в Российской Федерации». 4. Двадцать восемь оперативных и аналитических обзоров по эффективности, источникам и объемам финансирования геологоразведочных работ на нефть, газ и твердые полезные ископаемые, состоянию, использованию и воспроизводству минерально-сырьевой базы Российской Федерации. 5. Совершенствовались программные средства, необходимые для автоматизированной подготовки аналитических материалов. | 1. Подготовка третьего тома Ежегодника «Минеральные ресурсы мира» - «Конъюнктура мировых рынков минерального сырья». 2. Подготовка оперативных аналитических материалов по эффективности, источникам и объемам финансирования геологоразведочных работ на нефть, газ и твердые полезные ископаемые, состоянию, использованию и воспроизводству минерально-сырьевой базы Российской Федерации. 3. Совершенствование программных средств, необходимых для автоматизированной подготовки аналитических материалов. |
| 14 | «Разработка, внедрение и поддержка федеральной автоматизированной системы учета и анализа использования средств федерального бюджета на воспроизводство МСБ Российской Федерации» Гос. контракт № ОМ-05-34/2 от 26.02.2006 | ФГУНПП «Аэрогеология» | Программно-аппаратная платформа автоматизированной системы. Установленное и действующее программное обеспечение автоматизированной системы, включая средства ввода информации, средства создания отчетов, средства администрирования и поддержки, а также всю необходимую для этого программную инфраструктуру. Сопроводительная документация для пользователей - 50%. Актуальное цифровое представление информации по объектам работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы, финансируемым за счет средств федерального бюджета. | Программно-аппаратная платформа автоматизированной системы. Установленное и действующее программное обеспечение автоматизированной системы, включая средства ввода информации, средства создания отчетов, средства администрирования и поддержки, а также всю необходимую для этого программную инфраструктуру. Установочный комплект программного обеспечения автоматизированной системы. Сопроводительная документация для пользователей Актуальное цифровое представление информации по объектам работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы, финансируемым за счет средств федерального бюджета Отчеты об использовании средств федерального бюджета. |
| 15 | «Разработка проекта концепции совершенствования системы ценообразования работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы, финансируемых за счет средств федерального бюджета» Гос. контракт № ОМ-05-34/78 от 19.10.2006 | ФГУНПП «Аэрогеология» |  | Комплект действующих межотраслевых нормативных правовых и методических документов, регламентирующих процессы ценообразования. Первичные комплекты документов по всем основным направлениям работ. |
| 16 | «Ведение системы государственного и отраслевого статистического наблюдения по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы» Гос. контракт № АЛ-05-06/2 от 14.03.2005 | ФГУП «ВИЭМС» | Регламентные статистические отчеты за 2005 год, за I и II кварталы 2006 года. | Регламентные статистические отчеты за III квартал 2006 г., подготовка и издание сборника "Геологоразведочные работы" за 2006 г. |